ev. č. 112/18/15

Smlouva o dílo

Na zhotovení technické dokumentace osazení, ovládání a úpravy výplně portálu definované kobky na náplavce v Praze a výroba prototypu dle technické dokumentace

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

(dále také i en „občanský zákoník“ nebo „OZ))

- Smluvní strany

- Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 00409316

DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43

zastoupená: Ing. Robertem Plavcem, předsedou představenstva a 
Ing. Robertem Höhnem, členem představenstva

- (dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:

SIPRAL a.s.

se sídlem Třebohostická 3165/5a, PSČ 100 00, Praha 10

IČO: 61860433

DIČ: CZ61860433

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2940

zastoupená Ing. Leopoldem Barešem, předsedou představenstva

- (dále jen „zhotovitel“)

Preambule a definice některých pojmů

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. prohlašuje, že je na základě Příkazní smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou ev. č. PRK/83/01/020393/2015 ze dne 30. 6. 2015 v platném znění s účinností od 1. 7. 2015, oprávněna zajišťovat správu a obchodní využití pražských náplavek a nábřežních zdí, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy. V souladu s Příkazní smlouvou citovanou v předchozí větě je společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. povinna zajišťovat stavební investice na spravovaném majetku dle požadavků hlavního města Prahy, tj. je i komplexní činnosti potřebné k realizaci stavby č. 40951 Revitalizace náplavek ve smyslu usnesení Rady hl. m. Prahy č. 405 ze dne 28.2.2017 ve spojení s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 918 ze dne 25. 4. 2017 (dále také i jen „Projekt“).

Společnost SIPRA a.s. se za účelem plnění této smlouvy přihlašuje k odbornému výkonu své činnosti dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku

Při výkladu obsahu této smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Čočka“: originální výplň portálů kobek dle schválené koncepce architektonické Studie revitalizace Rašínova nábřeží zpracované Ing. arch. Petrem Jandou (dále také i jen „architekt“), která je součástí Projektu.

„Technická dokumentace“: dokumentace technického a konstrukčního řešení pro výrobu, montáž a ovládání čočky (řešící rozměrové, funkční i vzhledové parametry v souladu s Projektem).

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na úpravy, osazení a ovládání výplně portálu velkých kobek včetně přípravy a výroby prototypu vyjmenovaného prvku na Rašínově nábřeží.

Jedná se o zpracování dodavatelské a výrobní projektové dokumentace, přípravu a výrobu prototypu vyjmenovaného prvku (obecně - výplně portálu velkých kobek) na Rašínově nábřeží včetně způsobu osazení a ovládání.

Projektová dokumentace bude řešit rozměrové, funkční a vzhledové parametry výplně portálu velkých kobek při akceptaci podmínek, které souvisí s aplikací studie Revitalizace pražských náplavek zpracované Ing. arch. Petrem Jandou.

Rámcově lze uvézt, že půjde o návrh způsobu osazení a ovládání „vyjmenovaného“ prvku  „čočka“ – rozměrově definované výplně portálu velké kobky v souladu s výše uvedenou studií Revitalizace pražských nábřeží.

Projektová dokumentace bude řešit výrobní dílenské detaily realizace výplně portálu a problematiku způsobu osazení a ovládání pohybu vyjmenovaného prvku.

Součástí předmětu díla je také příprava a výroba prototypu vyjmenovaného prvku. Rozměrově bude prototyp řešit vybranou pozici - (kobka č.6). Použitý materiál výplně „čočky“ bude skutečnosti odpovídat pouze objemově a hmotnostně.

Součástí projektové dokumentace bude též kontrolní rozpočet dodávky a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to rovněž v digitální podobě, který bude sloužit pro výběr zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle odst. 2. tohoto článku osobně a s potřebnou péčí a předat jej objednateli dle čl. III. a IV. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme dle čl. III. a IV. této smlouvy a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli cenu dle čl. V. této smlouvy.

- Projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci sítí, a dalšími dotčenými organizacemi, vyřizování územního a stavebního řízení, veřejnoprávní a majetkoprávní projednání není předmětem této smlouvy.

- Předání projektové dokumentace (dodavatelské a výrobní projektové dokumentace) v počtu 2 vyhotovení čistopisů projektové dokumentace a 1x vyhotovení v digitální podobě.

- Předání a předvedení funkčnosti prototypu výplně portálu velkých kobek.

- Termín zahájení a lhůty plnění

- Zhotovitel předá objednateli 2 vyhotovení čistopisů projektové dokumentace a 1x vyhotovení v digitální podobě dle čl. II., odst. 2. nejdéle do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel předá a předvede objednateli jeden prototyp výplně portálu velkých kobek dle čl. II., odst. 2. nejdéle 20 dnů od předání čistopisů projektové dokumentace.

- Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v čl. VIII. této smlouvy. Pokud by z těchto důvodů vznikla prodlení, není po dobu těchto prodlení zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo.

- Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění díla s ohledem na provozní a organizační potřeby objednatele, a zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

- Předání díla

- Místem předání díla dle čl. II., odst. 2. této smlouvy (projektová dokumentace) je sídlo objednatele.

- Místem předání díla dle čl. II., odst. 2. této smlouvy (prototypu výplně portálu) je sídlo zhotovitele, kde bude odzkoušen návrh osazení a funkčnost ovládání výplně portálu.

- Předáním celého díla se rozumí předání čistopisů projektové dokumentace dle čl. II této smlouvy ve 2 výtiscích a dále v digitální podobě (ve formátu pdf a dwg) na CD nosiči a předání a předvedení funkčnosti prototypu výplně portálu.

- K přechodu vlastnického práva k dílu a nebezpečí škody na objednatele dojde dnem předání a převzetí díla.

- O všech dílčích předáních díla i o konečném předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany písemný předávací protokol.

- Cena za dílo

- Objednatel je povinen za dílo zaplatit zhotoviteli cenu dle nabídky ze dne 18.9.2017  (Příloha č. 1) ve výši:

Cena základní 	1.875.000,- Kč

DPH 21 % 	393.750,- Kč

Cena celkem vč. DPH  	2.268.750,- Kč

- Cena za provedení díla dále obsahuje veškeré náklady na režii, dopravu a ostatní náklady související s realizací díla.

- Cena díla podle odst. 1. tohoto článku může být snížena nebo zvýšena, jen pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o zmenšení nebo zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy, zhotovitel návrh akceptuje a dojde k dohodě o jejich ceně, zpravidla formou písemného dodatku této smlouvy.

- V případě, že bude na žádost objednatele provedeno dílo v rozsahu menším, než jak je uvedeno v předmětu díla, bude neprovedené část díla odečtena od celkové ceny díla při závěrečném vyúčtování.

- Případné vícepráce vyžádané objednatelem budou zhotovitelem nejprve specifikovány a oceněny a po odsouhlasení jejich specifikace, rozsahu a nabídkové ceny ze strany objednatele provedeny. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu pouze objednaných a objednatelem písemně odsouhlasených víceprací.

- Služby autorského dohledu budou zhotovitelem poskytovány vždy na písemnou žádost objednatele. Zhotoviteli vzniká právo na vystavení daňového dokladu (faktury) za poskytnuté služby autorského dohledu po jejich úplném dokončení. Přílohou faktury bude informace o jednotlivých poskytnutých službách autorského dohledu po dobu jeho výkonu.

- Cenu za provedení díla dle této smlouvy bude objednatel hradit zhotoviteli na účet zhotovitele uvedený na příslušném daňovém dokladu.

- Platební podmínky

- Objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo dle čl. V. této smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve dvou platbách jako zálohu a doplatek.

- Po předání a převzetí části díla (čistopisů projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 této smlouvy a dokladu o obstarání a zaplacení materiálu potřebného k výrobě prototypu výplně uzávěru portálu), jehož součástí bude písemný předávací protokol vystavený objednatelem a potvrzený oběma smluvními stranami, může být zhotovitelem objednateli fakturována záloha ve výši 50% z celkové ceny díla.

- Teprve po předání díla bez vad a nedodělků, resp. zbývající části díla (prototyp výplně portálu a jeho funkční předvedení v sídle zhotovitele), jehož součástí bude písemný předávací protokol vystavený objednatelem a potvrzený oběma smluvními stranami, bude zhotovitel fakturovat zbývající část ceny díla dle čl. V. této smlouvy.

- Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, a registrační číslo smlouvy objednatele. Na faktuře musí být objednatel uveden následujícím způsobem, jinak bude daňový doklad vrácen:

Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČO:00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316.

- Daňový doklad je splatný do 14 dnů ode dne doručení objednateli a považuje se v případě bezhotovostní platby za uhrazený dnem odepsání dlužné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném daňovém dokladu se musí vyznačit důvod vrácení.

- Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňového dokladu opravit jej nebo jej nově vyhotovit. Vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celková lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.

- VII. Záruka na jakost díla a odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za vady díla dle ust. § 2615 a násl. OZ.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ve smyslu ust. §2619 OZ v délce: 48 měsíců na pevné části, otvíravé a pohyblivé části a 24 měsíců na mechanická a elektrická zařízení, elektropohony, a to ode dne převzetí celého díla objednatelem.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.

- Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit bezodkladně po jejím zjištění, a to v písemné formě.

- Zhotovitel je povinen do 5ti pracovních dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v jiném užívání předmětu díla než v tom, pro který bylo dílo vytvořeno.

- VIII. Podklady a součinnosti objednatele a zhotovitele

- Podkladem pro vyhotovení projektové dokumentace a modulu prototypu výplně portálu velké kobky je studie revitalizace nábřeží zpracované Ing. arch. Petrem Jandou. Výše uvedený dokument tvoří samostatné přílohy smlouvy o dílo.

- Objednatel se zavazuje spolupracovat v průběhu zhotovování díla se zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu díla, a který lze po něm spravedlivě požadovat, a vystavit zhotoviteli příslušné plné moci.

- Objednatel se zavazuje účastnit se na kontrolních dnech – výrobních výborech, které bude pro zajištění díla svolávat zhotovitel minimálně 1x za dva týdny v místě dle dohody.

- Zhotovitel se zavazuje prototyp výplně portálu (část díla) po řádném převzetí objednatelem dle čl.IV této smlouvy, fyzicky ponechat (uschovat) v sídle zhotovitele, bezúplatně, a to do doby realizace úprav jednotlivých kobek, nejpozději do 2 let ode dne účinnosti této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak.

- IX. Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

  - za prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou z důvodů na straně zhotovitele ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení,

  - za prodlení s odstraněním vady díla z důvodů na straně zhotovitele, ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za nezaplacení řádně vystaveného daňového dokladu, ve lhůtě její splatnosti, a to v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty nevylučují právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou zajišťováno. Smluvní strany se současně dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se hradí škoda ve skutečné výši.

- X. Zvláštní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

- Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze v případech uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení nastávají, jakmile oznámení o odstoupení od smlouvy je doručeno druhé smluvní straně.

- Zhotovitel je oprávněn akceptovat objednatelem požadované změny předmětu díla v průběhu jeho zpracování, a to pouze v těch případech, budou-li uplatněny písemně a zhotoviteli doručeny nejpozději 14 pracovních dnů před uplynutím lhůty sjednané pro splnění a předání díla. Tyto změny budou obsahem dodatku k této smlouvě, který bude řešit jejich věcný, časový a cenový rozsah nad rámec textu této smlouvy.

XI. Licence

- Dílo dle této smlouvy je předmětem autorského práva ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „AZ“).

- Zhotovitel uzavřením této Smlouvy poskytuje objednateli ve smyslu ust. § 2358 a násl. OZ místně a časově neomezenou licenci k užívání díla (DSP) za účelem přípravy a realizace stavby. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy souhlasí, že objednatel je po převzetí díla nebo jeho části oprávněn s dílem volně nakládat a v souladu s ust. § 11 odst. 3 AZ uděluje objednateli svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla. Za změny díla, které provede samostatně objednatel, nenese zhotovitel odpovědnost.

- Zhotovitel uděluje objednateli licenci na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele plynoucích z autorství díla.

- Zhotovitel nemá z titulu udělení licence nárok na žádnou zvláštní licenční odměnu od objednatele, když licenční odměna je již zahrnuta v ceně díla (DSP) dle čl. V. smlouvy.

- Kontaktní osoby, součinnost

  - Kontaktní osoby, resp. pověření zástupci objednatele pro účely této smlouvy:

  - Kontaktní osoby, resp. pověření zástupci zhotovitele pro účely této smlouvy:

- XIII. Závěrečná ustanovení

- Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne     18.9.2017.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany mohou měnit nebo doplňovat text této Smlouvy jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto Smlouvou a zvlášť v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými obecně závaznými předpisy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- V případě sporů o obsah a plnění Smlouvy jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. V případě soudního sporu smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu tak, že se řídí sídlem objednatele, tj. hl. m. Prahy nebo sídlem společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s.

- Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy, jejímu znění rozumí, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy.

Za objednatele                                                                        Za zhotovitele

| V Praze dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |

........................................................				    .........................................................

Ing. Jiří Beran, MBA                                                                 Ing. Leopold Bareš

místopředseda představenstva                                                    předseda představenstva

......................................................

Mgr. Josef Trubáček

člen představenstva