SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen“ ObčZ.“)

I.  SMLUVNÍ  STRANY

1.1 Objednatel :		Město Jičín

Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Zastoupené:             	 	JUDr. Janem Malým, starostou města

Za objednatele je oprávněn jednat

a) ve věcech smluvních:	JUDr. Jan Malý		.

b) technických	: 		xxxxx

IČO:  				00271632

DIČ:  				CZ00271632

Bankovní spojení:  		KB, a.s., Jičín

19-524541/ 0100

1.2 Zhotovitel: 		OPTIMA s.r.o.

Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupená:         		Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat

a) ve věcech smluvních:	xxxxx

b) technických: 		xxxxxx

IČO:			 	15030709

DIČ: 				CZ15030709

Bankovní spojení:		KB a.s,  Vysoké  Mýto

č.ú.xxxxx

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1    Podklady pro vyhotovení

2.1.1 Objednávka objednatele

2.1.2 DUR vyhotovená v 08/2008

2.1.3 Upřesnění rozsahu, změny vstupních údajů (zejména u řeky Cidliny, přeložka VTL	                          	plynovodu...)

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1 Předmětem této smlouvy je vypracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení 	na stavbu „Komunikační propojení ul. Luční – silnice III/32840 v Jičíně. Součástí smlouvy bude 	projekt komunikace, chodníku a mostu přes Cidlinu, záborový elaborát a zajištění stanovisek 	DOSS. Součástí není inženýrsko-geologický průzkum ani výškopisné a polohopisné 	zaměření, 	které dodá objednatel, resp. je využito z vyhotovené DUR v 8/2008.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.3. Objednatel se zavazuje bezvadné plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě převzít 	       	a zaplatit.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy dle čl. III a jeho odevzdání objednateli do jeho sídla je:

- aktualizace DUR do 2 měs. od účinnosti smlouvy

- související IČ, projednání s DOSS do 2 měs. od vyhotovení DUR

1

V. CENA

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.III této smlouvy je stanovena jako cena 	maximální, dle nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a může být 	překročena jen jestliže dojde k rozšíření rozsahu objednatelem požadovaných prací a objednatel 	si toto rozšíření objedná.

Cena za zhotovení díla dle čl.III činí:

Dle nabídky bez DPH 						60.000,-Kč

DPH	21%            :            						12.600,-Kč

CELKEM s DPH :							72.600,-Kč

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1  Cenu za vyhotovení projektu uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a 	předá objednateli při protokolárním odevzdání díla bez vad a nedodělků objednateli.

6.2 	Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č.235/04 Sb tak, aby bylo 	naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. Faktura bude objednatelem hrazena

převodním příkazem.

6.3  Objednatel  po převzetí bezvadného sjednaného díla proplatí zhotoviteli fakturu do 14dnů po 	doručení (odevzdání) faktury, přičemž bere v úvahu ustanovení čl. 10 a ostatních podmínek 	smlouvy. V případě, že objednatel do uvedeného termínu neprovede platbu má zhotovitel právo 	uplatnit vůči objednateli penalizační poplatek ve výši 0,05 % z částky určené 	k úhradě za každý 	den, až do doby zaplacení.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA - ZODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1  Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a po 	dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které vzniknou v souvislosti s prováděním sjednaného díla vinou 	zhotovitele. Vznikne-li vinou zhotovitele v souvislosti s provedením sjednaného díla škoda, 	zavazuje se ji nahradit.

7.3  Zhotovitel poskytuje objednateli na sjednané dílo záruku, záruční doba činí 3 roky  a začíná 	běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatelem.

7.4  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 	požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

7.5  Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu 	7.3 a 7.4 okamžitě od uplatnění oprávněné reklamace odběratelem a vady odstranit do 15 dnů.

7.6  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 	písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl.I této smlouvy.

VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

8.1  Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.2  Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců.

8.3  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a 	obecně závaznými technickými normami a předpisy.

8.4  Nedodělkem se rozumí nedokončené dílo proti nabídce včetně víceprací dohodnutých písemně 	během průběhu provádění stavby.

8.5	Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti projektu na pravidelných 	poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou.

8.6 Objednatel je oprávněný použít dílo - předmět této smlouvy výlučně jen pro účely vyplývající z 	této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využití třetím osobám je 	podmíněné výslovným souhlasem zhotovitele.

2

8.7  Zhotovitel vypracuje a dodá k datu sjednaného dokončení díla projekt v 6 vyhotoveních (další 	paré dle upřesnění objednatele dodatečně) a 1 x elektronicky na CD.

8.8 Zhotovitel bude postupovat při plnění předmětu této smlouvy s odbornou péčí. Zavazuje se 	dodržet všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se 	bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných 	pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v bodu 3 v termínu podle bodu 4 zaplatí 	smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny uvedené v bodě 5 za každý den prodlení.

9.2 	Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla po dobu záruční doby ve lhůtě podle bodu 7.5 	zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny uvedené v bodě 5 za každý den prodlení.

9.3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne vystavení faktury objednatele na jejich 	zaplacení. Objednatel je oprávněn sjednanou smluvní pokutu uplatnit i odečtením z faktury 	zhotovitele na zaplacení sjednané ceny díla.

9.4. Zaplacením smluvních pokut nezaniká nárok objednatele na náhradu škody.

X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy:

10.1  Jestliže zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli delším než 14 dnů.

10.2 Jestliže bude zhotovitel provádět dílo v rozporu s platnými technickými normami nebo 	v rozporu s podklady této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou číslovaných písemných dodatků, 	  které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou 	  smluvních stran.

11.2 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

11.3 K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 15 dnů 	od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která 	jej podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, opravňuje to obě strany, aby 	kterákoliv z nich požádala soud o rozhodnutí.

11.4  Zhotovitel vyhlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl.III této smlouvy. Jestliže 	objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského 	oprávnění

11.5 Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě si ponechá objednatel a 	jedno zhotovitel.

11.6 Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst.1 tohoto zákona, zašle neprodleně od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění a to ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Příloha SOD: 	Nabídka na vyhotovení aktualizace DUR 28.11.2017

V Jičíně  dne                                                     	Ve Vysokém Mýtě dne

Objednatel:	         					 Zhotovitel:

Město	Jičín						OPTIMA s r.o. Vysoké Mýto

JUDr. Jan Malý			 	            	Ing. Bohuslav Shejbal

starosta                                                                        jednatel

3