SMLOUVA O DÍLO č. 0261/18

uzavřená v souladu s ustanovením §2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**I.**

**Smluvní strany**

zhotovitel:

**GRADIOR TECH a.s.**

se sídlem: Brno, Křižíkova 188/68A, PSČ 612 00

IČ: 634 73 542, DIČ: CZ63473542

zastoupená Ing. Miroslavem Šimkem, statutárním ředitelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 267656017/0300,

IBAN CZ19 0300 0000 0002 6765 6017, BIC (SWIFT) CEKOCZPP.

Společnost zapsaná ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1671

*(dále také jen zhotovitel)*

a

objednatel:

**Národní divadlo Brno, příspěvková organizace**

se sídlem: Brno, Dvořákova 11, PSČ 657 70

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

zastoupená MgA. Martinem Glaserem, ředitelem

bankovní spojení: č. ú: 2110126623/2700

Společnost zapsaná ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 30

*(dále také jen objednatel a NdB)*

**II.**

### Předmět smlouvy a účel smlouvy

2.1Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž dočasné dřevěné podlahy arény „Šapitó“, ve výměrách a dle specifikace materiálů, uvedených v bodu 2.2 tohoto článku smlouvy.

2.2 Výměry:

Průměr 20m

Nosnost 500 kg/m2

Základní nosná konstrukce dřevěné hranoly KVH

 podlaha OSB

 vyrovnání terénních nerovností

* 1. Předmět smlouvy je blíže specifikován v cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou č.1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
	2. Účelem této smlouvy je řádné, včasné a bezvadné provedení prací a dodávek, tj. díla, dle této smlouvy.

**III.**

**Doba a místo plnění**

Zhotovitel provede dílo ve sjednaném rozsahu objektu šapitó v parku Lužánky

v těchto lhůtách:

Zahájení instalace na místě určení: 03.02.2018

Dokončení a předání kompletního díla: do 09.02.2018

**IV**.

**Cena za dílo a platební podmínky**

* 1. Cena díla, kterou je “NdB” povinno zaplatit zhotoviteli za řádně a bezvadně provedené dílo dle článku 1 této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran celkem:

Cena bez DPH 476 610,-- Kč

*(Slovy: čtyřistasedmdesátšesttisícšestsetdeset korun českých )*

*K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.*

Cenu za dílo lze překročit jen za těchto podmínek:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

* 1. Cena díla bude hrazena následovně:
1. Po předání a převzetí díla bude vystaven daňový doklad na kompletní cenu díla dle článku 4.1 této smlouvy. Fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání díla (Předávacího protokolu) a to do 14 kalendářních dnů po dodání a převzetí celého předmětu plnění díla Splatnost konečné faktury činí 30 dnů ode dne doručení. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem v české měně. Platba se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet zhotovitele.
	1. Faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti doručením opravené faktury objednateli.
	2. Faktura bude adresována:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70 Brno

a bude obsahovat zejména:

- označení a číslo

- označení smluvních stran

- důvod fakturace

- schválený protokol o předání a převzetí díla (Předávací protokol)

- označení bankovního ústavu, na který má být placeno

- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti

- částku k úhradě v korunách českých (bude uvedena jako cena bez DPH, částka DPH a cena vč. DPH)

* 1. Objednatel si vyhrazuje právo provést úhradu výlučně na účet zhotovitele určený ke zveřejnění v Registru plátců DPH. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo: CZ63473542. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli ve lhůtě do 7 dnů jakoukoliv změnu v registraci k dani z přidané hodnoty. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně.
	2. Za prodlení s úhradou je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.

**V.**

**Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

5.1 Nebezpečí škody na zhotovené věci nese do doby předání a převzetí díla objednatelem zhotovitel.

5.2 Materiál a věci použité zhotovitelem k provedení díla se stávají vlastnictvím objednatele jejich spojením s dílem nebo jejich umístěním do díla.

**VI.**

**Podmínky provádění díla**

6.1 Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit nepřetržitý přístup do místa plnění a dále k poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti, zejména však připravit místo plnění v souladu s požadavky pro řádné provedení díla.

6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou odbornou péčí, v souladu s technologickými normami, postupy a technickými normami, při provádění díla postupovat samostatně, s vlastními prostředky a na vlastní riziko a obstarat na své náklady vše, co je k takovému provedení díla potřeba.

6.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některé části díla jinou osobu.

6.4 Zhotovitel povede **stavební deník**, který bude po celou dobu plnění uložen v místě provádění díla a přístupný objednateli. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí díla.

6.5 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany podle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za organizaci, prevenci, řízení a kontrolu práce osob, které používá k provedení díla a za dodržení všech předpisů BOZP, požárních předpisů a podmínek bezpečné práce těmito osobami. Současně je povinen vybavit tyto osoby prostředky BOZP a požární ochrany.

 Pokud bude při realizaci díla použita technologie nebo technická zařízení zakládající zvýšené riziko vzniku požáru, je zhotovitel povinen informovat včas a předem objednatele (popř. pro bezpečnostní aspekty určeného pracovníka objednatele) pro zajištění případného dohledu. Dohled objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti dbát o obecnou a zvlášť protipožární bezpečnost během realizace díla a v potřebné míře proškolit/nechat proškolit své pracovníky.

6.6 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

6.7 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli včas místo provádění díla, a to zápisem do stavebního deníku. Objednatel se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor pro dočasné uskladnění materiálu a zařízení dodaného na stavbu, prostor pro šatnu a hygienické zařízení pro pracovníky zhotovitele. Výběr prostor pro uskladnění materiálu a zařízení zhotovitele provede objednatel se zřetelem na zabezpečení proti poškození a odcizení.

* 1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí.
	2. Provozní zařízení pracoviště kompletně zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Riziko poškození nebo zničení předmětu díla na pracovišti a za újmu způsobenou zaměstnanci zhotovitele nese v plném rozsahu zhotovitel.
	3. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, a to i mimo pracoviště.

**VII.**

**Předání a převzetí díla**

7.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to včetně atestů, prohlášení o shodě a návodů k použití, pokud tak stanoví zákonné předpisy, záručních listů a protokolů o zkouškách nebo jiných dokladů ověřujících vlastnosti výrobků podle zvláštních předpisů, a to ke všem použitým výrobkům a materiálům potvrzujících vhodnost jejich použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost.

7.2 Zhotovitel je povinen do 3 dnů po dokončení provádění díla, nejpozději však v poslední den doby plnění, oznámit objednateli, že dílo je dokončeno a vyzvat objednatele k jeho převzetí. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme zhotovené dílo formou zápisu o předání a převzetí díla – předávací protokol, připravený zhotovitelem. Objednatel může převzít dílo s ojedinělými, drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Vady a nedodělky zjištěné při předání budou uvedeny v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany zároveň dohodnou lhůtu k jejich odstranění. Teprve po odstranění těchto definovaných vad a nedodělků bude dílo předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu

7.3 Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

7.4 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků, pokud se v předávacím protokolu smluvní strany nedohodnou jinak, řádně a včas v termínu dle **Čl. III** na základě **předávacího protokolu**, který bude podepsaný oběma smluvními stranami, Tento podepsaný protokol bude podkladem pro vystavení závěrečné faktury.

**VIII**.

**Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel odpovídá i po převzetí díla objednatelem za to, že dílo je:
2. provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejích příloh a pokynů objednatele;
3. odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejích příloh a případných pokynů objednatele.
4. Na dílo podle Smlouvy poskytuje zhotovitel záruku v délce trvání **24 měsíců,** která začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. dnem podepsání zápisů, v němž objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla.
5. Po uvedenou záruční dobu je objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých vad.
6. Objednatel má právo požadovat a zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění reklamovaných záručních vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po jejich notifikaci objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem nebo v jiné lhůtě určené objednatelem. Zhotovitel neručí za nezodpovědné zacházení se scénou, případné poškození při manipulaci a neodborné skladování (zhotovitel dodá návod na skladování, manipulaci a údržbu).

**IX.**

**Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana závazky z této Smlouvy a vadný stav neodstraní ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, nebo poruší-li smluvní povinnosti a závazky závažným způsobem nebo opakovaně. Poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k odstranění nedostatku plnění není třeba, pokud by oprávněná smluvní strana s ohledem na povahu věci nemohla mít na opožděném plnění zájem. Odstoupení je možné buď zcela nebo v části Smlouvy týkající se vadného plnění nebo v její části týkající se dosud nesplněných závazků. Účinky odstoupení nastanou doručením písemného oznámení o odstoupení. Bylo-li na odstoupením zrušenou Smlouvu již plněno nebo zůstává-li část smlouvy podle vůle oprávněné smluvní strany v platnosti, smluvní strany se vzájemně vypořádají podle příslušných zákonných ustanovení.
2. Poruší-li zhotovitel a/nebo osoba sním spolupracující vlastní vinou, tj. zejména bude-li jeho Činnost vykazovat vady, které mohou ovlivnit plánovaný průběh přípravy “Opery”, je NdB oprávněno požadovat po zhotoviteli řádnou náhradu škody a ušlý zisk za každé takové porušení závazků.
3. Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle článku III. odst. 1) Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.
6. Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani omezena její výše.
7. Pokud nesplněním některé z povinností Zhotovitele vzniknou Objednateli náklady nebo vůči Zhotoviteli finanční nároky, je Objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované Zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a Zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

**X.**

**Ostatní ujednání**

10.1 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám při provádění a v  souvislosti se zhotovením díla.

10.2 Smluvní strany prohlašují, že přebírají na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se právní vztahy ze Smlouvy vzniklé řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jakékoli změny a dodatky smlouvy je možné činit pouze písemně, po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Bez předchozího písemného souhlasu “NdB” není zhotovitel oprávněn postupovat ani jinak a převádět žádná práva vyplývající z této Smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti teprve jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v úplném znění.

Příloha č.1 – cenová nabídka

V Brně dne .....................

*Zhotovitel: Objednatel:*

...................................... ......................................

Ing. Miroslav Šimek MgA. Martin Glaser

statutární ředitel ředitel

GRADIOR TECH a.s. Národní divadlo Brno, přísp. organizace