DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 303/2017 ze dne 20.10.2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Brně

se sídlem Mozartova 18/3, 601 52 Brno

zastoupená: JUDr. Janem Sladkým, krajským státním zástupcem

IČO: 00026069

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení:  ČNB

č.ú.: 4226621/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. BESTBUILD s.r.o.

se sídlem Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74620

zastoupená Ing. Janem Vejtasou, jednatelem

IČO: 293 55 257

DIČ: CZ29355257

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 107-2601020217/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5 bodu XVII. smlouvy o dílo č. 303/2017 uzavřené dne 20.10.2017 (dále jen „smlouva“) na následujících změnách smlouvy:

- smluvní strany se v souladu s odst. 6 bodu V.  smlouvy dohodly na změně díla, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací v hodnotě 64.960,47 Kč bez DPH  (slovy šedesátčtyřitisícdevětsetšedesátkorunčeských 47/10 haléřů bez DPH) vymezených v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

- smluvní strany se v souladu s odst. 5 bodu XVII. smlouvy dohodly na změně díla, která spočívá v omezení závazku zhotovitele spočívajícím v neprovedení prací a dodávek zahrnutých v Oceněném položkovém rozpočtu, který je součástí smlouvy  v hodnotě 19.644,09 Kč bez DPH (slovydevatenácttisícšestsetčtyřicetčtyři  korunčeských  09/10 haléřů). Méněpráce  jsou konkrétně uvedeny v příloze č. 3 tohoto dodatku.

- Odstavec 2 bodu IV. Čas plnění se ruší  a nahrazuje se takto:

2.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 2.1.2018 do 23.2.2018. Předání staveniště nejpozději 5 dní před zahájením prací.

- Odstavec 1 a 2 bodu V. Cena díla se ruší a nahrazuje se takto:

1.Cena díla této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1 286 153,- Kč (slovy jedenmiliondvěstěosmdesátšesttisícstopadesáttřikorunčeských) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

2.Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 1 062 936,-

(slovy jedenmilionšedesátdvatisícdevětsettřicetšest)

- DPH 223.217,-

(slovy dvěstědvacettřitisícdvěstěsedmnáct)

- celková cena vč. DPH 1.286.153,-

(slovy jedenmiliondvěstěosmdesátšesttisícstopadesáttři)

III.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v bodě II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy.

Příloha č. 1 – Stavební vícepráce

Příloha č. 2 – Elektroinstalace vícepráce

Příloha č. 3 – Stavební  méněpráce

Příloha č. 4 -  Rekapitulace víceprací a méněprací

V Brně dne 31.1.2018		   				    V Brně dne 31.1.2018

-----------------------------------				      ------------------------------------

za objednatele					                    za zhotovitele

JUDr. Jan Sladký					      Ing. Jan Vejtasa

krajský státní zástupce                                                                  jednatel