SML 31/011/2018

č. j. NZM/2017/1452

SMLOUVA

na provedení autorského dozoru projektanta pro stavbu

Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560

(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Se sídlem:			Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 				750 75 741; DIČ: CZ75075741

ID DS:				q4fgwym

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu: 			xxx

Zastoupená:			doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:

LANG ŠPINAR ATELIER s. r. o.

| Se sídlem: Slovenská 6, 101 00 – Praha 10 IČO: 27171850 DIČ: CZ27171850 Zastoupená: Ing. Miroslavem Špinarem, jednatelem |  |
| --- | --- |

Bankovní spojení		xxx

Číslo účtu:		xxx

(dále jen „dodavatel“)

(dodavatel a objednatel dále společně též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

- Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. I. odst. 3. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zajistit autorský dozor projektanta “ADP“ (zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

- Předmětem smlouvy je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení/realizaci staveb) v rámci projektu Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice.

- Identifikace stavby, jejímž investorem je objednatel:

Název projektu:		Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560

Místo projektu:		Valtice

Popis stavby: 	Předmětem stavebních prací jsou:

- stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému. Úpravy zahrnují podepření stropu výstavních prostorů ve 2.NP (tedy pod prostory depozita ve 3.NP) ocelovým roštem vloženým pod stávající stropní konstrukci dle požadavků již vypracované dokumentace depozitárního systému. Zároveň bude provedeno krytí této konstrukce zavěšeným podhledem. V návaznosti na tyto úpravy bude provedena nová elektroinstalace a výměna podlahové krytiny ve výstavních prostorech a v depozitářích,

- rekonstrukce střechy a dostavba výtahu ve dvorní části objektu Národního zemědělského muzea ve Valticích. Rekonstrukce střechy zahrnuje výměnu střešní krytiny se zachováním všech stávajících prvků střechy (vikýře, atd.), ošetření, částečnou nebo úplnou náhradu prvků krovu na základě podrobného mykologického průzkumu,

- podepření části stropu pod 2. NP z důvodu plánovaného umístění akvárií ve 2. NP expozice. Dále bude vybourána příčka ve výstavním prostoru ve 2. NP, v místě příčky bude podepřen strop (podpora příčky ve 3. NP).

Doba realizace stavby:	14 měsíců

(dále jen „stavba“)

II.

Specifikace smlouvy

- Výkonem autorského dozoru projektanta – zhotovitele projektové dokumentace – se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.

- Dodavatel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor projektanta nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. I. odst. 3 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:

  - účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. I. odst. 3 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

  - dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,

  - účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,

  - podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,

  - podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

  - navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,

  - posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

  - na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele předmětu výše uvedené veřejné zakázky specifikované v čl. I. odst. 3. této smlouvy na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

  - spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka „TDS“, koordinátor bezpečnosti práce „kBOZP“) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,

  - sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,

  - svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,

  - aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. I. odst. 3. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,

  - aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,

  - ,

  - po dokončení stavby dodavatel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.

- Účast dodavatele  ADP musí být písemně (e-mailem) dohodnuta s objednatelem, nebo vyplývá z požadavků stavebníka, technického dozoru stavebníka či jednáních z kontrolních dnů („KD“) při realizaci stavby (dle zápisů z KD či zápisů ve stavebním deníku).

- Vlastní výkon služeb a činností ADP bude probíhat v pracovních dnech, přičemž dodavatel je povinen být v dohodnuté dny a době přítomen na stavbě nejméně v době od 9.00 hod do 11.30 hod, nedojde-li k jiné dohodě mezi smluvními stranami.

- Datum a čas výkonu ADP na stavbě zaznamenává dodavatel do stavebního deníku.

- Součástí výkonu ADP je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.

- Součástí ADP není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem, a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

III.

Doba plnění

Dodavatel bude provádět činnosti podle čl. II. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. I. odst. 3 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.

Předpokládaná doba plnění:

- Předpokládaný počátek plnění	1. 3. 2018

- Předpokládaný konec plnění		30. 4. 2019

Skutečný počátek a konec plnění bude záviset na aktuálním harmonogramu stavebních prací schváleném objednatelem.

IV.

Místo poskytování plnění

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. I odst. 3 této smlouvy a případně sídlo objednatele či dodavatele dle určení objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené dodavatelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.

V.

Práva a povinnosti

- Práva a povinnosti objednatele:

- Přizvat dodavatele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se dodavatel nezúčastnil.

- Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na dodavatele pro nezastupitelnost objednatele.

- Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout dodavateli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout dodavateli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno dodavatelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

- Práva a povinnosti dodavatele:

- Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.

- Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů veřejné  správy.

- Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění dodavatele na splnění pokynů trvá, neodpovídá dodavatel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že dodavatel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.

- Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.

- Dodavatel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

- Mimo osobou určenou dle čl. IX odst. 5 této smlouvy se  dodavatel  může nechat při poskytovávání služeb dle této smlouvy zastupovat  svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací nebo na základě plné moci jinou fyzickou osobou s dostatečnou kvalifikací, popřípadě právnickou osobou disponující zaměstnanci, s dostatečnou kvalifikací, s tím, že ADP budou provádět tito kvalifikovaní zaměstnanci. Odpovědnost nese v takových případech v plném rozsahu dodavatel, tak jako by služby poskytoval osobně.

- V případě, že dodavatel k poskytování služeb zmocní na základě plné moci v souladu s předchozím bodem  jinou  osobu, má tato osoba právo a povinnost vykonávat práva a povinnosti dodavatele dle této smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se, že po ukončení plnění dle této smlouvy předloží objednateli vyúčtování a vrátí mu veškeré věci, které při poskytování plnění nezpracoval.

VI.

Cena předmětu smlouvy a platební podmínky

      - Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za provedení díla cenu ve výši:

- Cena za jednu (1) hodinu činnosti autorského dozoru bez DPH: 600 Kč

- Cena za jednu (1) hodinu činnosti autorského dozoru vč. DPH (21%):  726 Kč

- Cena celkem bez DPH: 156 000 Kč

- Cena celkem vč. DPH (21%): 188 760 Kč

- Předpokládaný počet návštěv autorského dozoru (kvalifikovaný odhad vyplývající z doby realizace stavby – viz harmonogram realizace stavby): 65

- Předpokládaný počet hodin / 1 návštěva = 4

Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že je  plátcem DPH.

2.  Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy (včetně hovorného, cestovného atd.).

- Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné dodavatelem uvedené v čl. II. této smlouvy bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných dodavatelem měsíčně, a to ve výši součinu nabídkové hodinové sazby a počtu hodin odsouhlasených objednatelem s tím, že poslední platba v příslušném kalendářním roce bude realizována do 15. 12. příslušného kalendářního roku. Za období prosinec, leden a únor bude vystaven jeden souhrnný daňový doklad. Za plnění poskytnuté v období uvedeném v předchozí větě objednatel zaplatí až po 28. 2. příslušného kalendářního roku.

- Činnosti a služby autorského dozoru bude dodavatel poskytovat na základě pokynu zadavatele a budou tak fakturovány dle odpovídajícího počtu skutečně poskytnutých hodin.

- Cena uvedená v odst. 1 tohoto čl. je maximální a nepřekročitelná. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze z důvodů prodloužení doby provádění stavby či změny sazby DPH a je možné pouze na základě písemně sjednaného dodatku k této smlouvě. Zvýšená část ceny bude pak uhrazena jednorázově po dokončení stavby (po jejím předání a převzetí mezi objednatelem a zhotovitelem stavby). Dalším důvodem pro změnu ceny pak bude pouze případné zvýšení nebo snížení sazby DPH.

- Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat příslušnými právními předpisy stanovené náležitosti.

- Na faktuře pro objednatele bude dodavatel uvádět:

Odběratel: 	Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Název projektu (zhotovitele projektové dokumentace): Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice; registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560.

Nedílnou součástí faktury bude v souladu s odstavcem 1 písm. b tohoto čl.   objednatelem v písemné formě odsouhlasený a podepsaný počet hodin (vzor formuláře „výkaz odpracovaných hodin autorského dozoru“ tvoří přílohu č. 3 této smlouvy), v jakém za příslušné období (měsíc) dodavatel poskytoval  služby autorského dozoru.

- Splatnost daňového dokladu dodavatele činí 40 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli a to z důvodu možnosti čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu provázenému s ohledem na obsah závazku složitějším procesním postupem prostřednictvím třetí osoby, zřizovatele objednatele.

- Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 40 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, je-li na faktuře v rozporu s předchozím odstavcem uvedena doba splatnosti kratší.

- Pokud faktura neobsahuje všechny příslušnými právními předpisy a touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný dnem odepsání dlužné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

- Pokud na straně objednatele vzniknou pochybnosti o správnosti výše fakturované částky, a to ve vztahu ke kterékoli položce na faktuře uvedené, zašle objednatel dodavateli neprodleně oznámení této skutečnosti spolu s odůvodněním. Objednatel však nebude bezdůvodně zadržovat proplacení těch položek faktury, o jejichž správnosti pochybnost nevznikla.

- Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je příspěvkovou organizací organizační složky státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu (příp. rozpočtu IROP) určených na financování předmětu smlouvy dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků na účtu objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem, a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu (příp. rozpočtu příslušného dotačního titulu IROP).

VII.

Smluvní pokuty a sankce

- Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury má dodavatel vůči objednateli nárok na zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

- Při nedodržení zásadních povinností dodavatele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ takového nedodržení povinností dodavatele.

- Smluvní pokuta dle předchozího odstavce je splatná do 14 dnů poté, co bude písemná výzva objednatele v tomto směru dodavateli doručena.

- Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není ani v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku ve znění platném a účinném ke dni podpisu této smlouvy.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XII odst. 5. této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

- Smluvní strany si výslovně ujednaly, že na jejich vzájemné vztahy se neuplatní ustanovení § 2050 občanského zákoníku ve znění platném a účinném ke dni podpisu této smlouvy.

VIII.

Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

- Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním předmětu smlouvy z důvodů na straně dodavatele déle než 21 dnů, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

- Odstoupení od smlouvy dle odst. 1 a 2 tohoto čl. je účinné k okamžiku jeho doručení dodavateli.

- Objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez uvedení důvodů doručenou dodavateli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena dodavateli.

- Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

IX.

Oznámení, pověření zástupci

- Všechna oznámení v rámci smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení. Doručení může být osobně, doporučeným dopisem, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo potvrzené následně do tří dnů odeslaným doporučeným dopisem.

- Adresa objednatele pro všechna oznámení v rámci smlouvy je následující:

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice

- e-maily: 		xxx

- datová schránka: 	q4fgwym

- Adresa dodavatele pro všechna oznámení v rámci smlouvy je následující:

LANG ŠPINAR ATELIER s. r. o.

- se sídlem:	           Slovenská 6, 101 00 – Praha 10

- e-mail: 		xxx

- Objednatel určuje jako svého odpovědného zástupce pro:

- věci smluvní:		xxx

- věci technické:	xxx

- Dodavatel určuje jako svého odpovědného zástupce pro:

- věci smluvní:		xxx

- věci technické:	xxx

- pro výkon ADP:	xxx

X.

Další povinnosti dodavatele

- Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů..

- Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je předmět smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy, a to po dobu danou příslušnými právními předpisy  k jejich archivaci.

- Zhotovitel je povinen poskytovat minimálně do konce roku 2028 zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) jimi požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy a je povinen vytvořit shora uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně účetních a daňových dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy po dobu určenou v českých právních předpisech.

XI.

Řešení sporů, postoupení, započtení

- Smluvní strany deklarují, že budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související se smlouvou. Jestliže strany nevyřeší  takový spor nebo neshodu do 30 dnů nebo do takové doby, na které se strany dohodnou, potom je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor k rozhodnutí soudu.

- Dodavatel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.

- Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za dodavatelem nebo uplatnit zadržovací právo.

- Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či závazky z této smlouvy vyplývající nebo s touto smlouvou související kterékoli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Objednatel je oprávněn převést svoje práva i povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu i bez souhlasu dodavatele.

XII.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena i prostřednictvím e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídají a budou svým významem obsahově blízká původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.

- V případě rozporu mezi textem příloh a součástí smlouvy a vlastním textem smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

- Plní-li dodavatel cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost  ani nárok dodavatele na jakékoliv plnění ze strany objednatel nad rámec této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje, že on, všichni jeho zaměstnanci a zástupci, včetně osob jím zmocněných k výkonu ADP dle smlouvy  budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s plněním této smlouvy a jsou předmětem obchodního tajemství, nebo jsou objednatelem označeny jako důvěrné. Dodavatel, jeho zaměstnanci a zástupci, včetně osob jím zmocněných k výkonu ADP dle smlouvy  nejsou oprávněny jakkoli užít informace či podklady poskytnuté jim ze strany objednatele k jiným účelům, nežli k plnění povinností dle této smlouvy.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně či úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu navzájem informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy a zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění.

- Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu.

- Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Nabídka ceny za autorský dozor.

- Příloha č. 2 – Harmonogram realizace stavby

- Příloha č. 3 – Vzor formuláře „Výkaz odpracovaných hodin autorského dozoru“

- Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), zveřejněna v registru smluv.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s   § 6 odst. 1 zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

- Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy nároků z odpovědnosti za vady a nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat    i po zániku této smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle smluvních stran, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své podpisy.

| V Praze, dne …………… 2018 …………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s.p.o., (objednatel) | V Praze dne ……………2018 ………………….………………………… LANG ŠPINAR ATELIER s. r. o. (dodavatel) |
| --- | --- |