Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK č.1

## na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

## na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: 90835 / 2016 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002179/2016/Hol |
| --- | --- |
| A Název akce: Šlechtitelů – konečná autobusová zastávka s točnou | Org: 5742 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a par. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupci objednatele |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: 588 488 690, | tel.: 588 488 690, | tel.: 588 488 690, |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: 588 488 700, | fax: 585 224 599, | e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu |
| Ing. Holoušová Hana, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel: 588 488 705, fax: 585 224 599, e-mail: holousovahana@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | Ing. Petr Doležel |
| --- | --- |
| též „mandatář“ | se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc |
| IČ: 45186677 | DIČ: | CZ6008091309 |
| ŽL vydaný: Okresní úřad Olomouc, Okresní živnostenský úřad dne 13.04.1992 |
| Č.j.: OŽÚ 01123/92/MkŽF event. Č.: 3800500-72-01 |
| Zástupci |  |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Petr Doležel |
| tel.:, |  | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace……) |
| Ing. Petr Doležel |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace …….) |
| Ing. Petr Doležel |
| tel.:, |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Olomouc |
| č. účtu: |

##### II.

##### Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je požadavek dopravního inspektorátu Policie ČR a OSMK na posouzení intenzity stávajícího osvětlení a doplnění VO cca 100 m za přechodem pro chodce ze směru ulice Holická. Dodatkem č. 1 se mění  čl. III – Předmět díla, čl.V. – Termín plnění a čl. VI.  Cena a platební podmínky.

Nové znění:.

# Předmět díla

Doplňuje se: Součástí PD bude i posouzení (výpočet) stávajícího intenzivního osvětlení přechodu pro chodce a současně  doplnění osvětlení o cca 2 stožáry VO ve stávající linii stožárů na ulici Šlechtitelů, které budou nasvětlovat přechodový úsek před přechodem a rovněž nasvětlovat prostor bus točny.

# V.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Mění se:

a)  Projektová dokumentace DSP se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací včetně dokladové

části a podání žádosti o stavební povolení                                     do       28.02.2017

b)  Projektová dokumentace k ÚS pro objekt VO se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací včetně dokladové  části a podání žádosti o ÚS                             do       28.02.2017

c)  Projektová dokumentace DPS   včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr

do       31.05.2017

# VI.

# Cena  a platební podmínky

Dle SOD

- Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části

| Cena za část a) bez DPH: | 128 400Kč |
| --- | --- |
| DPH za část a): | 26 964Kč |
| Cena za část a) s DPH | 155 364Kč |

- Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení

| Cena za část b) bez DPH: | 7 900Kč |
| --- | --- |
| DPH za část b): | 1 659Kč |
| Cena za část b) s DPH: | 9 559Kč |

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení

| Cena za část c) bez DPH: | 95 500Kč |
| --- | --- |
| DPH za část c): | 20 055Kč |
| Cena za část c) s DPH: | 115 555Kč |

Cena díla za části a) až c):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)

| Cena celkem bez DPH: | 231 800Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 48 678Kč |
| Cena celkem s DPH: | 280 478Kč |

- Autorský dozor:

| Cena za část d) bez DPH: | 17 000Kč |
| --- | --- |
| DPH za část d): | 3 570Kč |
| Cena za část d) s DPH: | 20 570Kč |

Cena díla za dodatek č.1

| Cena celkem bez DPH: | 46 400 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 9 744 Kč |
| Cena celkem s DPH: | 56 144 Kč |

Celková cena díla za části a) až c) a dodatku č.1:

| Cena celkem bez DPH: | 231 800 + 46 400 = 278 200 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 48 678 + 9 744 = 58 422 Kč |
| Cena celkem s DPH: | 280 478 + 56 144 = 336 622 Kč |

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: 20.10.2016 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Michalička vedoucí odboru investic MMOl | Ing.Petr Doležel |