DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 16-092B

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku ČR v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.   		Objednatel: 		T.E.S. s.r.o.

Sídlo:			Jiráskova 977, 572 01 Polička

IČO:	64788253

DIČ:	CZ64788253

Zastoupený:	- ve věcech smluvních: 	    Cobe Ivanovski – jednatel

##### tel. 605 246 744

- ve věcech technických:    	Josef Hegr – technik

##### tel. 603 984 293

(dále jen objednatel)

a

1.2.		Zhotovitel:		TERMOMONT s.r.o.

Sídlo:			Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1

IČO:			45538875										DIČ:			CZ45538875

Bankovní spojení:	KB a.s., Litomyšl

č.ú.:			32805591/0100

Zastoupený: 	Ing. Stanislav Čermák – ředitelem společnosti, prokuristou

- tel. 602 145 135, scermak@termomont.cz

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:

Jiří Pakosta, tel. 724 501 088, jpakosta@termomont.cz

(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16-092B.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

čl. III. se doplňuje o bod 3.5, který zní takto:

  - Dle požadavků objednatele se mění předmět díla dle přiložených rozpočtů.

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Bod 4.1 se upravuje takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v termínech:

Ukončení prací a předání díla:		13. 10. 2016

Zkušební provoz: 			14. 10. 2016 – 13. 11. 2016

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Bod 5.1 se doplňuje takto:

Cena díla bez DPH					3.507.108,-Kč

Cena víceprací a méněprací dle přiložených rozpočtů bez DPH		    -91.759,-Kč

Cena celkem bez DPH					3.415.349,-Kč

Cena celkem s DPH 21%					4.132.572,-Kč

(slovy: čtyři miliony sto třicet dva tisíc pět set sedmdesát dva korun českých s DPH)

VI. ZÁRUČNÍ DOBA

Čl. VI. se doplňuje o bod č. 6.9, který zní takto:

Na neprováděné práce dle přiložených rozpočtů v tomto dodatku se nevztahuje záruční doba.

Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 16-092B se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 16-092B je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.

V Poličce dne:	                                                             		V Poličce dne

Za objednatele:	              		 Za zhotovitele:

…………………………………….. 	                                                     ………………………………………

Cobe Ivanovski      		         			                      Ing. Stanislav Čermák

jednatel společnosti T.E.S. s.r.o.		      	                                      ředitel společnosti

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací