# D O D A T E K  č . 1

# ke smlouvě o dílo č. 3/2017 ze dne  3. 2. 2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1.	VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem:	Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň

IČO:		25205625

zastoupena:			, generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

2.	Ing. Josef Šlechta

Místo podnikání:

IČO:	12846228

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k    č.   1

I.

- Dne 3. 2. 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení inženýrské činnosti včetně technického dozoru na akci – „Obnova vodovodu a kanalizace Dlouhá ulice – inženýrská činnost“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

- S ohledem na průběh realizace díla se smluvní strany dohodly na prodloužení činnosti technického dozoru stavby,  s termínem dokončení prací do 7/2018.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

- Tento dodatek nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

- Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či  nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Plzni dne:                                                                          V Plzni dne:

………………………………… 			        …………………………………

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Ing. Josef Šlechta

generální ředitel