Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.11.2017

(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,

IČ:               	67985891,

DIČ:		CZ6785891,

se sídlem:    	V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,

zastoupen:   		RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem

(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné

a

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ: 		27413152,

DIČ: 		CZ27413152,

se sídlem: 	Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov,

zastoupený: 	Ing. Pavlem Burianem, jednatelem,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007,

e-mail: 	burian.pav@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.11.2017 (dále jen „Dodatek“):

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy jídelny a navazujících prostor na přednáškové centrum AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8“ smlouvu o dílo ze dne 3.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zajistit mj. drobné dispoziční úpravy, výměny vnitřních povrchů, úpravu vnitřní elektroinstalace, slaboproudů, vody a kanalizace včetně koncových prvků, úpravu vnitřního rozvodu teplovodního vytápění, a dále také nové řešení vzduchotechniky, klimatizace, nové vnitřní výplně dveřních otvorů, prosklené příčky ZAM 1 a ZAM 2, obklady, dlažby a výmalbu, to vše dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Petrem Babákem, Bělehradská 26, 120 00 Praha 2 v 10/2016 a příslušného položkového výkazu výměr - stavebního rozpočtu (dále jen „Dílo“)..

  - Cena Díla byla mezi Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 4.722.499,- Kč bez DPH (slovy: čtyři-miliony-sedm-set-dvacet-dva-tisíce-čtyři-sta devadesát-devět-korun-českých-bez-DPH) s tím, že k této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 991.724,79 Kč. Celková cena Díla tak dle uzavřené smlouvy činila 5.714.223,79 Kč (slovy: pět-milionu-sedm-set-čtrnáct-tisíc-dvě-stě-dvacet-tři-koruny-české-a-sedmdesát-devět-haléřů-včetně-DPH) (dále jen „Cena“).

- Předmět Dodatku

  - Tento Dodatek je uzavírán za podmínek výzvy k jednání k veřejné zakázce Stavební úpravy jídelny a navazujících prostor na přednáškové centrum AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – rozšíření stavebních úprav, dále upravených ve výzvě k podání nabídky, a to s ohledem na požadavek Objednatele na úpravu a rozšíření Díla. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava vymezení Díla spočívající v jeho úpravě a rozšíření a na něj navazující změna Ceny díla dle upraveného výkazu výměr – stavebního rozpočtu.

- Změna Smlouvy o dílo

  - S ohledem na výše uvedené smluvní strany ujednaly, že dochází ke změně Smlouvy o dílo, a to tak, že

- dochází k úpravě a rozšíření Díla o další stavební práce a dodávky spočívající mj. ve vybourání podlahových podkladních konstrukcí ve všech rekonstruovaných místnostech, odstranění dělících příček mezi přednáškovým sálem a vstupními prostorami, dodávce a montáži nových dveří včetně obložky, ztužení stropního záklopu dřevěným roštem latí 40/60 a celoplošným ztužujícím záklopem SDK, a doplnění přednáškového centra druhým únikovým východem vedoucím na venkovní zpevněné plochy areálu, a to v rozsahu dle projektové dokumentace označené „AV ČR Přednáškové centrum – stavební úpravy stávající jídelny a navazujících prostor – rozšíření a úprava projektové dokumentace“ zpracované Ing. arch. Petrem Babákem, místem podnikání Bělehradská 26, 120 00 Praha 2 v 01/2018, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a dle upraveného položkového výkazu výměr (stavebního rozpočtu), který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

- cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, činí po zohlednění úprav a rozšíření Díla ve smyslu tohoto Dodatku,  1 057 388,18 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpadesátsedmtisíctřistaosmdesátosmkorunosmnácthaléřů). K této částce bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 222 051,22 Kč. Celková cena Díla tak činí 1 279 439,70 Kč (slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátdevěttisícčtyřistatřicetdevětkorunsedmdesáthaléřů) včetně DPH. Tuto cenu uhradí Objednatel dle upraveného výkazu výměr (stavebního rozpočtu), který tvoří přílohu č. 2 k tomuto Dodatku, a je úplný.

  - Nad rámec výše ujednaného smluvní strany dále prostřednictvím tohoto Dodatku výslovně ujednaly, že pro odvoz materiálů a suti v souvislosti s prováděním Díla bude Zhotovitel používat výhradně horní vjezd do areálu Objednatele z ul. Gabčíkova.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany výslovně ujednaly, že tímto dodatkem nedochází ke změně termínu dokončení Díla dle uzavřené Smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že změna Díla ve smyslu tohoto Dodatku nemá jakýkoli vliv na již provedené práce na Díle a není spojena s potřebou dalších prací výslovně neuvedených v tomto Dodatku a jeho přílohách.

- Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.

  - Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel po dvou stejnopisech.

Příloha:

- č. 1 – projektová dokumentace „AV ČR Přednáškové centrum – stavební úpravy stávající jídelny a navazujících prostor – rozšíření a úprava projektové dokumentace“ zpracovaná Ing. arch. Petrem Babákem, místem podnikání Bělehradská 26, 120 00 Praha 2 v 01/2018.

- č. 2 - upravený výkaz výměr (stavební rozpočet).

V Praze dne 19.2.2018				V Praze dne 19.2.2018

Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele:

……………………………...                                          .........................................

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        PROFIS B & B s.r.o.

RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  		      Ing. Pavel Burian, jednatel