## DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 21.10.2016

jejímž předmětem je realizace výměny termostatických ventilů v objektech Jungmannova 1- 3, Univerzitní 20, 22, Sedláčkova 13, 15, 19, 31, 38 a Riegrova 11 v Plzni“ (dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

1)	CROWNING s.r.o.

se sídlem: 		Luhov 36, 330 35 Líšťany

IČ: 			29083362

DIČ: 			CZ29083362

zastoupená: 		p. Pavlem VOJTOU, jednatelem

bankovní spojení: 	xxxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

a

2)	Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: 		Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

IČ: 			49777513

DIČ: 			CZ49777513

zastoupená: 		Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holečkem, rektorem

bankovní spojení: č.ú.: 	xxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě:

PREAMBULE:

Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli v souladu s čl. XI. odst. 2) smlouvy na znění dodatku č. 1 ke smlouvě. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je prodloužení termínu provádění díla. Důvodem pro prodloužení termínu provedení díla je nepředvídané prodloužení procesu zadání veřejné zakázky, a tím způsobené časové zpoždění s podpisem smlouvy o dílo. Objednatel má zájem na provedení díla ještě v tomto roce, proto se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

I.

1) Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění následovně:

Článek II., odst. 1)  smlouvy nově zní:

- Zhotovitel se zavazuje celé dílo popsané v této smlouvě a v příloze č. 1 zahájit dnem účinnosti  smlouvy a provést nejpozději do 15. 12. 2016.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

II.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.

- Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou vůli prostou omylů, souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek není uzavírán v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 21.10.2016			        V Plzni dne 21.10.2016

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

Západočeská univerzita v Plzni			CROWNING s.r.o.

……………………….......…………………………		……………………………………………………………

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček 			Pavel Vojta

rektor							jednatel