Číslo smlouvy: 82/2017

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

# I. Smluvní strany

Příkazce: 	Město Trhové Sviny

Žižkovo náměstí 32

374 01 Trhové Sviny

IČ: 00245551

DIČ: CZ 00245551

zastoupený: panem Pavlem Randou, starostou města

Příkazník: 		GPL-INVEST s.r.o.

Kněžskodvorská 2632

370 04 České Budějovice

IČ: 26070766

DIČ: CZ 26070766

Zastoupený: Jiřím Grauerem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vl. 12137

II. Předmět plnění

(1) 	Příkazce je stavebníkem stavby „REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ ULICE“, dle projektové 	dokumentace 	stavby Školní ulice Trhové Sviny -

Koordinační část a SO 01 Komunikace – zpracované firmou Ing. Josef Maroušek - Atelier DS, Čechova 59a, České Budějovice,

SO 02 Dešťová kanalizace a SO 03 Zastropení vodovodní šachty - zpracované firmou VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12, Č. Budějovice, Ing. Jiří Pudil

SO 04 Veřejné osvětlení - zpracované firmou Atelier A 02 s.r.o., Čechova 59,

Č. Budějovice, Ing. Jiří Průša

Vše ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná v dubnu 	2016.

(2) 	Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí jeho jménem a na jeho účet výkon funkce Technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP) spojený s realizací a uvedením do provozu výše uvedené stavby a spočívající v provedení prací a obstarání věcí a služeb v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy.

(3) 	Příkazce vybavuje pro výkon uvedených činností příkazníka zmocněním, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je platné po dobu platnosti smlouvy.

III. Povinnosti příkazníka

(1) 	Základním účelem činnosti příkazníka je včasné a kvalitní provedení předmětné stavby v souladu se schváleným projektem, rozhodnutími příslušných správních orgánů a vůlí příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti postupovat s vynaložením veškeré odborné péče, které je k dosažení tohoto cíle zapotřebí.

(2) 	Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích všech provedených činností, kdykoli bude z jejich povahy zřejmé, že svým výsledkem mohou mít vliv na rozhodování příkazce v předmětné věci. Vyplyne-li možnost takovéhoto ovlivnění již ze samotné povahy činnosti, je příkazník povinen o ní příkazce informovat, bude-li to možné, již před jejím započetím.

IV. Součinnost příkazce

(1) 	Příkazce se zavazuje, že poskytne příkazníkovi všechny informace potřebné pro výkon činností, které jsou předmětem této smlouvy, a že jej bude neprodleně informovat o všech dosud neznámých skutečnostech, které mohou průběh nebo výsledek těchto činností ovlivnit.

(2) 	Příkazce se dále zavazuje, že poskytne příkazníkovi veškeré relevantní písemnosti týkající se předmětu plnění příkazníka a vzniklé před uzavřením této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci, rozhodnutí správních orgánů, smlouvy, zápisy apod.

(3) 	Příkazce bude vysílat na přejímací řízení svolané příkazníkem odpovědného zástupce pověřeného převzetím díla nebo jeho ucelené části.

V. Postup a termíny plnění

(1) 	Příkazník započne vykonávat všechny činnosti tvořící předmět plnění této smlouvy dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) 	Závazek příkazníka končí dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu stavby.

VI. Odměna a platební podmínky

(1) 	Příkazce se zavazuje, že vyplatí příkazníkovi odměnu za provedení činností uvedených v čl. II. odst. (2).

- Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí

230 000,- Kč,-  (slovy dvěstětřicettisíckorun českých), bez DPH.

Z toho

- za výkon funkce TDS:   185 000,- Kč  (bez DPH)

- za výkon koordinátora BOZP vč. zpracování Plánu BOZP:  45 000,- Kč (bez DPH)

- Odměna bude placena následujícím způsobem:

Výkon funkce TDS

Šesti splátkami á 26 000,- Kč (dvacetšesttisíckorun českých) v závislosti na průběhu výstavby jako odměna za výkon činností souvisejících s vykonáváním kontroly provádění díla

Sedmá splátka ve výši 29 000,- Kč (dvacetdevěttisíckorun českých)

po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu, jako odměna za výkon činností souvisejících se zajištěním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu.

Výkon koordinátora BOZP

Šesti splátkami á  6 000,- Kč (šesttisíckorun českých), v závislosti na průběhu stavby, jako odměna za činnosti spojené s výkonem funkce koordinátora BOZP na staveništi.

Sedmá splátka ve výši 9 000,- Kč (devěttisíckorun českých)

po dokončení stavby jako odměna za činnosti spojené s výkonem funkce koordinátora BOZP na staveništi.

- Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, kterou příkazník uplatní podle zákona. Tato sazba činí 21 % v okamžiku podpisu smlouvy.

- Úhrada odměny bude prováděna poukázáním na běžný účet číslo 188705116/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka České Budějovice, na základě faktur s dobou splatnosti nejméně 10 dnů, které příkazník vystaví v souladu s touto smlouvou.

- Sjednaná odměna nezahrnuje náklady na úhradu správních a místních poplatků, náklady na případné znalecké posudky, zjištění inženýrských sítí, geometrické plány, zhotovení dokumentace skutečného stavu, archeologický a památkový průzkum a ostatní práce, výkony a služby, které nejsou obsahem činností specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy. Sjednaná odměna zahrnuje náklady na dopravu, telekomunikační poplatky a ostatní běžné náklady příkazníka.

VII. Smluvní pokuta

- V případě, že je v průběhu plnění této smlouvy příkazník v prodlení se splněním své povinnosti dle této smlouvy, tj. s výkonem funkce TDS a s výkonem funkce koordinátora BOZP ve smluveném rozsahu a době, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy prodlení je způsobeno důvody, které neleží na straně příkazníka.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení od data splatnosti faktury.

- Smluvní pokuta sjednaná dle odstavce (1) tohoto článku smlouvy je splatná do 10 kalendářních dnů od okamžiku porušení každého jednotlivého ustanovení této smlouvy, popřípadě každého oznámeného nedostatku.

- Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody.

VIII. Závěrečná ujednání

- Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

- Změna smlouvy je možná pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Ve věcech, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se budou obě strany řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX. Podpisy smluvních stran

| Za příkazce: | Za příkazníka: |
| --- | --- |
| Pavel Randa, starosta města | Jiří Grauer, jednatel společnosti |
| V Trhových Svinech | V Českých Budějovicích |
| dne ………………. | dne 11.12.2017 |

Příloha č. 1

Specifikace rozsahu činnosti příkazníka – výkon TDS:

- seznamuje se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby (s PD, obsahem smluv, obsahem stavebního povolení),

- předává staveniště zhotoviteli a pořizuje o tom zápis do stavebního deníku,

- dbá na dodržení podmínek stavebního povolení a plnění opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

- pečuje o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a eviduje dokumentaci dokončených částí stavby,

- kontroluje čerpání nákladů na stavbu,

- zajišťuje projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby (stavebního projektu), neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládá s vlastním vyjádřením stavebníkovi,

- o všech závažných okolnostech bez odkladu informuje stavebníka,

- kontroluje věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a předává je k likvidaci stavebníkovi,

- kontroluje a přejímá části dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými,

- spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných prací a dodávek s projektovou dokumentací,

- spolupracuje s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace,

- sleduje, jestli zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací. Kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, prohlášení o shodě apod.),

- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami v příslušných smlouvách,

- provádí záznamy do stavebních deníků,

- spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontroluje postup prací podle schváleného časového harmonogramu stavby podle ustanovení smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu a připravuje podklady pro uplatňování majetkových sankcí,

- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,

- připravuje podklady pro odevzdání a převzetí stavby a účastní se jednání o odevzdání a převzetí stavby,

- kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech,

- kontroluje vyklizení staveniště,

- zajišťuje podklady pro vydání kolaudačního souhlasu stavby.

Specifikace rozsahu činnosti příkazníka – koordinátor BOZP:

- zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví,

- zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě,

- zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,

- bude nápomocen na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitele,

- bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,

- bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav,

- bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,

- bude informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací,

- bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,

- bude sledovat, zda zhotovitel dodržuje plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP, bude plán aktualizovat.

Příloha č. 2:

Plná moc

Zmocnitel: 	Město Trhové Sviny

Žižkovo náměstí 32

374 01 Trhové Sviny

IČ: 00245551

DIČ: CZ 00245551

zastoupený: panem Pavlem Randou, starostou města

Zmocněnec: 		GPL-INVEST s.r.o.

Kněžskodvorská 2632

370 04 České Budějovice

IČ: 26070766

DIČ: CZ 26070766

Zastoupený: Jiřím Grauerem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vl. 12137

- Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k tomu, aby jednal jeho jménem ve věcech týkajících se realizace a ukončení stavby „REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ ULICE“.

- Zmocnění se týká jednání s místně a věcně příslušným stavebním úřadem, zhotovitelem stavby a dále se všemi osobami, právnickými i fyzickými, které by ve smyslu správního řádu byly účastníky správního řízení v předmětné věci.

- Zmocnění jednat se zhotovitelem stavby se týká všech činností, prací a úkonů, které objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit jako právo kontroly provádění díla podle § 550 obchodního zákoníku v rozsahu pro tuto činnost obvyklém.

- Zmocněnec toto zmocnění v plném rozsahu přijímá.

| Za zmocnitele: | Za zmocněnce: |
| --- | --- |
| Pavel Randa, starosta města | Jiří Grauer, jednatel společnosti |
| V Trhových Svinech | V Českých Budějovicích |
| dne ………………. | dne 11.12.2017 |