Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-003167 číslo smlouvy město Stod:

číslo smlouvy zhotovitele: S 18-023-0023

Tento dodatek byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:   I. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390                                   bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

| zastoupeno: | Ing. Jan Kroupa, generální ředitel |
| --- | --- |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | Bc. Miroslav Blabol, Dis., vedoucího úseku výstavby |

a

Město Stod                                                                               se sídlem: nám. ČSA 294, 333 0l Stod

IČO: 00257265                                                                                                    bankovní spojení: Komerční banka a.s., č, ú. 19-2429361/0100

zastoupeno:	Bc. Jiří Vlk, starosta města

(dále jen „objednatel”) a

I. název:	Společnost SWIETELSKY + BÖGL a KRÝSL, 1/26 Stod, průtah

Správce společnosti:	SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem:                                                      Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice odštěpný závod: 					Dopravní stavby ZÁPAD                           umístění:						Zemská 259, 337 0l Ejpovice                          IČO, DIČ:					48035599, CZ48035599                                                              bankovní spojení: 				0212269343/0300                        zastoupen: 					Přemysl Holmik, vedoucí o.z

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Přemysl Holmik, vedoucí o.z.

kontaktní osoba ve věcech technických:	Jiří Slavík, stavbyvedoucí

Společník č. 2:	BÖGI. a KRÝSL k.s.

se sídlem:	Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Ing. Michael Köppl, prokurista

| IČO, DIČ: | 26374919, CZ26374919 |
| --- | --- |
| Zastoupen: | Jana Krýslová, prokurista |

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                       (dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

dodatek se týká článku smluvních podmínek:

| Název článku Smluvních podmínek |  | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba pro dokončení |  | 1.1.9 | - SO 101 Hlavni trasa I/26, okružní křižovatka, vjezdová brána - SO 102 Úpravy na II/230 - SO 103 Napojeni MK na I/26 - SO 141 Úpravy na objízdných komunikacích - SO 201 Opěrná zeď v km 0,212 74 - SO 305 Dešťová kanalizace - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 411 Úpravy na slaboproudých rozvodech - SO 111 Navazující úpravy na I/26 část ochranné ostrůvky do 30.11.2018 - SO 111 Navazující úpravy na I/26 část chodníky, vjezdy - SO 121 Parkoviště— Příční ulice do 31.7.2019 |
| Doba pro uvedení do provozu |  | 1.1.22 | - SO 101 Hlavní trasa I/26, okružní křižovatka, vjezdová brána - SO 102 úpravy na 11/230 - SO 103 Napojení MK na I/26 - SO 141 Úpravy na objízdných komunikacích - SO 201 Opěrná zeď v km 0,212 74 - SO 305 Dešťová kanalizace - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 411 Úpravy na slaboproudých rozvodech - SO 111 Navazující úpravy na I/26 část ochranné ostrůvky do 30. 11. 2018 - SO 111 Navazující úpravy na I/26 část chodníky, vjezdy - SO 121 Parkoviště - Příční ulice do 31. 7. 2019 |

Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platnosti originálu, každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.

Datum:  21-02-2018							Datum: 21-02-2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR						SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21-02-2018

Město Stod