SMLOUVA O DÍLO

Dodávka a instalace posuvných archivačních regálů

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena: 		xxxxx, ředitelem odboru vnitřní správy

IČO:  			00551023

bank. spojení: 		ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:			2229001/0710

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“)

a

BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

se sídlem: 		Ledárenská 386/25, 620 00 Brno

IČO: 			25300245

DIČ: 			CZ25300245

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 23315

bank. spojení: 		Sberbank, a.s. Brno

č. účtu:			4200004899/6800

datová schránka: 	65qq4d8

zastoupen/a: 		xxxxxxxxxx, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají tuto Smlouvu o realizaci dodávky a instalace posuvných archivačních regálů (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

# Článek 1

Úvodní ustanovení

  - Na základě zadávacího řízení na veřejnou malého rozsahu pod názvem „Dodávka a instalace posuvných archivačních regálů“ (dále jen „Veřejná zakázka“) Zhotovitel předložil, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídku (dále jen „Nabídka“) a tato byla pro plnění veřejné zakázky v souladu se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

  - Při výkladu obsahu této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, k účelu tohoto zadávacího řízení a dalším úkonům Smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání Smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních úkonů tím nejsou nijak dotčena.

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

- se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil se všemi Objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se předmětu plnění dle této Smlouvy zejm. přílohou č. 1 a přílohou č. 2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“),

- Dílo a jednotlivé činnosti dle této Smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepého výkazu výměr,

- si je vědom skutečnosti, že v průběhu zhotovování Díla dle této Smlouvy nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady,

- není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení vykonávacího nebo exekučního řízení na majetek Zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

  - Zhotovitel se zavazuje, že:

- Dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou Zhotovitele,

- bude dodržovat obecně závazné předpisy, příslušné normy vztahující se k předmětnému Dílu, zejména příslušná ustanovení Občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy (technickými normami (ČSN) jsou dle této Smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den uzavření této Smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování Díla, technickými normami ve smyslu této Smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování Díla); Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat také bezpečnostní předpisy a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti,

- bude realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují,

- bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této Smlouvy až do uplynutí záruční doby dle této Smlouvy, sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě vč. Objednatele s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1 500 000 Kč. V případě, že tuto Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob, musí pojistná Smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoliv z těchto osob. 
Kopie pojistné Smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je přílohou č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

  - Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v úvodu této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že zástupci Smluvních stran při uzavření této Smlouvy jsou osoby oprávněné Smluvní strany zastupovat bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v úvodu této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této Smlouvy, jsou si Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu vzájemně písemně sdělit.

  - V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran dle tohoto článku Smlouvy ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikne.

# Článek 2

Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost dodávku posuvných archivačních regálů pro potřeby Objednatele vč. dopravy na místo plnění, montáže regálů a předání všech manuálů. Bližší technická specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Zhotovitel pro provádění Díla obstará výhradně nové zboží.

  - Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.

  - Součástí řádného předání Díla bude i předání dokumentace skutečného provedení Díla v jednom písemném vyhotovení a předání veškerých manuálů, návodů k obsluze, zápisy o proškolení pověřených osob a fotodokumentace instalovaných archivačních systémů.

  - Zhotovitel bude Dílo provádět v časech požadovaných objednatelem tak, aby provádění Díla jakkoli nenarušovalo chod Objednatele v místě plnění.

  - Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

  - Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru místa montáže. Objednatel neodpovídá za jejich případné ztráty nebo zcizení.

# Článek 3

# Kontaktní osoby pro účely Smlouvy

  - Kontaktní osobou Objednatele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy, neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli jinak, je xxxxx.

  - Kontaktní osobou Zhotovitele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy neoznámí-li Zhotovitel Objednateli jinak, je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek 4

Součinnost

  - Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat a Zhotovitel si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení s placením jednotlivých peněžních závazků.

  - Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy podávat Objednateli, na jeho vyžádání, průběžné zprávy o své činnosti. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, veškerá komunikace může být prováděna osobně, telefonicky, nebo písemně (elektronicky i listině).

  - Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

# Článek 5

# Místo a doba plnění

  - Místem plnění je suterén v budově objednatele na adrese Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2.

  - Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění nejpozději do 7 kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje ukončit realizaci plnění a řádně provedené Dílo předat Objednateli nejpozději do 2 měsíců od převzetí místa plnění.

# Článek 6

Cena a platební podmínky

  - Celková cena za zhotovení Díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu zhotovení Díla a je dána cenovou Nabídkou Zhotovitele.

  - Celková cena obsahuje veškeré náklady na zhotovení Díla, včetně ostatních prací souvisejících se zhotovováním Díla. Cena za zhotovení Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

Celková cena bez DPH činí 1.098.500,- Kč,

Zákonné DPH činí 230.685,- Kč

Celková cena včetně DPH činí 1.329.185,- Kč.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za zhotovení Díla pouze v rozsahu skutečně provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb.

  - Součástí ceny za zhotovení Díla jsou veškerá plnění Zhotovitele z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této Smlouvy. V ceně za zhotovení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli při realizaci Díla vzniknou nebo mohou vzniknout. Cena za zhotovení Díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu převzetí celého Díla Objednatelem. Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Celkovou cenu lze překročit pouze tehdy, pokud dojde ke zvýšení sazby DPH; v případě snížení sazby DPH se naopak cena odpovídajícím způsobem sníží. V daném případě změnu ceny Zhotovitel písemně oznámí Objednateli a nově určená cena bude předmětem dodatku této Smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že § 2620 až 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí.

  - Objednatel nebude Zhotoviteli zálohy ani závdavky.

  - Cena za zhotovení Díla bude Objednatelem zaplacena za řádně předané a převzaté Dílo, a to bezhotovostně na základě daňových či účetních dokladů (dále jen „faktura“) vystavených Zhotovitelem po předání a převzetí Díla Objednatelem, které bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, nebo po odstranění drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, pokud je Dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla nebo odstranění drobných vad a nedodělků, a přílohou faktury bude vždy příslušný předávací protokol.

  - Splatnost faktur činí minimálně 30 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. K fakturované ceně Zhotovitel připočítá DPH ve výši dle sazby platné a účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle faktury.

  - Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

  - Veškeré vystavené faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů či zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh a nedílných součástí.

  - Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. dohodnutých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, nebo nebude-li stanovena lhůta splatnosti faktury v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.

Článek 7

Předání a převzetí Díla

  - Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla, a to alespoň 2 pracovní dny předem.

  - Závazek Zhotovitele provést Dílo dle této Smlouvy je splněn jeho řádným a včasným dokončením, a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla a dokladů stanovených touto Smlouvou, právními předpisy, a rozhodnutími orgánů veřejné správy.

  - V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla nebo části Díla, Zhotovitel se zavazuje zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla nebo části Díla Objednateli.

  - Objednatel je oprávněn provést před samotným převzetím Díla kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a zda splňuje požadavky dle platných a účinných právních předpisů a této Smlouvy.

  - Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že Dílo odpovídá této Smlouvě, je plně funkční, a je prostá vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

  - O předání a převzetí Díla jsou Smluvní strany povinny vždy sepsat předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci veškerých provedených prací a dodávek v místě plnění, dále soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla. Vypracování návrhu předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

  - V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

  - Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, že Dílo nebude zatíženo jakýmikoli právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích osob. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob a zároveň se zavazuje takové právní vady bez zbytečného odkladu a na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z předávacího protokolu na Dílo, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem se Zhotovitel zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí Díla podle odst. 7.6 tohoto článku Smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí Díla stanoven, se Zhotovitel zavazuje vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí Díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

  - Nejpozději do 2 pracovních dnů po předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a uvést je do původního stavu.

  - Smluvní strany se dohodly, že § 1912, § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2609 a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. Vady Díla zjištěné po předání Díla, na něž se nevztahuje záruka za jakost, se Zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených pro záruční vady.

# Článek 8

Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu okamžikem předání a převzetí Díla v místě plnění.

  - Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel od okamžiku započetí prací na díle a nebezpečí škody přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, a to na základě potvrzení převzetí Díla v předávacím protokolu, nebo odstraněním drobných vad a nedodělků, pokud je Dílo převzato s drobnými vadami. Smluvní strany se dohodly, že § 1976 Občanského zákoníku se nepoužije.

# Článek 9

### Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla, vyžadované touto Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

  - Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo nebo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, je Objednatel oprávněn bez dalšího od této Smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu této Smlouvy a poskytnout jim nezbytnou součinnost.

  - Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení této Smlouvy, dodatky k této Smlouvě, originály účetních či daňových dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci Díla dle této Smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího z této Smlouvy, minimálně však do roku 2026.

Článek 10

Jakost, záruka a vady Díla

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v příslušné jakosti sjednané touto Smlouvou.

  - Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými v této Smlouvě.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době předání Díla.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (dále jen „záruka“). Záruční doba na Dílo činí 36 kalendářních měsíců a počíná běžet ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu na Dílo v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že  Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít Dílo v době předání a převzetí a za vady, které na díle vzniknou v záruční době (dále jen „vady“) a po dobu trvání záruční doby je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady, za které Objednatel nese odpovědnost v rámci poskytnuté záruky za jakost. Vadou je mimo jiné i vada Díla způsobená vnější událostí.

  - Zárukou dle předchozího odstavce přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto Smlouvou a že si zachová obvyklé vlastnosti.

  - Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) Zhotoviteli vadu písemně. Za písemnou reklamaci se pro účely oznámení vady považuje jak listinná forma, tak elektronická forma v podobě emailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem. V reklamaci musí být vada popsána nebo uvedeno, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace, a to stejnou formou, jakou byla reklamace zaslána.

  - Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů po oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě s Objednatelem na místo plnění Díla za účelem projednání reklamace vad a v téže lhůtě Objednateli písemně sdělit, zda oznámené vady považuje či nepovažuje za záruční vady. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že jde o záruční vady.

  - Bude-li mít část Díla vady, je Objednatel oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění za vadné části Díla, dodáním chybějících částí Díla či odstraněním právních vad,

- požadovat odstranění vady opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné,

- požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla,

- je-li vada neodstranitelná, odstoupit od této Smlouvy.

  - Objednateli zároveň náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad Díla. Volbu nároku z odpovědnosti za vady provede Objednatel v reklamaci. Smluvní strany se dohodly, že se § 2106 Občanského zákoníku nepoužije.

  - Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré oznámené vady, tedy i takové vady, které nepovažuje za záruční vady. Nebude-li Zhotovitel považovat oznámené vady za záruční vady, bude znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem zapsaným v seznamu znalců, jehož vypracování zadá Objednatel, zjištěno, zda je reklamovaná vada záruční vadou, či nikoli. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

  - V případě, že ze znaleckého posudku vypracovaného dle předchozího odstavce této Smlouvy bude vyplývat, že reklamovaná vada není záruční vadou, nese náklady na vypracování znaleckého posudku Objednatel, který se dále zavazuje uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady.

  - Zhotovitel se zavazuje oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad, a to i v případě, že oznámené vady Zhotovitel nepovažuje za záruční vady.

  - Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

  - Záruční doba na příslušnou část Díla se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.

  - O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou.

  - V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z ceny Díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající požadované slevě na účet Objednatele uvedený v úvodu této Smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla Zhotoviteli reklamace doručena. Výše slevy z ceny Díla bude určena jako částka odpovídající rozdílu hodnoty bezvadného Díla a hodnoty Díla s vadami, pro které je požadována přiměřená sleva z ceny Díla. Pro výpočet slevy jsou rozhodující ceny včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn slevu z ceny Díla započíst na jakoukoli splatnou fakturu doručenou Objednateli v souladu s čl. 6 této Smlouvy.

# Článek 11

Sankční ujednání

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré nemajetkové újmy a škody, které vzniknou Objednateli v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány veřejné správy, jejichž příčinou bylo porušení povinností plynoucích z této Smlouvy Zhotovitelem.

  - V případě prodlení Zhotovitele s dodáním Díla v termínu uvedeném v čl. 5, odst. 5.3 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny Díla včetně DPH dle čl. 6 odst. 6.2 této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu nebo vad reklamovaných Objednatelem v záruční době, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a vadu či nedodělek, a to do odstranění vady či nedodělku Zhotovitelem, Objednatelem nebo prostřednictvím třetí osoby v souladu s touto Smlouvou.

  - Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli vlivem činnosti Zhotovitele se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude Objednatelem o nároku na zaplacení smluvní pokuty a její výši resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši prokazatelně informován.

  - Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

  - Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut uložených Prodávajícímu podle této Smlouvy se takové pokuty sčítají.

  - Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, uhrazení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a povinnosti vyplývající z této Smlouvy a nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši.

  - Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu vyjádřitelnou v penězích je Objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) Zhotovitele proti Objednateli z titulu zaplacení části ceny dle této Smlouvy.

# Článek 12

# Ochrana informací

  - Zhotovitel se zavazuje, že zachová jako citlivé veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s prováděním Díla. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.

  - Zhotovitel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě informace Objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany citlivých informací subdodavatelem odpovídá Objednateli přímo Zhotovitel.

# Článek 13

# Ukončení Smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. Občanského zákoníku) odstoupit od této Smlouvy zejména bude-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště či se zhotovením a předáním Díla po dobu delší než 7 kalendářních dnů.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou odměny za Dílo po dobu delší než 120 kalendářních dnů.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o zárukách za jakost Díla a o sankcích trvat i po zániku této Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

  - Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy před dokončením Díla, předá Zhotovitel nedokončené Dílo, resp. část Díla Objednateli písemným protokolem podepsaným Smluvními stranami, ve kterém bude, kromě jiných náležitostí předávacího protokolu dle této Smlouvy, popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty a jiné listiny vztahující se k Dílu, resp. části Díla, získané za dobu trvání účinnosti této Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené části Díla podle podmínek této Smlouvy.

  - Ode dne podpisu protokolu dle předchozího odstavce začíná běžet záruční lhůta u provedených částí Díla.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 týdny a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou založené. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo, na jehož zhotovení se s Objednatelem dohodl, do doby obdržení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje cenu za část Díla zhotoveného v souladu s touto Smlouvou Zhotoviteli zaplatit.

  - V případě ukončení platnosti této Smlouvy před uplynutím doby, na níž byla sjednána, je Objednatel oprávněn požadovat, že určitá část Díla nebude dokončena nebo že se s její realizací nezapočne. Objednatel v takovém případě zaplatí Zhotoviteli náklady vzniklé v souvislosti se započatým plněním a jeho předčasným ukončením, za předpokladu, že takové náklady byly zhotovitelem vynaloženy v souladu s touto Smlouvou a že budou Zhotovitelem Objednateli řádně doloženy. Nárok na úhradu nákladů dle předchozí věty Zhotoviteli nevzniká v případě, že k ukončení platnosti této Smlouvy, byť ze strany Objednatele, došlo z důvodů stojících na straně Zhotovitele.

  - Smluvní strany se dohodli, že § 2595 Občanského zákoníku se nepoužije.

# Článek 14

Ostatní ujednání

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele jako zadavatele, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jako povinného subjektu dle právních předpisů o svobodném přístupu k informacím a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jako informačním systému veřejné správy

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v Nabídce Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že subdodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení.

  - Pokud ze závažných objektivních důvodů nebude Zhotovitel schopen zajistit, aby se určitý subdodavatel podílel na realizaci Díla, je Zhotovitel oprávněn takového subdodavatele nahradit pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Subdodavatel nahrazující původního subdodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace, musí prostřednictvím Zhotovitele prokázat stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný subdodavatel.

# Článek 15

### Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato Smlouva, jakož i všechny vztahy z ní vzniklé nebo s ní související, se řídí Občanským zákoníkem.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými Smluvními stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je vyloučena.

  - Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených platnými a účinnými právními předpisy, zejm. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy třetí osobě. Zhotovitel dále není oprávněn svou pohledávku za Objednatelem z titulu této Smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Nedílnou součásti této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1	Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2	Položkový rozpočet BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

Příloha č. 3	Kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu)

V ……… dne………………				V ……… dne………………

## za Objednatele:		                                       	za Zhotovitele:

## ……………………………………				……………………………………………..…

xxxxxxxxx					              xxxxxxx

ředitel odboru vnitřní správy				jednatel

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí	BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy

Specifikace předmětu plnění

| Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a instalace posuvných archivačních regálů. Zhotovitel provede dodávku a instalaci posuvného regálového systému typu Maxitek (kolejnice posuvných regálových vozů, regálové nástavby) s kapacitou 25 000 ks archivačních krabic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis podvozků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - podvozky budou tvořeny svařencem z konstrukční oceli, - uvnitř rámu podvozku budou umístěna pojezdová kola, - kola budou propojena osou na ozubené kolo ovládacího převodu, - ovládání bude zajištěno řetězovým převodem, - podvozky se budou pohybovat po kolejích, jejichž počet je přesně stanoven v závislosti na délce a zatížení podvozku, - výška podvozku je 150 mm, - koleje budou vyrobeny z pozinkované oceli a budou přes speciální držáky kotvené do podlahy, - koleje budou položeny na stávající podlahu a doplněny výplní z OSB desek s hliníkovou nájezdovou lištou, - kolejnice budou speciálně profilované, všechny budou stejné a jejich profil bude sloužit k funkci pojistek proti převržení vozů, - všechny regálové vozy budou vybaveny pojistkami proti převržení vozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis regálové nadstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - na výše popsané podvozky bude pomocí předchystaných otvorů přišroubován vlastní regálový systém. - regálový systém bude koncipován tak, že na jednom podvozku budou umístěné dva regály. - vzhledem k tomu, že regálový vůz je navrhován jako oboustranný, je možnost samostatného nastavení parametrů regálového systému, tzn. rozteče polic - z každé strany podvozku. - systém se skládá z rámů a polic, kde rámy jsou tvořeny párem uzavřených kovových profilů s vysekanými otvory pro háčky polic spojených horizontálními příčkami. - police jsou plechové, třikrát ohraněné pro maximální bezpečnost obsluhy. - police se budou instalovat na 4 ks háčků zavěšených do rámu. - z čelní strany bude regálový systém opatřen plným plechovým rámem pro umístění identifikačních informací o jednotlivých řadách. - stabilita systému bude zabezpečena křížovým zavětrovaním. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava regálového systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bude provedena vypalovací práškovou barvou v následujícím barevném provedení: - podvozky tmavě šedá RAL 7021 - regálové rámy otevřené tmavě šedá RAL 7016 - police světle šedá RAL 7035. - plné stěny – plné rámy v barvě modré RAL 5012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosnost police: základní nosnost polic je 90kg Nosnost podvozku: 600kg na jeden modul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace regálů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost S 42b - výška regálového vozu 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 ks posuvných regálů A1-A16 délky 4324mm (3x modul 1000mm+ 1x 1240mm) a hloubky 630mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ks pevných regálů A17s-A18s délky 4324 mm (3x modul 1000mm+ 1x 1240mm) a hloubky 630/330mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vždy 5 úložných polic + 6-tá krycí police v modulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost S 69 - výška regálového vozu 2340mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ks posuvných regálů B1-B5 délky 4564mm (2x modul 1000mm+ 2x 1240mm) a hloubky 630mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ks pevných regálů B6s délky 4564 mm (2x modul 1000mm+ 2x 1240mm) a hloubky 330mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vždy 6 úložných polic + 7-má krycí police v modulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost S 70 – výška regálového vozu 2340mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ks posuvných regálů C1-C délky 3084mm (3 x modul 1000mm) a hloubky 630mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ks pevných regálů C6s- C7s délky 3084 mm ( 3 x modul 1000mm) a hloubky 630mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ks stacionární regál C8 délky 3804 mm (2 x modul 1240mm) a hloubky 300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vždy 6 úložných polic + 7-má krycí police v modulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost S 77 – výška regálového vozu 2700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 ks posuvných regálů D1-D10 délky 3324mm (2 x modul 1000mm + 1x 1240mm) a hloubky 630mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ks pevných regálů D9s-D10s délky 3324mm/3750mm (2 x modul 1000mm + 1 x 1240mm) a D9s (3 x modul 1240mm ) a hloubky 630mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vždy 7 úložných polic + 8-má krycí police v modulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2