Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2017

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Karpem Stavby na klíč s.r.o

Cihlářská 425

344 01 Domažlice

Zastoupená jednatelem XXXXXXXXXXX  tel. XXXXXXXXX

IČO: 03661784

DIČ: CZ03661784

Bank. spojení: XXXXXXXXX  č.ú. XXXXXXXXXXXX

Zadavatel:  Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Pivovarská 323

344 01 Domažlice

IČO: 483 429 12

DIČ: není plátcem DPH

Bank. spojení: XXXXXXXXX  .č.ú. XXXXXXXXXXX

II. Předmět smlouvy a rozsah jejího plnění

Oprava chodby a schodiště v přízemí GJŠB Domažlice

III. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je : změna části smlouvy – III. Čas plnění

Původní

Zahájení prací:    3.7.2017

Dokončení prací: 18.8.2017

Aktuální

Zahájení prací  : 3.7.2017

Dokončení prací:16.2.2018

Odůvodnění:

Mění se termín dokončení prací (schodišťové zábradlí nerez), termín provedení bude z organizačních důvodů posunut do 16.2.2018.

Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží po podepsání 1 kus a zhotovitel obdrží 1 kus stejnopisu

V Domažlicích dne 14.12.2017

Zhotovitel:    ……………………                                         Zadavatel:…………………

Karpem Stavby na klíč s.r.o                                     XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX                                               XXXXXXXXXXXXXX