Smlouva o dílo č. ……..

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  Občanského zákoníku

## uzavřená mezi

1.	VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 68

IČ 252 05 625,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574,

zastoupená:

na straně jedné jako „objednatel“

a

2.	TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Praha, Varšavská 30, PSČ 120 00

IČ 452 74 983,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396,

zastoupená:

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je sjednání práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla (projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti, AD a TDI) dle poptávky objednatele ze dne 6. 5. 2015, se kterou se zhotovitel podrobně seznámil a jejíž obsah je mu znám.

2.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, specifikované v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

## II. Předmět a termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na akci:

„ ČOV II – Provozní objekty – obnova mostu v areálu ČOV Plzeň – projekt a inženýrská činnost“

2. Předmětem plnění je:

Zpracování projektové dokumentace na obnovu mostu v areálu ČOV Plzeň.

Obnova mostu bude zahrnovat:

- obnovu mostovky vč. uložení a uzávěrových prahů

- obnovu povrchových nátěrů

- obnovu (opravě, zprovoznění) kontrolní pojezdové lávky

- demontáž kalového potrubí

- způsob opravy

- technologické postupy

- Výkaz výměr, rozpočet

Rozsah prací:

- obstarání potřebných podkladů k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle příl. č. 6 vyhl. 62/2013 Sb., 
podrobnosti PD podle vyhl. č. 230/2012 Sb. v 6ti vyhotoveních vč. výkazů výměr 
(6x), kontrolního rozpočtu (1x), dokladové části (2x) a předání PD v elektronické podobě na CD (1x).

- Zajištění inženýrské činnosti pro realizaci celé akce tj. projednání a získání souhlasů, stanovisek a vyjádření dotčených účastníků této stavby

- zajištění technického a autorského dozoru prováděného díla pro investora

- zajištění veškerých správních poplatků

AD, TDI a dopravné budou účtovány dle skutečných nákladů.

## 3. Termíny plnění:

a) předání projektové dokumentace vč. výkazu výměr a rozpočtu:	do 25. 9. 2015

b) zajištění AD, TDI, přejímky: 					rok 2016

## III. Cena prací

- Cena za práce uvedené v čl. II. této smlouvy o dílo se sjednává dohodou, dle přiložené cenové nabídky zhotovitele (rozpočtu), která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, v maximální výši:

Cena díla bez DPH								261 250,- Kč

DPH – 21%									  54 863,- Kč

Cena díla celkem									316 113,- Kč

- Součástí ceny jsou běžné správní poplatky (výpisy z katastru, poplatky za získání podkladů od správců inženýrských sítí, poplatky za stavební povolení, atd.). Cena neobsahuje poplatky za vytýčení inženýrských sítí, geologický průzkum a případné další neobvyklé průzkumy.

## IV. Platební podmínky

1.  Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle

objednateli. Faktury za provedení předmětu plnění dle odst. II. budou předloženy po dokončení

předmětných prací.

- Faktura bude obsahovat všechny potřebné náležitosti daňového dokladu. Zejména označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ, číslo faktury, označení díla, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit fakturovanou sumu, razítko a podpis oprávněné osoby.

- Fakturovány budou práce odsouhlasené objednatelem.

- Po splnění a předání všech výkonů uvedených k datu 1. dílčího termínu plnění, tj. k 25. 9. 2015, bude fakturována částka odpovídající tomuto plnění dle cenové nabídky zhotovitele (cena za průzkumné a projektové práce), tj. 130 000,- Kč (bez DPH).

5.   Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

VODÁRNA PLZEŇ, a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň

6.  V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je  oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

7.   Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení.

## V. Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dohodnuté dle této smlouvy je touto smlouvou zabezpečeno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednavateli. Za vady, které se projeví (vzniknou) po odevzdání projektu zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobené porušením jeho povinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady na projektové dokumentaci neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady jinému subjektu a takto vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady uhradit. Objednatel se zavazuje zajistit výběr náhradního subjektu tak, že cena takto vzniklých nákladů nepřesáhne přiměřenou část celkové ceny díla.

- Záruční doba byla dohodnuta na 5 let ode dne předání a převzetí projektové dokumentace na základě předávacího protokolu vystaveném zhotovitelem. Reklamované vady budou uplatněny písemně.

## VI. Smluvní pokuty

- V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle faktury za každý započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu odevzdání plnění dle odst. II. bod 3 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná na účet druhé smluvní strany do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

## VII. Jiná ujednání

- Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými mu ke dni uzavření smlouvy, jeho pokyny a případnými vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.

- Zhotovitel se zavazuje včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zpracování dokumentace, jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele a tudíž rozsahu díla.

- Vyskytne-li se během zpracování potřeba doplnit předané podklady dalšími údaji a informacemi, zhotovitel je specifikuje a objednateli předá bez prodlení.

- Předání dokumentace bude provedeno formou předávacího protokolu s tím, že místem předání PD bude VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň.

- Zhotovitel bude zajišťovat při zpracování projektové dokumentace výrobní výbory (včetně zápisů) za účasti zástupce provozu ČOV a zástupce oddělení obnovy investic.

- Podklady pro zpracování PD mostu vč. odsouhlasení technického řešení bude zhotovitel čerpat a konzultovat na provozu ČOV Plzeň, Jateční 40, Plzeň.

Vedoucí ČOV –

E-mail:

- Zhotovitel doloží při podpisu této smlouvy doklad o pojištění, za který objednatel považuje výhradně pojistnou smlouvu nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Pojistná smlouva musí být platná po dobu plnění této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel bude zastupovat objednatele v jednáních se zástupci dotčených orgánů státní

správy, místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů na základě plné moci v rozsahu

určeném objednatelem.

- Nedílnou přílohou této smlouvy je:		příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

příloha č. 2 – pojistná smlouva zhotovitele

příloha č. 3 – plná moc

- Jednotlivá ustanovení této smlouvy je možno změnit písemným dodatkem, který mohou navrhnout obě smluvní strany.

- Návrh smlouvy je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, jeden originál obdrží objednatel a druhý originál obdrží zhotovitel.

V Plzni, dne 		                                                   V Plzni, dne

Objednatel :						Zhotovitel :

----------------------------------				----------------------------------------

P L N Á   M O C

Ve  smyslu  smlouvy  o dílo č. …./2015 uzavřené dne ……...2015 mezi VODÁRNOU  PLZEŇ  a.s.  a  firmou TOP CON SERVIS s.r.o., IČO: 452 74 983

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Plzeň, Malostranská 2, čp. 143,  PSČ  317 68 zplnomocňuje firmu TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská 30, PSČ 120 00 ke všem jednáním směřujícím k výkonu inženýrské činnosti na akci:

„ČOV II – Provozní objekty – obnova mostu v areálu ČOV Plzeň   – projekt a inženýrská činnost“

zejména k jednáním se správními orgány místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů

Tato   plná   moc   neopravňuje  zmocněnce   k  uzavírání smluv,  vzdávání   se  práv  jménem  zastoupeného a  k úkonům zavazující VODÁRNU PLZEŇ a.s., mimo předmět shora uvedené

smlouvy o dílo. 


V Plzni, dne …………….

Objednatel:

--------------------------------------------------

Přijímám zmocnění:

---------------------------------------------------

D O D A T E K  č.1

ke smlouvě o dílo č. 2015/0200 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.

89/2012 Sb, Občanského zákoníku

- I. Smluvní strany

1.	VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem:	Malostranská 2, čp. 143

317 68 Plzeň

IČO:	25205625

jejímž jménem jedná:

na straně jedné jako „objednatel“

2.	TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem:	Varšavská 30

120 00 Praha

IČO:	45274983

jejímž jménem jedná:

na straně druhé jako „zhotovitel“

Název akce: „ČOV II – Provozní objekty – obnova mostu v areálu ČOV Plzeň – projekt a inženýrská činnost“

Smlouva o dílo č. 2015/0200 uzavřená dne 03. 07. 2015 se mění v níže uvedených odstavcích

takto:

- II. Předmět a termín plnění

3. Termíny plnění:

Zajištění AD, TDI, přejímky:			r. 2017/2018

VII. Jiná ujednání

Ostatní   ujednání  SoD  tímto  dodatkem  č.1  nedotčená  zůstávají  v  původní platnosti.

Dodatek č.1  je vypracován ve dvou stejnopisech. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom

stejnopisu.

V Plzni dne		                                          V Plzni dne

Objednatel                                                             Zhotovitel

……………………………………		        ………………………………………..