Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě  O   D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:		Akademie múzických umění v Praze

Sídlo: Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1

Veřejná vysoká škola dle z.č. 111/1998 Sb., ve znění

pozdějších předpisů

Zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem

Zastoupená ve věcech technických: Ing. Tomášem Langerem, Ph.D., tajemníkem DAMU

IČO		61384984

DIČ		CZ61384984

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

č.účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel/Fax:	234 244 503

E-mail:	ladislav.paluska@amu.cz

2. Zhotovitel:		SPOINT, s.r.o.

Sídlo: Náměstí Míru č. 462, 686 01 Uherské Hradiště

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem

v Brně pod sp.zn. C 28773

Zastoupená ve věcech smluvních:

Antonínem Zetkou, jednatelem

Zastoupená ve věcech technických: Ludvíkem Ševčíkem

IČO:		25507125

DIČ: 		CZ25507125

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

č.účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: 		xxxxxxxxxx

E-mail:  	xxxxxxx

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je objekt ve vlastnictví objednatele a užívání Divadelní fakulty, součásti Akademie múzických umění v Praze, Karlova 26, Praha 1.

uzavírají podle článku XI. odst. 3 výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy:

IV. Cena se mění takto:

Cena za řádně provedené, dokončené a předané dílo specifikované v článku II. Předmět smlouvy je sjednána smluvními stranami takto:

cena celkem bez DPH			91.722,12 Kč

Změna ceny je stanovena dohodou dle nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

V. Termíny plnění se mění takto

- Dokončení díla nejpozději do pátku 28. 10. 2016.

- Předání převzetí díla nejpozději do pondělí 31. 10. 2016.

# XII.    Zveřejňovací doložka

Akademie múzických umění v Praze je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze, dne 18. 9. 2016	V Praze, dne 18. 9. 2016

Objednatel:	Zhotovitel:

………………………………………….	………………………………………….

Ing. Ladislav Paluska	Antonín Zetka

Kvestor	jednatel společnosti

Akademie múzických umění	SPOINT, s.r.o.

v Praze