SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění:

|  | Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Smlouva číslo | 031/2018-5299 |  |
| Název | Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. | Peter Harandza |
| Sídlo | Rokycanova 1929 356 20 SOKOLOV |  |
| IČ DIČ | 00259586 CZ00259586 | 18729959 |
| Zápis |  | živnostenský list vydaný Okresním úřadem v Sokolově ŽÚ/00/4004/92 |
| Bankovní spojení | Komerční banka Sokolov 35-3986130277/0100 |  |
| Statutární zástupce | Bc. Jan Picka starosta města | p. Peter Harandza živnostník |
| Zmocněnci pro jednání |  |  |
| Smluvní |  | dtto |
| Věcné |  | dtto |
| Telefon Fax | 359 808 611 359 808 613 |  |
| Název akce | Zednické a malířské práce v bytové jednotce č. 11 v objektu čp. 1752, ul. M. Majerové, Sokolov |  |
| Číslo stavby | 10-2018/5299/02 |  |

I.

SMLUVNÍ STRANY

| 1.1 | Objednatel | : | Město Sokolov Rokycanova 1929 356 20 Sokolov |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČ | : | 00259586 |
|  | Statutární orgán | : | Bc. Jan Picka starosta města |
|  | zastoupený |  | Sokolovskou bytovou s.r.o Komenského 77 356 40 Sokolov |
|  | Statutární orgán | : | Bc. Miloslav Čermák jednatel společnosti Ing. Alexander Martinec jednatel společnosti |
|  | ředitel společnosti | : | Ing. Erik Klimeš |
|  | Zmocněnci pro jednání ve věcech |  |  |
|  | a) smluvních | : | pí. Jana Čechová, technické oddělení |
|  | b) technických a věcných | : | p. Karel Šantora, technický dozor |
|  | IČ DIČ | : : | 25216741 CZ25216741 |
|  | Zápis | : | v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |
|  | Zasílání písemností na adresu | : | Sokolovská bytová s.r.o. Komenského 77 356 40 Sokolov |
| 1.2 | Zhotovitel | : | Peter Harandza |
|  | Statutární orgán | : | p. Peter Harandza živnostník |
|  | Zmocněnci pro jednání ve věcech |  |  |
|  | a) smluvních | : | dtto |
|  | b) technických a věcných | : | dtto |
|  | IČ DIČ | : : | 187299 |
|  | Zasílání písemností na adresu | : | Peter Harandza |

II.

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

| 2.1 | Podkladem pro uzavření této smlouvy je dohoda objednatele se zhotovitelem a nabídka zhotovitele. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Výchozí údaje | : |  |
| 2.2.1 | Název stavby | : | Zednické a malířské práce v bytové jednotce č. 11 |
| 2.2.2 | Místo stavby | : | Sokolov, ul. M. Majerové čp. 1752 |
| 2.2.3 | Investor | : | Město Sokolov |
| 2.2.4 | zastoupený | : | Sokolovskou bytovou s.r.o. |
| 2.3 | Termíny stavby | : |  |
| 2.3.1 | Zahájení | : | 02/2018 |
| 2.3.2 | Dokončení | : | 03/2018 |

III.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

| 3.1 | Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních a montážních prací částí uvedené stavby v rozsahu: |
| --- | --- |
| 3.1.1 | Zednické a malířské práce v bytové jednotce č. 11, objektu čp. 1752, ul. M. Majerové, Sokolov. |
| 3.2 | Dílo bude provedeno dle nabídky zhotovitele. |
| 3.3 | Dílem se rozumí souhrn všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, prací a výkonů, strojů a zařízení nutných k provedení díla dle bodu 3.2. Zhotovitel potvrzuje, že dílo specifikované dle této smlouvy je kompletní, splňuje veškeré zákonné a funkční požadavky na něj kladené včetně doporučených postupů výrobců jednotlivých dílů a materiálů. |
| 3.4 | Součástí provedení díla je: - úklid staveniště a odvoz vybouraných a zbylých hmot na skládku, příp. dle pokynů technického dozoru |
| 3.5 | Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí. |

IV.

DOBA PLNĚNÍ

| 4.1. | Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III jsou následující: |
| --- | --- |
| 4.1.1 | Pro předmět plnění dle bodů 3.1.1 do 31. března 2018. |
| 4.2 | Jestliže zhotovitel připraví dílo, nebo jeho dohodnutou část, k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo, nebo jeho část, převzít i v dříve nabízeném termínu. |
| 4.3 | Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je odvislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, pokud se k ní objednatel výslovně písemně zavázal. |
| 4.4 | Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, jenž bude bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání, převezme a uhradí dále dohodnutou cenu. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky pro zaplacení ceny za zhotovení díla podle této smlouvy. |

V.

CENA

| 5.1 | Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran: |
| --- | --- |
| 5.2 | Stanovení ceny díla: |
| 5.2.1 | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 - je cena díla stanovena jako souhrnná částkou: Kč 85 047,- (osmdesátpěttisícčtyřicetsedm 00/100 Kč) bez DPH |
| 5.3 | V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a udržování zařízení staveniště zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že takto stanovená pevná cena díla obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. |
| 5.4 | Objednatel v zastoupení Sokolovské bytové s.r.o. prohlašuje, že poskytnuté plnění bude výhradně použito pro její ekonomickou činnost. |
| 5.4.1 | Zhotovitel vystaví na stavební a montážní práce daňový doklad s předepsanými náležitostmi dle § 26 až 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákona o dani z přidané hodnoty). Doplnění výše daně na daňovém dokladu a její přiznání je povinností objednatele v souladu s § 92a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty. |
| 5.4.2 | Poskytne-li zhotovitel objednateli stavební a montážní práce či jakoukoliv jinou službu nesplňující podmínky režimu přenesení daňové povinnosti na objednatele je zhotovitel povinen vystavit daňový doklad v souladu s § 26 až § 29 zákona o dani z přidané hodnoty. Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení v zákonné lhůtě odpovídá vždy zhotovitel. |

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

| 6.1.1 | Objednatel je povinen zaplatit cenu, kterou mu zhotovitel vyúčtuje v souladu s předchozím ujednáním o ceně a to do 15 (patnácti) dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. Dnem plnění se rozumí den odepsané fakturované částky z účtu u jeho banky uvedené v části I. této smlouvy. |
| --- | --- |
| 6.1.2 | Zhotovitel provede fakturaci do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy mu vzniklo právo fakturovat. Provedením fakturace se pro tuto smlouvu rozumí předání odsouhlasené faktury technickým dozorem do podatelny (sekretariátu) společnosti, příp. k poštovní přepravě. |
| 6.2 | Faktura bude obsahovat tyto údaje: - Název a sídlo zhotovitele a objednatele - IČ a DIČ zhotovitele a objednatele - číslo smlouvy - číslo faktury (daňového dokladu) - den odeslání a den splatnosti faktury - den zdanitelného plnění - bankovní spojení (název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit) - fakturovanou sumu (vč. DPH, popř. sdělení, že zhotovitel není plátcem DPH) - rozpis již fakturovaných částek - rozpis základů dle platných předpisů o DPH - označení díla – název a místo stavby - razítko, podpis a jméno oprávněné osoby |
| 6.3 | Součástí faktury bude kopie zápisu o předání a převzetí díla (součástí zápisu je prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá). |
| 6.4 | V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne prokazatelného doručení nové (opravené) faktury objednateli. |
| 6.5 | Objednatel je oprávněn provést pozastávku 10% z ceny díla z konečné faktury při výskytu vad a uvolní ji po jejich odstranění. |

VII.

ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

| 7.1 | Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy je proveden podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít požadované vlastnosti. |
| --- | --- |
| 7.2 | Záruční doba je 36 (třicetšest) měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání díla a jeho převzetí objednatelem. Záruční doba materiálu je dána výrobcem. |
| 7.3 | V případě, že zhotovitel neodstraní bez zbytečného odkladu vady díla (vady z předání či vady záruční) je objednatel oprávněn tak učinit sám či pomocí třetí osoby a náklady provedení takové opravy požadovat po zhotoviteli. Provedením takové opravy objednatelem či třetí osobou nebude dotčena záruka zhotovitele na dílo jako celek. |

VIII.

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

| 8.1 | Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a nebezpečí. |
| --- | --- |
| 8.2.1 | Zhotovitel je povinen provést dílo v jakosti obvyklé pro provádění tohoto druhu prací za dodržení všech platných norem, technických předpisů, vyhlášek a předpisů, zvláště pak vyhl. č. 268/2009 Sb. a požárních předpisů (zákona č. 67/2001 Sb., který vyhlašuje úplné znění zákona č. 133/1985 Sb. vč. vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) a dodržovat ustanovení vyhlášky MV č. 87/2000. |
| 8.2.2 | Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby nedošlo ke škodám objednatele, nájemců objektu a majitelů sousedních nemovitostí. V případě vzniku škody je zhotovitel povinen tyto odstranit na svoje náklady. |
| 8.2.3 | Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy BOZ a požárními předpisy na pracovišti, kde má být dílo prováděno. O změnách v těchto předpisech ve vztahu k uvedenému pracovišti bude objednatel zhotovitele ihned informovat a o seznámení se změnou bude pořízen samostatný zápis. |
| 8.3 | Objednatel předá zhotoviteli všechna rozhodnutí orgánů státní správy potřebná k provedení díla. |
| 8.4 | Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody na díle dle této smlouvy nese zhotovitel až do jeho předání objednateli. |
| 8.5 | Předání a převzetí díla bude provedeno samostatným zápisem o předání a převzetí díla. Podstatnou součástí tohoto zápisu bude prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Podpis tohoto prohlášení objednatele a zápis o odstranění vad a nedodělků zakládá zhotoviteli právo fakturovat. |
| 8.6 | Za objednatele převezme dílo určený technický dozor. |

IX.

SMLUVNÍ POKUTY

| 9.1.1 | Jestliže zhotovitel předá dílo po termínu uvedeném v bodě 4.1, se sjednává touto smlouvou smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. |
| --- | --- |
| 9.1.2 | Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu dle čl. 9.1.1 smlouvy, je oprávněn započíst ji na úhradu ceny díla a o výši smluvní pokuty snížit platbu na cenu díla. Zhotovitel s takovým postupem podpisem této smlouvy vyslovuje souhlas. |
| 9.2 | Pro případ prodlení objednatele s úhradou fakturované částky dle bodu 6.1.1 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. |
| 9.3 | Pro případ neodstranění vad díla v dohodnutém termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení. |
| 9.3.1 | Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu dle čl. 9.3 smlouvy, je oprávněn snížit nejbližší další uvolňovanou částku pozastávky o výši uplatněné smluvní pokuty dle bodu 9.3 smlouvy s případnou dofakturací (pokud výše sankce přesáhne sumu pozastávky). Zhotovitel s takovým postupem podpisem této smlouvy vyslovuje souhlas. |
| 9.4 | Úhradou smluvních pokut dle tohoto odstavce není dotčen nárok účastníků na náhradu škody v plné výši. |

X.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

| 10.1 | Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a tyto informace použijí pouze pro účely plnění podmínek této smlouvy; porušením této povinnosti není poskytnutí obsahu této smlouvy či její části anebo jiné zveřejnění obsahu této smlouvy či její části při plnění povinností podle příslušných právních předpisů objednatelem. |
| --- | --- |
| 10.2 | Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. |
| 10.3 | V ostatních podrobnostech této smlouvy o dílo platí ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. Pro obě strany jsou závazná i ustanovení stavebního zákona č. 350/2012 Sb. včetně jeho prováděcích předpisů. |
| 10.4 | Obě strany prohlašují, že je jim smlouva jasná, srozumitelná, a že s ní souhlasí, což si navzájem potvrzují. |

Tato smlouva obsahuje 7 (sedm) stran a je vyhotovena ve (2) dvou stejnopisech, z nichž jeden každý má stejnou platnost.

Sokolov 13. února 2018

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Erik Klimeš ředitel společnosti | Peter Harandza živnostník |