Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 06/2017

č. smlouvy objednatele: 1237/2017

Název díla:

Odstranění sedimentu z koryta Modly v intravilánu města Lovosice

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

# Zhotovitel:	NOPESTAV s.r.o.

# Janáčkova 406/5a, Krásné Březno

# 400 07  Ústí nad Labem

# IČO:	04952049

DIČ:					      CZ04952049

zastoupený:	Petrem Novotným, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Petr Novotný, jednatel

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37320

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

navýšení počtu dnů pro provádění prací z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 02.02.2018.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1

Mění se

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

původní znění: 	Lhůta pro provedení zakázky		75 kalendářních dnů

nové znění:		Ukončení díla 				01.03.2018

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		846 541,84 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	   	244 546,53 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           			         1 091 088,37 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany

nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 27.02.2018			V Ústí nad Labem dne 21.02.2018

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík					Petr Novotný

investiční ředitel		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				NOPESTAV s.r.o.