Dodatek č. 633/2016/1
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016
Článek 1

Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem  H o ř e l i c o u 

 (dále jen „poskytovatel“)

a

Město Králův Dvůr 

Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 00509701

zastoupené starostou města

Petrem Vychodilem
(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s  článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 633/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 09. 05. 2016 (dále jen Smlouva)
tento Dodatek:

Článek 2

Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových uznatelných nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „Cyklostezka Králův Dvůr – Trubín, I. etapa“ – ISPROFOND 5218510042 v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.







Článek 3

Změny a doplnění Smlouvy

1.
V článku 4, odstavec 3 nově zní:


„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku
5 823 000 Kč
(slovy: pětmilionůosmsetdvacettřitisícekorunčeských)
z toho na akci uvedenou pod písmenem 

a)
maximálně částku
156 000 Kč
(slovy: stopadesátšesttisíckorunčeských)
která je nevyčerpaným zůstatkem částky 6 077 000 Kč určené na financování akce, pro kterou byl přiznán příspěvek v této výši, což odpovídá 84,99 % souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce ve výši 7 109 193,51 Kč vč. DPH po odečtení neuznatelných položek uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy č. 633/2016 ve výši Kč 1 098 493,06 Kč vč. DPH a méněprací ve výši 40 595 Kč vč. DPH z celkové částky 8 248 281,57 Kč vč. DPH vyplývající z uzavřené Smlouvy o dílo  ze dne 03. 11. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 05. 2015, která je Přílohou č. 2 Smlouvy č. 633/2016 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 05. 2016, který je uložen v jednom výtisku u poskytovatele finančních prostředků a v jednom výtisku u příjemce. Dílčí uvolňování finančních prostředků bude provedeno na základě žádostí příjemce o uvolnění finančních prostředků předkládaných v souladu se skutečnou potřebou příjemce odpovídající splatným fakturám vystaveným v souladu se  Smlouvou o dílo uzavřenou mezi příjemcem a zhotovitelem akce a v návaznosti na vytvořené zdroje rozpočtu poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

Tato částka je limitní a závazná a v případě, že by v průběhu realizace akce došlo k navýšení celkových uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen toto navýšení hradit z vlastních prostředků; 


na akci uvedenou pod písmenem

b)
maximálně částku
5 667 000 Kč
(slovy: pětmilionůšestsetšedesátsedmtisíckorunčeských)
což odpovídá 85 % souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 6 667 397,78 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 6 této Smlouvy (izolace, neuznatelné VRN, náklady vyčleněné příjemcem) ve výši 4 198 455,08 Kč vč. DPH z celkové ceny 10 865 852,86 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem STAVBY DLOUHÝ s.r.o. ze dne 17. 4. 2015, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 10. 8. 2015, která je Přílohou č. 5 této Smlouvy. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

Tato částka je limitní a závazná a v případě, že by v průběhu realizace akce došlo k navýšení celkových uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen toto navýšení hradit z vlastních prostředků.“
Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Poskytovatel v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek č. 633/2016/1 po jeho podpisu smluvními stranami spolu s uzavřenou Smlouvou prostřednictvím registru smluv.
4.
Dodatek č. 633/2016/1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.   
V Praze dne …………….…….
V .………………………. dne ………….

 ……………………………..…………

………………………………………..….

        Ing. Zbyněk  H o ř e l i c a


               Petr  V y c h o d i l                       

  
  ředitel SFDI 


                    

       starosta města
PAGE  
3

