- Smluvní strany:

- Město Rokycany

se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČO 00259047

zastoupené starostou Václavem Kočím

dále jako objednatel

a

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO:  26374919			DIČ:  CZ26374919

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.  XXX

jednající: GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o., se sídlem č.p. 33, 342 01 Dobršín, IČ 48365157, zastoupená jednateli Josefem Krýslem a

dále jako zhotovitel

uzavírají tento

D O D A T E K   č. 2

Čl. I

Prohlášení

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SP01381 ze dne 27.9.2016 (dále také „Smlouva“) na dodávku stavby „Rokycany – V. Nového, prodloužení místní komunikace“. Smluvní strany se dohodly na použití finanční rezervy, která je součástí soupisu prací, v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací a na neprovedených pracech (méněpracech). Tímto dodatkem se snižuje cena díla.

Čl. II

Předmět

- Smluvní strany se dohodly tak, že v rámci dodatečných stavebních prací bude ze smluvní rezervy dodavatele, která je dle položky VRN 450 tis. Kč bez DPH, použita částka 448.984,60 Kč bez DPH.

- Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací jsou součástí změnových listů č.1-10, z nichž byla zhotovena rekapitulace změnových listů, která je přílohou č.1 tohoto dodatku. Rekapitulace změnových listů vychází z oceněných změnových listů č. 1-10.

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl.3, odst 1, se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou podle soupisů dodatečných a neprovedených stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  uvedených ve změnových listech č.1 - 10 ve výši 13.038.496,17 Kč  (slovy třináctmilionůtřicetosmtisícčtyřistadevadesátšestkorun českých 17 hal.)

Čl. III

Odpovědnost za vady díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl.8, odst 1, se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Smluvní strany se dne 21.12.2017 dohodly tak, že zhotovitel prodlužuje odpovědnost za vady a jakost díla u stavebního objektu SO 101 – Komunikace po dobu 72 měsíců ode dne odstranění vady díla. U všech ostatních stavebních objektů zůstává odpovědnost za vady a jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem dle této smlouvy.

Čl. IV

Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města – usnesení č.12766  ze dne 16.1.2018 ), které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

V Rokycanech dne 						V Praze dne

.....................................					.....................................

Václav Kočí							Josef Krýsl

starosta Města Rokycany					jednatel komplementáře

…………………………………..

jednatel komplementáře