SMLOUVA

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

IČ: 25512897 	DIČ: CZ 25512897

Rgc. OR KS v Brně - oddíl B, vložka 2551

zastoupená panem Ing. Josefem Vilímem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

bankovní spojení : ČSOB Jihlava

číslo účtu : 100876798/0300

(dále jako DPMJ)

a

VERNER Lubomír

se sídlem : Rantířov 108, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 10 58 35 99

bankovní spojení: Komerční banka Jihlava

číslo účtu : 27448-681/0100

(dále jako zhotovitel )

uzavírají spolu tuto smlouvu:

čl. l. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je

„Vymalování dvou hal a příslušenství v areálu Dopravního podniku“

- Zhotovitel se zavazuje, že provede nátěr v souladu s cenovou nabídkou dle přílohy této smlouvy.

čl. Il. Termín provedení díla

Zhotovitel provede práce v období od března do července 2018.

čl. lII. Smluvní cena a platební podmínky

V ceně zakázky jsou zahrnuty následující práce:

- Odstranění stávající omítky – cca 20 % plochy

- Drobné opravy štukem poškozené omítky – cca 20% plochy

- Kompletní napenetrování staré omítky – 6000 m2

- Dvakrát vnitřní výmalba (ruční nátěr) svislého zdiva a stropu haly – bílý odstín – 6000 m2

- Oprava, základní + vrchní nátěr soklů syntetickým barevným omyvatelným nátěrem 460 m2

Cena za dílo je smluvně stanovena ve výši 234 200,-Kč.

Fakturace po předání a převzetí zakázky na základě faktury, daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.

čl. lV. Předání díla

Po dokončení díla předá zhotovitel DPMJ dílo na místě samém. DPMJ je povinen dílo převzít, je-li způsobilé řádnému užívání.

čl. IV. Záruční podmínky, odpovědnost za škody

- Záruka na veškeré dodávky materiálů je poskytována v délce 24 měsíců. Záruka na práci je poskytována v délce 24 měsíců.

- DPMJ je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací dle možnosti okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby na poskytované práce.

- Zhotovitel je povinen prokazatelné záruční vady díla odstranit na své náklady neprodleně, nejdéle ve lhůtě do 14 dnů od jejich nahlášení.

- Záruční doba  uvedná výše začíná běžet dnem předání  a převzetí díla.

# čl. V. Další ujednání

- DPMJ neodpovídá za jakákoliv zhotovitelem případná porušení zákonných norem, bezpečnostních předpisů a ustanovení. 
V případě závažných porušení pravidel uvedených v předmětu smlouvy má DPMJ právo od smlouvy odstoupit.

# čl. VI. Platnost a účinnost smlouvy

- Počátečním dnem platnosti této smlouvy je den následující po datu jejího podepsání oběma stranami.

- V dřívějším termínu může tato smlouva zaniknout na základě dohody obou smluvních stran, nebo odstoupením z kvalifikovaných důvodů ze strany DPMJ, kdy smlouva zanikne doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli.

# čl. VIl. Závěrečná ustanovení

- Pro vztahy z této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

- Změny této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě po dohodě obou stran formou číslovaných dodatků, případně příloh, potvrzených oběma smluvními stranami.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy, v registru smluv.“

- Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že jim není známa žádná zákonná překážka, pro kterou by smlouvu nemohly uzavřít, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Jihlavě dne 27. února 2018

--------------------------------------------------------		----------------------------------------------

Ing. Josef Vilím, předseda představenstva		      VERNER Lubomír