Lavara group s.r.o.

Palkovice 603

739 41  Palkovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn:       POD/02929/2018/941/5.5755

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:               20. 2. 2018

Dodatek č.1 k objednávce č. OVs2917/0507 – zpracování dokumentace bouracích prací stavby 
č. 5755, 01.011 VD Nové Heřminovy, OHO

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 5. 2. 2018 dochází ke změně termínu odevzdání projektové dokumentace vč. projednání:

Termín odevzdání:	15. 3. 2018

Ostatní ujednání objednávky ev. č. objednatele OVs2917/0507, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 		Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: 	 investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: 	 vedoucí investičního odboru

investiční referent

Telefon:

IČ: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Bankovní spojení:

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje zhotovitele:

Lavara group s.r.o.

Palkovice 603, 739 41 Palkovice

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kiša, jednatel

Autorizovaná osoba:

Telefon:

IČ: 05926343
DIČ: CZ05926343

Bankovní spojení:

Plátce DPH: ano

ŽL vydal Magistrát města Frýdku-Místku

investiční ředitel

Co: 	OOK –

Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:

(prosíme o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět na naši adresu)

Potvrzení převzetí objednávky:

Datum:   ....27.2.2018...................................

Jméno:   .......................................

Podpis:   .....................................