**SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB**

**č. : OSM/OSKO/85/2018**

**Objednatel Dodavatel:**

název: Statutární město Jablonec nad Nisou název: RAL Projekt s.r.o.

sídlo: Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad sídlo: Pod Vodárnou 4746/5c, Jablonec nad

Nisou, 46601 Nisou, 46605

IČ: 00 262 340 IČ: 01879570

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ01879570

zastoupen: zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jaromíra Čechová ve věcech smluvních: Ing. Radka Louthanová

vedoucí odboru správa majetku ve věcech technických: Ing. R. Louthanová

ve věcech technických: Martin Černý bankovní ústav: Fio Banka, a.s.

referent správy komunikací číslo účtu: 2400447716/2010

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel. kontakt: 734158363

číslo účtu: 121451/0100 email: louthanova@ralprojekt.cz

tel. kontakt: 483 357 113

email: [martin.cerny@mestojablonec.cz](mailto:martin.cerny@mestojablonec.cz)

dále jen **"objednatel"** na straně jedné a dále jen **"dodavatel"** na straně druhé

**I.**

**Předmět smlouvy:**

**„Rekonstrukce propustku v ul. Vyšehradská, Jablonec nad Nisou“**

Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace „**Rekonstrukce propustku v ul. Vyšehradská, Jablonec nad Nisou**“ dle předložené cenové nabídky ze dne 26. 1. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. Součástí předmětu smlouvy je vypracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu DSP/DPS vč. zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta tj. zabezpečení všech potřebných vstupních podkladů včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a zapracování případných podmínek vyjádření do dokumentace a vyřízení všech podkladů nutných pro realizaci stavby. Součástí předmětu smlouvy je vypracování soupisu prací a položkového rozpočtu. Dodavatel bude s objednatelem rozpracovanou dokumentaci před odevzdáním min. 1 x konzultovat.

**II.**

**Termín plnění/dodání**

**Termín dodání**:

DSP/DPS – nejpozději do 30. 9. 2018. Termín pro ukončení IČ pro DSP/DPS: do 30. 12. 2018

(Dokončení inženýrské činnosti závisí na délce lhůt nutných k vyřízení dotčených orgánů státní správy).

**Počet paré:** 5 x paré vč. soupisu prací v každém paré, 1 x položkový rozpočet, 1 x CD (obsahující DSP/DPS, soupis prací a rozpočet)

**III.**

**Cena a platební podmínky**

Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 26. 1. 2018 jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku I. smlouvy následovně:

**Cena celkem bez DPH: 69 300,- Kč**

**DPH 21 % 14 553,- Kč**

**Cena celkem s DPH 83 853,- Kč**

**[slovy: Osmdesáttřitisícosmsetpadesáttři korun českých]**

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení zakázky dle této smlouvy.

**IV. Další smluvní ujednání**

1) Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu

MMJN Jablonec n.N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

2) Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

3) Na faktuře je nutné uvést úplné číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby.

4) Zhotovitel je povinen napsat do faktury DIČ objednatele, jinak mu bude faktura vrácena.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

Příloha č. 1- cenová nabídka

V Jablonci nad Nisou dne: 28.2.2018

*…………………………….…*  ………………………………

za objednatele za dodavatele

Ing. Jaromíra Čechová

vedoucí odboru správy majetku

……………………………….

Mgr. Pavel Kozák

vedoucí oddělení správy komunikací