Příloha č. 2

Podrobný popis plnění veřejné zakázky, cenová nabídka a údaje k hodnotícímu kritériu B

I. Podrobný popis plnění veřejné zakázky

1. Funkce interní struktury SW BBM 1.LF UK

Předmětem nabídky je interní infrastruktura, která bude umožňovat dlouhodobější technologickou udržitelnost a rozvoj, a bude zahrnovat rozšířené systémy oprávnění a rolí pro možnost snadné konfigurace přístupů pro různé typy interních i externích uživatelů, tj. možnost začlenění informací (klinická data, rozšířené informace, odebrané vzorky – nové typy vzorků (např. sklivec, likvor), počty a typy vznikajících alikvotů, pozice alikvotu atd.) z nových s BBM spolupracujících institucí. Řešení umožní zachování chronologického přidávání dat.

Nabízené plnění:

a.	Provedení detailní analýzy a specifikace ve spolupráci se kupujícím

b.	Návrh vnitřní architektury a databázového modelu, normalizace datového modelu

c.	Návrh aplikační logiky, grafický uživatelský interface (dále také jen „GUI“)

d.	Implementace návrhů, testování

e.	Migrace dat ze staré struktury systému

f.	Pilotní testování

g.	Nasazení do běžného provozu

2. Komplexní statistický a analytický modul

V rámci nabídky bude vytvořen nový komplexní statistický a analytický modul s možností filtrace (vyhledávání skupin dat) a exportu dat do dalších databázových systémů (MS Office) pro detailnější zpracování. Součástí modulu bude grafická vizualizace statistických výstupů.

Nabízené plnění:

a.	V tomto modulu budou navrženy nástroje pro zpracování statistik definovaných uživatelem s možností filtrace a exportu dat do dalších databázových systémů (formát csv) pro detailnější zpracování. Modul umožní grafickou vizualizaci dat a přenos do MS Excel.

b.	Provedení detailní analýzy a specifikace ve spolupráci s budoucím uživatelem

c.	Návrh algoritmů pro zpracování dat a návrh zobrazovacích nástrojů

d.	Návrh databázového modelu

e.	Návrh GUI pro statistický a analytický modul

f.	Návrh datového formátu pro export

g.	Implementace návrhů, testování

h.	Nasazení do provozu

3. Funkce vkládání informací

Nabízené řešení poskytuje funkce, které umožňují začlenění vkládání informací (klinická data, odebrané vzorky, počty a typy vznikajících alikvotů, atd.) z nových s BBM spolupracujících institucí (tj. externími partnery). Nabízené řešení umožňuje zachování chronologického přidávání dat. Dodáno bude rozhraní (GUI) pro vkládání klinických dat a informací o vzorcích externími partnery.

Nabízené plnění:

a.	Vytvoření návrhu informačních rozhraní pro propojení s informačními systémy partnerů

b.	Návrh datového workflow

c.	Vytvoření rozšířeného databázového systému, identifikace organizací a uživatelů, definice přístupových práv, úpravy skupin uživatelů, úpravy modulu vzorků, normalizace DB struktury

d.	Úpravy generování statistik

e.	Implementace rozšíření, testování

f.	Nasazení do provozu

g.	Musí být zachováno chronologického přidávání dat

4. Uživatelské rozhraní pro přístup externích uživatelů

Nabízené řešení obsahuje uživatelského rozhraní pro přístup externích uživatelů (zájemci o vzorky a klinická data) s možností registrace a schvalování registrací, vyhledávání vzorků z definovaného souboru databáze, filtrace dat o vzorcích). Vedle uživatelů, kteří do informačního systému vkládají klinické informace a vzorky, se předpokládá početná skupina z řad externích uživatelů, kteří jsou pouze příjemci informací o vzorcích a datech. Externím uživatelem jsou míněni i jednotlivé uzly infrastruktury sítě biobank. Uživatel požaduje zajištění transferu vybraných dat v rámci sítě BBMRI_CZ (infrastruktura biobank v ČR) a BBMRI (evropská infrastruktura biobank).

Nabízené plnění:

a.	Návrh přístupového interface

b.	Návrh workflow registrace a schvalování přístupů, přidělení rozsahu pro přístup

c.	Důsledná anonymizace a kontrola konzistence poskytovaných dat

d.	Implementace návrhů, testování

e.	Nasazení do provozu

5. Funkce vícejazyčného rozhraní

Nabízené řešení umožňuje podporu vícejazyčného rozhraní (ČJ, AJ, možnost dodat další jazyk) a lokalizaci systému.

Nabízené plnění:

a.	Předpokladem rozšíření systému mimo území ČR je vícejazyčné rozhraní, nejedná se o prostý překlad GUI, jazykové mutace je nutné promítnout do databázové a informační základny celého systému

b.	Návrh databázového modelu s ohledem na vícejazyčné využití

c.	Návrh GUI

d.	Implementace návrhů, testování

e.	Nasazení do provozu

6. Modul vytváření žádostí a schvalování jednotlivých vzorků (alikvotů) z BBM

Nabízené řešení obsahuje nový modul, který umožní vytváření žádostí a schvalování jednotlivých vzorků (alikvotů) z BBM

Nabízené plnění:

a.	Jedná se o modul vytváření žádostí a vydávání vzorků s rozšířením působnosti pro přístup dalších partnerů.

b.	Návrh přístupového workflow a interface

c.	Návrh workflow schvalování vydání, přiřazení požadované dokumentace, kontrola oprávnění

d.	Implementace návrhů, testování

e.	Nasazení do provozu

II. Cenová nabídka

Za dodávky plnění definovaných v čl. 3 odst. 3.2. této Výzvy v  členění za jednotlivé etapy:

- Cena za I. etapu:

Cena bez DPH v Kč						360 000,-

Procentuální výše DPH v %, 					21

Výše DPH v Kč, 						75 600.-

Cena s DPH v Kč						435 600,-

- Cena za II. etapu:

Cena bez DPH v Kč						380 000.-

Procentuální výše DPH v %					21

Výše DPH v Kč						79 800,-

Cena s DPH v Kč 						459 800,-

- Cena za III. etapu:

Cena bez DPH v Kč						380 000,-

Procentuální výše DPH v %					21

Výše DPH v Kč						79 800,-

Cena s DPH v Kč						459 800,-

- Cena za IV. etapu:

Cena bez DPH v Kč						345 000,-

Procentuální výše DPH v %					21

Výše DPH v Kč						72 450,-

Cena s DPH v Kč						417 450,-

*Celková cena za etapy v Kč bez DPH, resp. výsledná nabídková cena v Kč bez DPH za plnění veřejné zakázky                                                          1 465 000,-

Procentuální výše DPH v %		21

Výše DPH v Kč 			307 650,-

Celková cena za etapy v Kč s DPH, výsledná nabídková cena v Kč s DPH za plnění veřejné zakázky							1 772 650,-

*Tato výsledná nabídková cena v Kč bez DPH nesmí přesáhnout částku 1.465.000,-- Kč bez DPH.

III. Údaje k hodnotícímu kritériu B)

B. Lhůta dodání plnění stanovená v kalendářních dnech

Subkritéria kritéria B:

B1 – Lhůta dodání plnění – I. etapa – nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

60

B2  – Lhůta dodání plnění – II. etapa – nejpozději do 150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

150

B3 -  Lhůta dodání plnění – III. etapa – nejpozději do 240 kalendářních dnů od účinnosti  smlouvy

240

B4 -  Lhůta dodání plnění – IV. etapa – nejpozději do 300 kalendářních dnů od účinnosti  smlouvy

300

V Jesenici dne 9.2.2018

PHYSTER TECHNOLOGY, a.s., Ing. Marek Mravinač, místopředseda představenstva

Pozn.

Do zadavatelem uvedených ….. (teček, výpustků) doplní účastník zadávacího řízení své údaje, texty a nabídnuté plnění.