S M L O U V A     O     D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012Sb. občanský zákoník

Článek 1

Smluvní strany

Město Svitavy

Sídlo: 			T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, Předměstí, PSČ 568 02

Zastoupené:		xxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou

IČ:			00277444

DIČ:			CZ00277444

Bankoví spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:	xxxxxx xxxxxx- odbor rozvoje města, investiční oddělení

tel. č.:			xxxxxxxxx

mobil:			xxxxxxxxx

e-mail:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako „objednatel“

a

kamen-building, s. r. o.

Sídlo:			Zábořská 20, 539 44 Proseč

IČ: 			04469381

DIČ:  			CZ04469381

Bankovní spojení:  	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:  		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za niž jedná:        	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - jednatel společnosti

tel. č.:			xxxxxxxxxxxxxx

e-mail.:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

smlouvu o dílo:

Článek 2

Předmět smlouvy a cena díla

- Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou pro objednatele provést dílo tak, jak je specifikováno níže, a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí: „Rekonstrukce vzduchotechniky budovy-Milady Horákové č. p. 467/14 ,

568 02 Svitavy-stavební část“.

Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem: „Rekonstrukce vzduchotechniky budovy-Milady Horákové č. p. 467/14 , 568 02 Svitavy-stavební část“, zpracovanou společností Sinc s. r. o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice. Předmět díla je dále specifikován v cenové nabídce ze dne  10. 2. 2018. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy.

- Celková cena za dílo se stanovuje na základě cenové nabídky takto:

Cena díla byla dohodnuta ve výši 369 188,- Kč bez DPH.

Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

Článek 3

Termín plnění

- Zahájení provádění díla:

1. etapa-Bourací práce		do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy

2. etapa-Dokončovací práce	01. 07. 2018

Dokončení a předání díla:

1. etapa-Bourací práce		30. 03. 2018

2. etapa-Dokončovací práce	31. 07. 2018

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době v souladu s podmínkami této smlouvy.

- O předání provedeného díla sepíší strany předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. V případě, že se objednatel rozhodne, že převezme dílo i s drobnými vadami a nedodělky, uvedou se všechny vady v předávacím protokolu i s termínem odstranění, který stanoví objednatel.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla oproti dohodnutému termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokole se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Článek 4

Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen v této smlouvě a v jejích přílohách. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání přílohy s nižším číslem.

- Předmětem díla nejsou případné vícepráce vyžádané nepředvídatelnými okolnostmi a vícepráce provedené navíc na základě požadavku objednatele nad rámec projektové dokumentace a nabídkového rozpočtu. Ohledně víceprací musí strany uzavřít dodatek k této smlouvě.

- Dílo musí být provedeno tak, aby odpovídalo platným ČSN a bezpečnostním předpisům.

Článek 5

Fakturace

- První faktura bude vystavena po dokončení 1. etapy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den ukončení 1. etapy. Přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.

- Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.  Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu předávacího protokolu. Přílohou faktury musí být podepsaný předávací protokol.

- Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

- Splatnost faktur činí 14 dní od jejich doručení objednateli. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky v souladu s ujednáním článku 3. bodem 2 této smlouvy, je konečná faktura splatná až po odstranění všech případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokole.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 6

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

Článek 7

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 60 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokolu byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě jinou lhůtu pro odstranění vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.

- Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn reklamaci provést buď písemně, nebo e-mailem na adresu zhotovitele:

Článek 8

Ostatní ujednání

- Objednatel má právo od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.

- Dojde-li z jakéhokoli důvodu ke zrušení smlouvy, a to ještě před dokončením a předáním díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která byla již provedena.

- Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyjádřením svobodné vůle obou smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako poslední. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích:

O uzavření smlouvy rozhodl starosta města Svitavy na základě usnesení Rady města Svitavy č.25/D/5 ze dne 20. 6. 2017

Ve Svitavách dne 15.02.2018

Za objednatele:					                Zhotovitele:

………………………………			………………………………

xxxxxxxxxxxxxx					  xxxxxxxxxxxxxx.

starosta města Svitavy			                                  jednatel