# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

„Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, mezi:

- Smluvní strany

- Příkazce:

Česká republika – Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

se sídlem 		Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary

zastoupená		Ing. Jitkou Stoklasovou, ředitelkou

IČ:			71185232

bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Plzeň

č.ú.:			xxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

- Příkazník:

Saffron Universe s.r.o.

se sídlem 		Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha - Dejvice

zastoupená		Pavlem Kapičkou – zplnomocněnou  osobou

IČ:			03595269

DIČ:                                   CZ03595269 – neplátce DPH

bankovní spojení:	Moneta Bank, a.s.

č.ú.:			xxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123579

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

- Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zařídí jeho jménem, na jeho účet a za odměnu uvedenou v této smlouvě tuto záležitost: Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby  v rámci investiční akce 046V013000590 „KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken“ (dále jen „záležitost“), a to zejména podle:

- zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci ze dne 5.2.2018

- projektové dokumentace pro provádění stavby

- smlouvy o dílo na realizaci stavby

2.	Příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že předá příkazníkovi informace a doklady nutné k zařízení záležitosti (tj. dokumenty dle čl. I odst. 1).

3.	Rozsah předmětu plnění smlouvy:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby, a to v rámci investiční akce  
„KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken“.

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby zahrnuje především povinnost:

- seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, 
s obsahem smlouvy s dodavatelem atd.,

- zajistit organizaci předání staveniště včetně protokolárního zápisu, provádění technického dozoru stavby min 3x týdně, či dle dohody,

- zajistit a vést pravidelné kontrolní dny za účelem podání informací o průběhu realizace příkazci. Kontrolní dny organizuje v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, minimálně 1x týdně (či dle dohody) po dobu výstavby,

- zajistit a účastnit se všech jednání s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány,

- zabezpečit soulad provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami uvedenými 
ve správních rozhodnutích,

- provádět cenovou a věcnou kontrolu prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním 
s odsouhlaseným rozpočtem, kontrolovat dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv 
s potvrzením o správnosti svým podpisem,

- kontrolovat dodržování všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávat návrhy na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby,

- sledovat dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů 
a technických předpisů,

- kontrolovat práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny

- pravidelně kontrolovat stavební a montážní deník, provádět zápisy s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků vyzvat zhotovitele 
k provedení nápravy do určeného termínu, následně kontrolovat splnění požadavků stavebního dozoru,

- uplatňovat vlastní návrhy, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak nesníží technicky její kvalitu,

- připravit podklady pro předání a převzetí dokončené stavby, účastnit se převzetí stavby od zhotovitele,

- zdokumentovat vady a nedodělky zjištěné při převzetí stavby a zajistit jejich odstranění zhotovitelem,

- odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,

- dohlížet nad systematickým doplňováním dokumentace dodavatelem, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby - dokumentace skutečného provedení. Dokumentaci skutečného provedení zajišťuje zhotovitel stavby (dodavatel) 
na vlastní náklady

- projednat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

- o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,

- kontrolovat ty části stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor 
při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupracovat s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad stavby

- sledovat, zdali zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atp.),

- sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách,

- uplatňovat náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

- spolupracovat s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňovat dodavatele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účastnit se jednání 
o odevzdání a převzetí,

- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

- kontrolovat vyklizení staveniště dodavatelem,

- telefonické a emailové konzultace se stavebníkem (příkazcem) a dodavatelem stavby, případně s poddodavateli,

- poskytovat poradenskou činnost při výstavbě,

- provádět fotodokumentaci stavby

Výkony po dokončení stavby:

- spolupráce s Projektantem a Dodavatelem při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

- součinnost při reklamacích vad díla po dobu trvání záruční lhůty stanovené s Dodavatelem, včetně kontroly jejich odstranění,

- spolupráce s příkazcem při přípravě podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce

- další možné po dohodě a specifikaci požadavků stavebníka.

4.     Vyskytnou-li se v průběhu stavby práce a činnosti, které nejsou obsaženy v rozpočtu stavby 
a představují:

- vícepráce, tj. práce, které nebyly zahrnuty z důvodů vzniklých v souvislosti s nepředpokládanými vadami stávajících konstrukcí;

- změny, které byly navrženy až v průběhu výstavby; musí být osobou provádějící technický dozor přesně kvantifikovány a evidovány.

Všechny tyto předem nepředpokládané práce a činnosti musí být bezprostředně projednány 
se zhotovitelem stavby (díla) a stavebníkem. Vícepráce mohou být realizovány až po schválení stavebníkem, a to v souladu se smlouvou o dílo a platnými právními předpisy.

Osoba provádějící technický dozor stavebníka je zároveň povinna evidovat veškeré vzniklé 
a odsouhlasené méněpráce, tj. veškeré práce, činnosti a dodávky, které by byly s ohledem na změny podmínek, požadavků či dispozic v průběhu výstavby zbytečné, nehospodárné nebo neúčelné a:

- pravidelně informovat stavebníka (příkazce) o způsobech řešení zjištěných nedostatků.

- provést kontrolu skutečného provedení stavby dle rozpočtu stavby, kterou zpracoval zhotovitel stavby.

- kontrolovat věcnou a finanční správnost fakturovaných položek oproti nabídkovému rozpočtu stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny. Kontrolovat hospodárnost a účelnost prací a technologických postupů včetně kvality jejich provedení.

5.       Kontrolní dny při provádění stavby:

5.1.	Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje  příkazník ve spolupráci se  zhotovitelem stavby kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění  kontroly, nejméně však 1x týdně,  a  dále  na výzvu příkazce či osob oprávněných jednat ve věcech této smlouvy.

5.2.	Příkazník je povinen se kontrolních dnů zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne pořídit zápis.

5.3.	Zápisy z kontrolního dne příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a informuje o všech úkolech osoby, jichž se uložené úkoly týkají.

- Povinnosti smluvních stran

1.	Příkazník je povinen zejména:

  - postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát,

  - oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce,

  - upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, se příkazník v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady jím poskytované služby příkazci,

  - zařizovat záležitost osobně; odpovědnou osobu, která bude záležitost zařizovat po celou smluvenou dobu zařizování záležitosti je Pavel Kapička, tel. č.xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx,

  - zařizovat záležitost v souladu s podklady specifikovanými v čl. II odst. 1 smlouvy 
a s písemnými pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li 
to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas,

  - předkládat pravidelně do třetího dne každého následujícího měsíce příkazci písemné informace o postupu zařizování jeho záležitosti v předchozím měsíci v souladu 
se splátkovým kalendářem této smlouvy.

  - při provádění technického dozoru, i po jejich ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od příkazce v souvislosti se zařizováním záležitosti.

  - podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.	Příkazce je zejména povinen:

- na výzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání,

- poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné zařízení záležitosti,

- poskytnout příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti.

- Trvání smlouvy, místo plnění, výpověď smlouvy

1.	 	Tato smlouva se uzavírá na dobu do splnění předmětu smlouvy, tedy na dobu realizace investiční akce „KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken“, včetně předání 
a převzetí stavby i s konečným vyúčtováním, závěrečné kontrolní prohlídky stavby a doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a provedení závěrečného ekonomického vyhodnocení stavby.

2.	 	Místem plnění je budova Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Sokolovská 875/167, 
360 05 Karlovy Vary.

3.	Příkazce může příkaz odvolat (i bez udání důvodu), nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

4.	Příkazník může písemně vypovědět smlouvu (i bez udání důvodu) s měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla příkazci výpověď doručena. V ostatním se výpověď řídí ustanovením § 2440 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

    - Platnost smlouvy je možno rovněž ukončit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran s tím, že k datu ukončení platnosti smlouvy bude provedeno vzájemné finanční vypořádání.

6.       	Dojde-li ke změně statutu příkazníka, je příkazník povinen oznámit tuto skutečnost příkazci 
ve lhůtě 7 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Příkazce je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 
1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Odměna příkazníka

1.     Za činnosti související s vyřizováním záležitosti se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi pevně sjednanou odměnu následovně:

Odměna za výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby činí

Celková cena bez DPH:     95 000,-    Kč   	(slovy: devadesát pět tisíc korun českých)

DPH	21%		       0,-    Kč   	(slovy: nula korun českých)

Celková cena s DPH            95 000,-   Kč   	(slovy: devadesát pět tisíc korun českých)

- Platební podmínky

1.	Odměna za výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby bude hrazena 
1x měsíčně na základě dílčích faktur vystavených příkazníkem a předaných příkazci, včetně příkazcem odsouhlaseného vyúčtování. Cena za plnění bude fakturována měsíčně poměrnou částkou 
dle postupu výstavby. Tyto dílčí platební doklady mohou být vystaveny maximálně do 90 % ceny díla a zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno, až po předání a převzetí předmětu plnění díla bez vada nedodělků. Do patnácti dní po řádném přední veškeré dokumentace a ukončení činnosti uvedených v čl. II. této smlouvy příkazníkem příkazci, bude příkazníkem vystaven a příkazci předán konečný daňový doklad na kterém bude uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi úplatou za činnost dle čl. V. odst. 1 této smlouvy a platbami poskytnutými příkazcem příkazníkovi.

2.	Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané ustanovením 
§ 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí faktury musí být písemná informace dle čl. III odst. 1 písm. f), odsouhlasená oprávněným zástupcem příkazce. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je příkazce oprávněn 
ji v době splatnosti vrátit příkazníkovi k doplnění; po obdržení opravené faktury mu běží nová doba 
k jejímu proplacení.

3.	Splatnost dílčích a konečné faktury je 21 dní ode dne jejího doručení příkazci. Termínem úhrady je den odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

- Přijaté plnění není pro příkazce předmětem daně.

- Příkazník se zavazuje, že má ke dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

- Zjistí-li příkazce v průběhu plnění této smlouvy její porušení ze strany příkazníka nebo jiné nedostatky v jeho činnosti, je po předchozím projednání těchto nedostatků s příkazníkem oprávněn přiměřeně snížit jeho odměnu s ohledem na následky vzniklé neodpovídajícím plněním této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu škody, která mu případně vznikne postupem příkazníka.

- Oprávněné osoby

1.	Za příkazce jsou oprávněni jednat ve všech věcech smlouvy, a to včetně věcí technických, kontroly provádění prací a odsouhlasení faktur:

  - Roman Boček, e-mail:xxxxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxxx, mobil:xxxxxxxxxxxxxxx,

  - Ing. Jiřina Perlingerová, e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxx,
mobil:xxxxxxxxxx.

2.	Za příkazníka jsou oprávněni jednat v souladu s ustanovením čl. III odst. 1 písm. d) :

a) Pavel Kapička, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxxxxxxx,

VIII.

Odpovědnost za vady

- Příkazník odpovídá za to, že záležitost příkazce dohodnutá touto smlouvou je zabezpečená dle této smlouvy.

- Příkazce je oprávněn písemně reklamovat vady zařizování záležitosti. Příkazník je povinen tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtě stanovené příkazcem. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, v neodkladných případech telefonicky:xxxxxxxxx, 
e-mailem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IX.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1.	Je-li příkazce v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI této smlouvy, je povinen uhradit příkazníkovi úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý, byť jen započatý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2.	V případě prodlení příkazníka s plněním povinností stanovených v čl. III odst. 1 písm. f) této smlouvy je příkazce oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. Stejnou částku je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi v případě jeho prodlení s odstraněním vad ve lhůtě stanovené příkazcem ve smyslu ustanovení čl. VIII této smlouvy.

3.  	Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. III odst. 1 písm. g) této smlouvy je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

4.	Ujednáním o smluvní pokutě dle odstavce 2 a 3 tohoto článku smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

5.	Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. VI této smlouvy.

X.

Zvláštní ustanovení

1.	Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

2.	Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3.     Práce nad rámec rozsahu předmětu smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení předmětu smlouvy, mohou být realizovány jen s písemným souhlasem příkazce při splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah těchto prací a jejich finanční ohodnocení.

XI.

Závěrečná ustanovení

1.	Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.	Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

3.	Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

7.	Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Karlových Varech, dne 1. 3. 2018                               V Sokolově, dne 1. 3. 2018

Za příkazce:                                                                             Za příkazníka:

………………………………..				              ………………………………..

Ing. Jitka Stoklasová

ředitelka