Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo uzavřené dne 19.9.2017.

1. Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:	70890021  /  CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	Aquatis a. s.

sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO / DIČ:	46347526  /  CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775.

Název akce:	projektová dokumentace DUR pro akci „Opatření Krnov, OHO, dílčí stavba  02.090  Opatření v úseku  Krnov–město, aktualizace DUR, stavba číslo 5883“.

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| kontrolní geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD | do 60 dní od uzavření smlouvy |
| --- | --- |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD | do 60 dní od uzavření smlouvy |
| vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou, včetně situace a geodetického zaměření ve variantě pro potřeby povolení ke kácení a ve variantě pro ocenění v rozpočtu | do 60 dní od uzavření smlouvy |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD | koncept technického řešení | do 40 dní po dodání posledního dohodnutého podkladu |
|  | dokumentace k závěrečnému projednání | do 45 dní od předání konceptu technického řešení |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání dle čl. 2.10. Návrhu SoD | do 20 dní od doručení připomínek ze závěrečného projednání |
| Zapracování podmínek z uvedených dokladů dle čl. 2.3.2. Návrhu SoD | do 15 dní od předání posledního stanoviska nebo vyjádření |
| vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD | nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu |
| Podrobný biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. Návrhu SoD | do 31. 12. 2017 |

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

v Ostravě dne	22.2.2018		v Brně dne

za objednatele				za zhotovitele

Ing. Jiří Pagáč				Ing. Pavel Kutálek

generální ředitel