
[image: image1.wmf]  VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

Antonína Dvořáka 287,  511 01  Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934








SčVK, a.s.








Oblastní závod Turnov

Vodárenská 1320  







514 01 Jilemnice
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:




                





                       5.3. 2018                                                                                                                                         

Věc: Objednávka realizace stavby „Turnov – opravy VH sítí v ul. Komenského, IO 01 Oprava kanalizace – I. etapa“
Objednáváme u Vaší firmy realizaci stavby „Turnov – opravy VH sítí v ul. Komenského, IO 01 Oprava kanalizace – I. etapa“ v celkové ceně 200.000,- Kč bez DPH. Jedná se o kanalizační řad PVC SN 12 DN 400 v délce 15,5 m včetně přepojení 3 ks kanalizačních přípojek na křížení ulic Husova – Komenského v Turnově dle zpracované projektové dokumentace firmy Valbek, s.r.o., Liberec z 09/2017.
K celkové ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů.

Cena obsahuje kompletní práce k realizaci, tj. zemní práce, zásypový nakupovaný materiál, montáže, odvozy na skládku a ostatní práce, materiál pro kanalizaci, úpravu rýhy mimo projekt města v asfaltu, vybourání stávající kanalizace a zděné šachty, kamerovou prohlídku a geodetické zaměření.
Práce jsou prováděny v návaznosti na realizaci projektu města Turnov „Zvyšování bezpečnosti chodců – stavební úpravy silnice III/2831 – ulice Husova Turnov“. Zhotovitel (SčVK, a.s.) bude stavební práce provádět v koordinaci se zhotovitelem akce města.
Termín prací: 


03 / 2018 (doba realizace max. 2 týdny)
Předávací dokumentace:
předávací dokumentace včetně kamerové prohlídky, geodetického zaměření a fotodokumentace

Fakturační adresa:
Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

IČO: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Děkuji.

S pozdravem
                
   Marcela Červová

 Ředitelka VHS Turnov

