SMLOUVA O DÍLO

**Objednatel**: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Jírovcova 8

371 61 České Budějovice

IČ: 60076101

Zastoupená: Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy

# **Zhotovitel:** **Julius Trča- JUPEKO**

# M. Chlajna 9

370 05 Č. Budějovice

# IČ: 12934429

# DIČ: CZ 5408171428

Zastoupená: p. Julius Trča - majitel firmy

**Předmět plnění:** Provedení podlahářských prací na akci Renovace dřevěné podlahy v učebnách

**Rozsah prací:**

- dle zaslané cenové nabídky za dne 13. 11. 2017 / Příloha SOD /

**Doba plnění:** 20. 12. – 31. 12. 2017

Objednatel zajistí dostatečnou stavební připravenost, tj. v době provádění prací budou skončeny všechny stavební, instalatérské a malířské práce. Teplota místností bude nejméně 20°C.

**Vzdušná vlhkost a teplota v době pokládky:**

50-60% vlhkosti, min. 20°C

**Cena za dílo:**

Cena za dílo se sjednává jako pevná a činí: **90 721,- Kč vč. DPH**

Cena zahrnuje veškeré náklady, které musí zhotovitel vynaložit, aby předal bezvadné dílo.

Bude-li prokázáno, že existuje jednoznačný rozpor mezi výměrou položkového rozpočtu a skutečně provedenou výměrou, bude tento rozdíl dorovnán dle cen položkového rozpočtu a ve prospěch oprávněné strany.

**Platební podmínky:**

Cena za dílo bude uhrazena PP na základě vystavené faktury po úplném dokončení a předání díla objednateli. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni Vám účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení. Za den platby se považuje datum připsání převáděné částky na účet zhotovitele: **MONETA Money Bank, č. ú. 1063835544/0600.**

V případě vícepráce nad rámec smluvní ceny budou mezi smluvními stranami projednány, provedeny a fakturovány pouze na podkladě smluvního dodatku k této SOD. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vícepráce menšího rozsahu provede taková opatření, aby byl dodržen termín dokončení díla.

**Všeobecné podmínky:**

Zhotovitel poskytuje na díle dle č. II / rozsah prací / této smlouvy **záruku ve výši**

**6 měsíců** na provedení podlahářských prací.

Odpovědnost za vady díla, které se projeví v záruční době, nevzniká v případě, že tyto vady

byly způsobeny vnějšími vlivy, neodborným zacházením nebo nedodržováním doporučené

údržby a nevhodnými čisticími prostředky.

Dbejte prosím o doporučenou údržbu, předanou po dokončení realizace podlah a

zachovávání doporučených hodnot zdravého klimatu: cca 18 - 22°C a

45 - 65% vlhkosti.

### Smluvní pokuty

V případě prodlení termínu plnění bude objednatel účtovat zhotoviteli penále ve

výši 0,5% za každý i započatý den prodlení

V případě prodlení termínu plnění z důvodu nedostatečné stavební připravenosti

viz. Technologické podmínky bude zhotovitel účtovat objednavateli penále ve

výši 0,5% za každý i započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

Případné další práce, které nejsou součástí této smlouvy, budou účtovány

samostatně po dohodě s objednatelem.

Uvedená kalkulace je po uzavření smlouvy až po dokončení díla neměnná.

**Příloha:**

Cenová nabídka ze dne 13. 11. 2017

V Č. Budějovicích dne 5. 12. 2017

**------------------------------------------------ -----------------------------------------------**

**Za zhotovitele: Za objednatele:**

**Julius Trča-majitel firmy Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy**