Smlouva o Dílo

č. 20005538

Dodavatel:

Firma:						PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.

Průmyslová  162, 674 86 Třebíč

zapsána v OR, vedený KS Brno, oddíl C, vl. 55493

Zastoupena:

IČ: 						277 36 814

DIČ:						CZ27736814

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IBAN:

Oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Oprávněný jednat ve věcech realizačních:

Objednatel:

Firma:		TEPLO BRUNTÁL, a.s.

Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál

zapsána v OR, vedený KS Ostrava, oddíl B, vl. 1345

Zastoupena statutárně:

IČ:						253 50 676

DIČ:			        	    		CZ25350676

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Oprávněný jednat ve věcech realizačních:

## Touto smlouvou se dodavatel zavazuje dodat objednateli dílo, specifikované v čl. II. Předmět díla a převést na něho vlastnické právo k tomuto dílu a objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu dle níže uvedených podmínek.

Článek I.

Podklady pro uzavření smlouvy

  - Nabídka ev.č. 20005395_rev1 ze dne 12.1.2018   tvoří jako nedílná součást Přílohu č.1 této smlouvy.

Článek II.

### Předmět  díla

  - Přestavba  hořáků

| 2 ks | - přestavba 1ks hořáků x pro snížení emisí NOX (x verze hořáku), nainstalovaném na kotel x o jmen.výkonu x kW. Cena zahrnuje: - kompletní nízkoemisní vestavbu hořáku, včetně nutných komponent pro zakomponování vestavby do starého typu hořáku. - demontážní, montážní práce a uvedení hořáku do provozu (přestavba bude provedena na místě u zákazníka cena platí v rámci ČR). |
| --- | --- |
| 1 ks | - přestavba 1ks hořáků x pro snížení emisí NOX (x verze hořáku), nainstalovaném na kotel x o jmen.výkonu x kW. Cena zahrnuje: - kompletní nízkoemisní vestavbu hořáku, včetně nutných komponent pro zakomponování vestavby do starého typu hořáku. - demontážní, montážní práce a uvedení hořáku do provozu (přestavba bude provedena na místě u zákazníka cena platí v rámci ČR). |

Garantované emise hořáků (požadované v rámci nové legislativy):

Xxxxx - x provedení monoblokových hořáků

emise CO (  50 mg.m-3, 3% O2, NOx =  < 100 mg.m-3, 3% O2

Smluvní strany se pro účely řádného splnění díla dohodly, že splnění emisních limitů musí být prokázáno autorizovaným měřením provedeným v souladu s právními předpisy, tj. zejména jednorázovým měřicím postupem dle vyhlášky MŽP č. 415/2012. Autorizovaná měřící skupina bude předem odsouhlasena Objednatelem a samotné měření bude probíhat za přítomnosti oprávněné osoby objednatele, bez dodržení těchto požadavků nebude měření uznáno jako podklad pro předání celého díla.

O úspěšném předání díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis (dále jen ”protokol o předání a převzetí díla”). Dílo je ukončeno a předáno ke dni oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, jehož součástí bude protokol o autorizovaném měření prokazující splnění emisních limitů. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení celého díla.

Článek III.

Doba a místo plnění

  - Termín dodání předmětu díla dle čl. II.

Hmotná dodávka  dle čl. II. do 10.4.2018, montáž a uvedení do provozu dle vzájemné dohodě, nejpozději však do 21.5.2018.

Dodací podmínky, místo plnění

Dle INCOTERMS 2010, DAP Bruntál

Článek IV.

### Cena a platební podmínky

  - Cena předmětu díla dle čl. II. činí:

| přestavba 2 ks hořáku xxxxx na verzi xxxxx | x,- Kč bez DPH |
| --- | --- |
| přestavba 1 ks hořáku xxxxx na verzi xxxxx | x,- Kč bez DPH |
| autorizované měření emisí | x,- bez DPH |
| Celkem | x,- Kč bez DPH |

  - Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

Zálohová faktura ve výši ( x%) x,- Kč plus DPH bude vystavená v den podpisu

této smlouvy a bude uhrazena do 14 dní od tohoto data.

Konečná faktura ve výši (x%) x,- Kč plus DPH bude uhrazena po podpisu protokolu o předání a převzetí díla, včetně písemného dokladu o autorizovaném měření a prokázání požadovaných emisí. Z konečné faktury budou odečteny zaplacené zálohy.

  - Faktura (daňový doklad) bude mít minimálně tyto náležitosti, požadované zákonem o DPH

- označení faktury a její číslo, firmu a sídlo dodavatele vč. údaje IČ, DIČ a údaje o zápisu v obchodním rejstříku,

- předmět plnění

- den vystavení, odeslání a lhůtu splatnosti faktury, jakož i den uskutečnění zdanitelného plnění

- označení banky a číslo účtu dodavatele

- firmu a sídlo objednatele vč. údaje IČ, DIČ a údaje o zápisu v obchodním rejstříku,

Článek V.

Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Objednatele se zaplacením dle čl. 4.2 smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši x% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nezaplacení zálohové faktury je Zhotovitel o dobu prodlení oprávněn posunout termín dodání díla. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění o více jak 14 dní je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - V případě, že Zhotovitel nedodá předmět díla ve sjednaném termínu, bude Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši x% ceny předmětu plnění za každý den prodlení, maximálně do výše x% dohodnuté kupní ceny.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek VI.

## Záruky, přechod nebezpečí škody na díle

6.1 	Záruční doba x měsíců od uvedení do provozu, ne déle však x měsíců od data odeslání ze závodu PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. (datum na odesílacím listě).

Po dodání zařízení na místo plnění je Objednatel povinen zabezpečit bezpečné skladování do 	zahájení montážních prací.

Při každé reklamaci hořáku musí být předložen protokol o uvedení hořáku do provozu, 	v případě, že protokol nebude předložen, reklamace nebude uznána.

6.2	Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem provedení montáže předmětu díla.

Článek VII.

Vlastnické právo k dílu

7.1 	Vlastníkem díla je po celou dobu jeho zhotovení Objednatel.

Článek VIII.

### Podstatné porušení smlouvy

  - Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele se považuje neprovedení platby dle     článku 4.2. této smlouvy o dílo se všemi důsledky dle § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje nedodání předmětu plnění v termínu dle 	čl. 3.1. této smlouvy, a to se všemi důsledky dle § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele ve smyslu ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se dále považuje nesplnění emisních limitů díla stanovených právními předpisy.

Článek IX.

Ostatní ujednání.

  - V případě, že na základě požadavku Objednatele dodavatel poskytne některé služby nad rámec určený v této smlouvě, budou tyto uhrazeny dle skutečných a doložených nákladů předem oboustranně písemně 	odsouhlasených. Jakékoliv změny smluvního vztahu, založeného touto smlouvou lze měnit 	jen formou písemných dodatků.

  - Obě strany shodně potvrzují, že informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a které se neuveřejňují v Registru v souladu s § 3 odst. 1 Zákona o registru smluv, budou v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaného k uveřejnění do Registru znečitelněny. V souladu s § 5 odst. 6 Zákona o registru smluv budou ve smlouvě znečitelněny údaje o objednateli, zhotoviteli a údaje o cenách. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v Registru Objednatel a to ve verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění informací. Znečitelnění informací provede Objednatel odstraněním dotčeného textu a nahrazením křížky (např. "XXXXX"), nebo jeho začerněním. Objednatel uveřejnění smlouvu prostřednictvím Registru nejpozději do 10 dnů po podpisu. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost smlouvu uveřejnit, je zhotovitel oprávněn objednatele písemně vyzvat k uveřejnění smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. V případě, že objednatel smlouvu neuveřejní ani po této výzvě, má zhotovitel právo provést uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru sám.

  - Ostatní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 	zákoníku.

9.4	Jakákoliv předsmluvní ujednání, pokud nejsou obsažena v této smlouvě, smluvní strany nezavazují. V zájmu zachování právní jistoty obou smluvních stran si účastníci vylučují aplikaci § 1765 a 1766 občanského zákoníku.

9.5     	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž každá má platnost originálu a

obě smluvní strany obdrží vždy jedno vyhotovení.

9.6     	Smlouva nabývá  platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

| V Třebíči dne: |  | V Bruntálu dne: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| za dodavatele: | za odběratele: |