SMLOUVA O DÍLO

Evid. č. MMJN:  79-2018/OÚaHR/OIV

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# smluvní strany

Objednatel: 				statutární město Jablonec nad Nisou

Zastoupený:	JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora  a

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem: 	Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

tel: 				483 357 111

fax: 				483 357 353

IČ: 				002 62 340

DIČ:				CZ00262340

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 			121451/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: 	              Valbek, spol. s r.o.

Zastoupený:			 Ing. Ladislavem Šimkem, Ing. Lukášem Hruboněm

jednateli společnosti Valbek, spol. s r.o.

se sídlem:	 	  	Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

tel.:                                                485 103 336

IČ: 				482 66 230

DIČ:                            	  	CZ48266230

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Liberec

číslo účtu: 			9000803-461/0100

dále jen „zhotovitel“

# Předmět smlouvy, ROZSAH, PODKLADY

Předmětem smlouvy je zpracování aktualizace projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen DÚR) akce  „Sjezd do LIAZu, Jablonec nad Nisou“.

Předmětem zpracování aktualizované DÚR je taková úprava vydané a pravomocně stavebním úřadem územně povolené stavby nového sjezdu (4. ramene) z okružní křižovatky Belgická, která by vyloučila zásah plánovanými přeložkami slaboproudých sítí ( např. ČEZ ICT Services, a.s. a CETIN) do pozemku ppč. 755/221 a 812 v k.ú. Rýnovice.

Dále zpracovaná aktualizace DÚR zohlední nové průběhy inženýrských sítí, úpravu gabionových zdí s ohledem na novou vyhl. 405, nový dendrologický průzkum, aktualizovaný záborový elaborát a skutečné provedení vybudované OK Belgická.

Tato úprava DÚR musí být projekčně zkoordinována s vydanou a stavebním úřadem potvrzenou DÚR akce „Sjezd do LIAZu Jablonec nad Nisou (zpracovatel Atelier 4, s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, č. zakázky 5248/2009, z prosince 2009), zpracovanou DÚR  akce „ Úprava ulice Čs. armády“ ( zpracovatel Valbek s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec, č.zakázky 17-LI31-001I31005, z prosince 2017) , dokumentací skutečného provedení akce „OK Belgická“ a  DSP akce „Sjezd do LIAZu, Jablonec nad Nisou“ (zpracovatel Valbek s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, č.zakázky 11LI34017, z října 2011).

Původní náplň a účel stavby v území se nemění a vychází z vydané DÚR a DSP k této akci.

Předmět plnění končí vydáním změny rozhodnutí o umístění stavby a předáním výsledků provedených průzkumů.

Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i zadání a následné zapracování výsledků zpracovaných souvisejících dokumentací, kterými jsou:

- aktualizace geodetického zaměření včetně průběhu inženýrských sítí (IS) a zákres do katastrální mapy

- aktualizace DÚR (úprava gabionů dle nové vyhl. 405)

- aktualizace dendrologického průzkumu

- aktualizace záborového elaborátu

- aktualizace tras přeložek řady 400 (dle skutečného stavu)

- odborný odhad stavebních nákladů

Do DÚR budou také zakreslena všechna ochranná pásma v řešeném prostoru se vyskytující.

Výsledky z případných projednávání dokumentace budou uvedeny v jejich zápisech.

Dokumentace DÚR  bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení ve formátu *.pdf  a dwg  na CD.

Součástí DÚR bude odborný odhad investičních nákladů v paré č.1 v tištěné podobě včetně uvedení na CD s dokumentací.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Z důvodů nových požadavků vlastníků některých inženýrských sítí (především SČVK, GasNet)bude v případě řešení nových či rekonstruovaných venkovních inženýrských sítí tato dokumentace zpracována v některých podrobnostech DPS a náležitě s vlastníky projednána dostatečnost této PD .

# požadavky na zpracování předmětu díla

  - Po zhotoviteli projektové dokumentace bude požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí projektové dokumentace.

  - Projektová dokumentace bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:

- použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešení (dokumentace – detailů) výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do projektové dokumentace stavby

- použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „bude stanoveno architektem/projektantem během provádění prací“ apod.

- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, roku vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.

- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části projektové dokumentace

- návrh použití nevhodných materiálů a technologií

- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak

- absence řešení vazby budoucí stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení

  - Navržené řešení stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady. V projektové dokumentaci je nutno upřednostnit použití materiálů a technologií standardní kvality, které jsou běžně dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat pořízení speciální techniky či jiných prostředků.

  - Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými osobami – za objednatele: Ing. Luboš Kousal.

  - V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení ještě dalších průzkumů, posouzení či zkoušek, které nejsou předmětem plnění této smlouvy a nebyly již samostatně objednány, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracování objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracování objednatel nezajistí do požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do projektové dokumentace.

# PODMÍNKY pro PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

  - Zhotovitel předá kompletní DÚR v 1 paré objednateli ke kontrole nejpozději do termínu dokončení díla, který je uveden v článku 5.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na 7 denní kontrolu dokončeného předmětu smlouvy.

  - V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví případně objednatel protokol o předání a převzetí díla.

  - Příslušný počet paré čistopisu PD poté bude předán objednateli do 7 dní.

  - Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujícími osobami:

- za objednatele:

Ing. Luboš Kousal, oddělení investiční výstavby

- za zhotovitele:

Ing. Miroslav Hanžl, vedoucí ateliéru silnice

Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.

Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

  - V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, předá objednatel jejich soupis zhotoviteli vč. stanovení přiměřeného termínu na jejich odstranění.

  - V případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech dle odstavce 4.6. uspokojivě neodstraní všechny vady a nedodělky, je objednatel oprávněn poskytnout zhotoviteli přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy o dílo.

# Termín plnění zakázky:

Termín dodání DÚR ke kontrole			do 3 měsíců od podpisu SoD

# Cena za dílo:

V celém rozsahu čl. 2 této SoD :

6.1	 Cena za dílo bez DPH	               			  178.800,- Kč

6.2. DPH 21%				                	    37.548,- Kč

6.3. Cena celkem vč. DPH  					  216.348,- Kč

# Platební podmínky, MÍSTO PLNĚNÍ

  - Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2 této smlouvy, který bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši a za podmínek ve Smlouvě stanovených.

  - Místem plnění Předmětu Smlouvy (místo předání projektové dokumentace) je Magistrát města Jablonec nad Nisou, v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Zhotovitel předá v místě plnění dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2 této smlouvy, který byl objednatelem převzat protokolem o předání a převzetí díla (dle čl.4 této smlouvy), do 7 dnů od podpisu protokolu, případně do termínu odstranění  vad a nedodělků.

  - Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele.

  - Platby za realizaci Předmětu Smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v čl. 1. této Smlouvy.

  - Objednatel neposkytne zálohu.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

  - Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost, hospodárnost a bezpečnost stavby.

provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Tato odpovědnost nezaniká ani po oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla, neboť objednatel kontroluje pouze splnění zadávacích podmínek a kompletnost díla.

  - Zhotovitel zodpovídá za to, že jím navržené řešení stavby je plně v souladu s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou a v případě pochybností tento návrh projedná s oddělením územního plánování a stavebním úřadem.

  - V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (projektové dokumentace - výkresové, popisové části) v průběhu tvorby projektové dokumentace pro stavební povolení a  provádění stavby, je zhotovitel povinen vady neprodleně na svůj náklad odstranit.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícímu předmětu této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).

  - Záruční doba je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí dokumentace objednatelem protokolem o předání a převzetí díla (dle čl. 4 této smlouvy).

8.7    Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody

způsobené případnou vadou díla ve výši minimálně 1 mil. Kč.

# ustanovení o sankcích a pokutách

  - Zhotovitel se zavazuje odstranit vady dokumentace na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady.

  - Při nesplnění termínu předání dokumentace ke kontrole a termínu předání dokončené dokumentace z viny zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení. Maximální sankce při nesplnění termínu dokončení z viny zhotovitele je 10% ceny za dílo. Po dosažení maximální sankce 10% z ceny za dílo je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

  - Při nesplnění termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla může objednatel sankciovat zhotovitele částkou 0,2% za každý započatý den prodlení.

  - Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění termínu je způsobeno orgánem státní správy, nebo jiným účastníkem stavebního řízení, právní vadou podkladů předaných objednatelem nebo vyšší mocí.

  - Obě strany se dohodly, že při nesplnění termínovaných závazků úhrady faktur ze strany objednatele může zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny fakturované částky za každý započatý den prodlení.

  - Splatnost smluvních pokut je do 30 pracovních dnů od doručení faktury.

# AUTORSKÁ PRÁVA

10.1 Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto Smlouvou a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po celou dobu trvání autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního, časového, počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i oprávnění dílo zpracovat, upravit, spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré výše uvedené dále jen „Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Je na vůli objednatele zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, resp. bude uplatňovat další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívání díla nelze považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku a zavazuje se, že sám nepoužije ani neposkytne žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv části díla, provedeného dle této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo ke všem technickým dokumentacím, které tvoří součást díla, jakož i všechny ostatní hmotné podklady, na kterých je dílo vyjádřeno a které budou předány objednateli na základě této smlouvy, přechází ze zhotovitele na objednatele zaplacením díla objednatelem.

10.3. V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských, zhotovitel odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého porušení bránit objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv a práv duševního vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále zaplatí vzniklou škodu a náklady, včetně nákladů právního zastoupení.

  - Autorské prohlášení, jehož vzor je přílohou č.1 smlouvy o dílo, řádně podepsané a vyplněné všemi autory/spoluautory, bude součástí předání díla, tj. objednatel převezme dílo pouze v případě, že součástí díla bude prohlášení podepsané všemi autory /spoluautory projektové dokumentace. Autorské oprávnění v rozsahu specifikovaném v čl. 10 je součástí celkové ceny díla.

# Závěrečná ustanovení

  - Nabídkovou cenu je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a písemného souhlasu objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění zakázky okolnosti, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.).

  - Zhotovitel vyzve objednatele koordinačním schůzkám nad rozpracovanou dokumentací. Výzva bude provedena písemně minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací pravomoc ve věci řešení zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí předané projektové dokumentace.

  - Předmět plnění bude objednatelem použit pro zadání potřebných stupňů projektové dokumentace stavby (není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak) pro získání příslušných povolení k provedení stavby, pro zadání dokumentace pro provedení stavby a pro vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Za tímto účelem je objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (http://portal.gov.cz/portal/), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. V případě, že je jednou ze smluvních stran fyzická osoba nepodnikající, zveřejní se smlouva po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci této smluvní strany.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené  osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona

  - V případě přerušení nebo zastavení prací ze strany objednatele zašle objednatel tento požadavek zhotoviteli písemně. Zhotovitel k datu doručení tohoto požadavku zastaví práce na předmětu smlouvy a na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti objednatel uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.

  - V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7. nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i rozpracované zhotoviteli.

  - Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost písemností a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.

  - Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

  - Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí občanským zákoníkem.

  - Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel

# Osoby zmocněné jednat za smluvní strany

Za objednatele:

ve věcech smluvních	: JUDr. Lukáš Pleticha, Ing. Otakar Kypta

ve věcech technických	: Ing. Pavel Sluka, Ing. Luboš Kousal

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních                    : Ing. Lukáš Hruboň

ve věcech technických                : Ing. Miroslav Hanžl, Ing. Martin Čermák

Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob formou písemného sdělení druhé smluvní straně.

Příloha č. 1  Vzor prohlášení

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této Smlouvě. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této Smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy.

V Jablonci n.N., dne  	       V Liberci, dne 6.3. 2018

…………………………………………………..	………………………………………………………….

Ing. Otakar Kypta	Ing. Ladislav Šimek

vedoucí odboru územního a 	jednatel

hospodářského rozvoje

……………………………………..

za objednatele

JUDr. Lukáš Pleticha

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka

ved. odd. investiční výstavby