Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kotelny Zlatá Hora ve Slavkově u Brna“ ze dne 27.09.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2017

I. Smluvní strany

1. Objednatel:		Město Slavkov u Brna

Palackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna

č. ú.: 729731/0100

zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou

2. Zhotovitel :		ERDING, a.s.

Zaoralova 2058/5

628 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2465

IČ: 25512455

DIČ: CZ25512455

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 382349813/0300

zastoupen panem Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva

II. Předmět dodatku

2.1 Na základě čl. XIII odst. 13.3 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kotelny Zlatá Hora ve Slavkově u Brna“ ze dne 27.09.2017 se smluvní strany dohodly na změně provedení díla spočívající zejména ve vícepracích a  změně ceny za provedení díla.

2.2 Změna provedení díla a vícepráce jsou uvedeny v upraveném položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 a který je jeho nedílnou součástí, a budou spočívat zejména ve změně vedení trasy potrubí DN 125 k akumulační nádrži, zhotovení ocelové konstrukce určené k upevnění použitého vybavení, změně zapojení hořáků, zapojení původních digitálních teploměrů na kotlích, zpracování skutečného stavu a vypracování rozptylové studie.

III. Cena prací a dodávek

Cenu za provedení díla ve smyslu čl. IV. odst. 4. 1  smlouvy o dílo ze dne 27.09.2017 , ve zněni dodatku č. 1, si strany tímto dodatkem s ohledem na změnu provedení díla a vícepráce uvedené v upraveném položkovém rozpočtu nově sjednávají takto:

Cena bez DPH				4.325.353,00 Kč

DPH 21%					   908.324,13 Kč

Cena celkem vč. DPH			5.233.677,13 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ujednání smlouvy o dílo ze dne 27.09.2017, ve znění jejího dodatku č. 1,  tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována.

4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

4.3 Tento dodatek se stává platným podpisem obou smluvních stran a účinným dnem zveřejněním v registru smluv.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí povinný subjekt, kterým je město Slavkov u Brna. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně všech jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to na dobu neurčitou.

Přílohy:

Příloha č. 1: Upravený položkový rozpočet

Ve Slavkově u Brna dne ……………………….	V Brně dne ……………………….

.................................................				.................................................

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Bc. Michal Boudný					Přemysl Botko

starosta						místopředseda představenstva