# SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel –  	Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Sídlo: Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

IČ: 00582336, DIČ: CZ00582336

Odpovědná osoba: Ing. Luboš Kubát, ředitel

Bankovní spojení: ČSOB 214512546/0300

1.2. Zhotovitel –    	ELINT-CK s.r.o.

Sídlo: Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov

IČ: 26018799, DIČ: CZ26018799

Odpovědná osoba: Zdeněk Tůma

Bankovní spojení: 4253150267/0100 KB Č. Krumlov

2. Předmět smlouvy a místo výkonu

2.1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž kompletního systému školního rozhlasu dle specifikace v příloze této smlouvy (příloha č. 1).

2.2. Místem výkonu předmětu smlouvy je sídlo objednatele, a to České Budějovice, Nerudova 59.

2.3. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a svoji odpovědnost a za úhradu, objednatel pak ve sjednané době uhradí práce v určeném rozsahu dle cenové nabídky vzešlé z výběrového řízení (příloha č. 2).

3. Doba plnění

3.1. Práce na předmětu díla započnou do 14 dnů od podpisu smlouvy.

3.2. Práce na předmětu díla budou ukončeny nejpozději do 28 dní od podpisu smlouvy. O převzetí hotového díla bude sepsán protokol.

4. Smluvní cena a platební podmínky

4.1. Dohodou je stanovená smluvní cena dle nabídky ze dne 13. 10. 2016 ve výši 284 999,- Kč bez DPH.

4.2. Dílo bude fakturováno v rámci režimu přenesené daňové povinnosti.

4.3. Fakturace proběhne až po předání hotového díla.

4.4. Splatnost faktury bude 14 dní od doručení faktury.

5. Sankce

5.1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

- při nedodržení smluveného termínu dokončení díla má právo objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

- při prodlení objednatele s proplacením fakturované částky po uvedeném datu splatnosti, má právo zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

6. Ostatní ujednání

6.1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady zjištěné po převzetí a v pozdější době za skryté vady zodpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny použitím nevhodného technologického postupu, po celou dobu záruky za jakost tj. 60 měsíců u montážních prací a 24 měsíců u zařízení. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.

6.2. Objednatel vykonává občasný dozor na stavbě. Požadavky bude uplatňovat písemně zápisem, nebo do stavebního deníku, shodně bude postupovat i zhotovitel.

6.3. Případné více práce oproti předmětu plnění budou objednatelem předem odsouhlaseny a písemným dodatkem ke smlouvě o dílo promítnuty do dohody o ceně.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. V ostatním platí ustanovení Občanského zákoníku.

7.2. Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzenými dodatky.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá strana obdrží jeho podepsané vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne:  27. 10. 2016

…………………………………………….           …………………………………………….

Objednatel                                                                 Zhotovitel