Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 	1151/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

„Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ing. Michal Jeřábek - INDORS

Kaštanová 558, 412 01, Litoměřice – Pokratice

Kontaktní adresa (provozovna) :	Velká Dominikánská 10, 412 01, Litoměřice

IČO:	42474248

DIČ:

zastoupený:

mobil:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.10.2017.

Dodatkem č. 1 se mění následující:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:							30.10.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.01.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					28.02.2018

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:							30.10.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		28.02.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					29.03.2018

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 					Litoměřice, dne

……………………………………			…………………………………….

Oprávněný zástupce objednatele			Oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Michal Jeřábek

investiční ředitel					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik