# S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

DODATEK č. 1

Číslo smlouvy objednavatele:      372/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:          42/2016

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ:  70947023

Bankovní spojení:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Odp. pracovník:

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BITUNOVA spol. s r.o.

se sídlem v Jihlavě, Havlíčkova 4923/60a, PSČ: 586 01

zastoupená prokuristy Jaromír Šrámek a Bc. Martin Dovolil

Výpis z OR, vedenému u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 10746

IČ: 494 33 601

DIČ: CZ49433601

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněná osoba:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: Oprava povrchu silnice III/0218 (MK-I/21, ONO)

Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo  372/ODO/2016 a číslo zhotovitele 42/2016, uzavřené dne 17.06.2016, takto:

V čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:

V. Doba plnění

Původní znění:

4.1.    	Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku

objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo

zahájení prací: 	 		      	červenec 2016

dokončení díla:  			      	31.7.2016

Nové znění:

4.1.  	Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku

objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo

zahájení prací: 	 		      	červenec 2016

dokončení díla:  			      	14.10.2016

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je oprava dálnice D6 (Investor ŘSD ČR, zhotovitel EUROVIA CS, a.s.) a vyvolané objízdné trasy po silnici III/0218 v plánovaném termínu stavby se zahájením od 25.7.2016. Vzhledem k vyvolané objízdné trase není vzhledem k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu možné stavbu na silnici III/0218 v původně navrhovaném termínu realizovat. Práce budou provedeny po ukončení objízdné trasy a nově stanoveném harmonogramu prací.

XIV. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 372/ODO/2016 – dodatkem č. 1 budou řešit vzájemným jednáním.

- Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 372/ODO/2016 – dodatkem č. 1 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

- Tento dodatek č. 1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

- Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Tento dodatek č. 1 má 3 strany.

- Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 372/ODO/2016 a číslo zhotovitele 42/2016, uzavřené dne 17.06.2016, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

V Sokolově, dne 		                                               V Jihlavě, dne

# ------------------------------------                                         ------------------------------------

za objednatele		                                                 za zhotovitele

Ing. Zdeněk Pavlas           			                       Jaromír Šrámek

ředitel Krajské správy a údržby silnic			          prokurista – ředitel

Karlovarského kraje,

příspěvkové organizace

-----------------------------------------

Bc. Martin Dovolil					                                                                             prokurista