Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: 		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 			708 89 546

DIČ:			CZ 708 89 546

zástupce:	 	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel" a

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434

se sídlem		K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO			452 72 387

DIČ			CZ45272387

zastoupený		Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

bankovní spojení

číslo účtu

jako správce společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny,

M - PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem		Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO			050 61 415

DIČ			CZ05061415

zastoupený		Ing. Tomášem Noskem, Ing. Václavem Kučerou, jednateli společnosti

bankovní spojení

číslo účtu

jako společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny

správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-04572, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

- Během zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, došlo k rozpracování řešení technické studie „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ zpracované společností Valbek, spol. s r.o. v 05/2016, která byla součástí podkladů předaných zadavatelem. Při projednávání konceptu na výrobních výborech a v rámci přípravných prací vyvstala potřeba řešení odvodnění území tak, aby nebyly negativně ovlivněny zdejší bohaté zdroje podzemní pitné vody využívané pro veřejnou potřebu. Změna závazku spočívá v doplnění rozsáhlého hydrogeologického průzkumu v celé plánované průmyslové zóně.

- V návaznosti na výše uvedené dochází k navýšení ceny díla v dílčích částech v dále uvedeném rozsahu. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).

- V článku 7 - Cena zajišťovaných činností a platební podmínky - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany si za realizaci díle v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

| Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo – Solnice jih |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Název položky | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH |
| 1 | Mapový podklad včetně příloh | 182.750,00 | 38.377,50 | 221.127,50 |
| 2 | Diagnostika a průzkumy | 2.926.135,00 | 614.488,35 | 3.540.623,35 |
| 3 | PD ve stupni DUR | 1.870.000,00 | 392.700,00 | 2.262.700,00 |
| 4 | Inženýrská činnost – územní řízení | 760.000,00 | 159.600,00 | 919.600,00 |
| 5 | PD ve stupni DSP | 2.000.000,00 | 420.000,00 | 2.420.000,00 |
| 6 | Inženýrská činnost – stavební povolení | 1.596.000,00 | 335.160,00 | 1.931.160,00 |
| 7 | PD ve stupni PDSP | 880.000,00 | 184.800,00 | 1.064.800,00 |
| 8 | Součinnost v zadávacím řízení | 82.500,00 | 17.325,00 | 99.825,00 |
| 9 | Autorský dozor (225 hodin x 750 Kč hodinová sazba) | 168.750,00 | 35.437,50 | 204.187,50 |
| Součet |  | 10.466.135,00 | 2.197.888,35 | 12.664.023,35 |

| Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo – Kvasiny sever |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Název položky | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH |
| 1 | Mapový podklad včetně příloh | 53.750,00 | 11.287,50 | 65.037,50 |
| 2 | Diagnostika a průzkumy | 899.345,00 | 188.862,45 | 1.088.207,45 |
| 3 | PD ve stupni DUR | 550.000,00 | 115.500,00 | 665.500,00 |
| 4 | Inženýrská činnost – územní řízení | 237.500,00 | 49.875,00 | 287.375,00 |
| 5 | PD ve stupni DSP | 625.000,00 | 131.250,00 | 756.250,00 |
| 6 | Inženýrská činnost – stavební povolení | 498.750,00 | 104.737,50 | 603.487,50 |
| 7 | PD ve stupni PDSP | 275.000,00 | 57.750,00 | 332.750,00 |
| 8 | Součinnost v zadávacím řízení | 27.500,00 | 5.775,00 | 33.275,00 |
| 9 | Autorský dozor (75 hodin x 750 Kč hodinová sazba) | 56.250,00 | 11.812,50 | 68.062,50 |
| Součet |  | 3.223.095,00 | 676.850,95 | 3.899.944,95 |

| Součet cen všech částí díla dle článku 4 odst. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název položky | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH |
| Součet dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 | 12.008.750,00 | 2.521.837,50 | 14.530.587,50 |
| Vícepráce podle dodatku č. 2 | 1.680.480,00 | 352.900,80 | 2.033.380,80 |
| Součet podle dodatku č. 2 | 13.689.230,00 | 2.874.738,30 | 16.563.968,30 |

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

- Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

- Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/5/301/2018 ze dne 19. února 2018.

Přílohy:

Změnový list č. 2

Za objednatele v Hradci Králové dne			Za zhotovitele v Praze dne

……………………………				……………………………………

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.				Ing. Marek Svoboda

Hejtman 						PRAGOPROJEKT, a.s.

předseda představenstva

Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017