Č.j.: 279278/2018-ČRA

Dodatek č. 4 Smlouvy

k veřejné zakázce číslo 641290 s názvem

„Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.“

### Objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: 	Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:  PhDr. Kateřina Šimová

Tel.: 			XXX XXX XXX

E-mail: 		XXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 			75123924

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:		PEBACO Brno s.r.o.

Zastoupená:	Ing. Zdeňkem Bittnerem

Sídlem:	Hodonínská 5, 617 00 Brno, Česká republika

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 3847

Kontaktní osoba zhotovitele: 	Ing. Zdeněk Bittner

Tel.: 	XXXXXXXXX

E-mail: 	XXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 	44960603

DIČ: 	CZ44960603

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovit společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy k zakázce číslo 641290 s názvem „Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.“ uzavřené dne 12. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je rozdělení platby za druhou etapu díla na dvě platby, přičemž první platba, která byla zhotoviteli již uhrazena, odpovídala skutečně realizované části druhé etapy díla v roce 2017, a zbytek ceny druhé etapy díla bude zhotoviteli uhrazen až po dokončení celého díla.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 2.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

2.2. Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. tohoto článku smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace dodávky dle této smlouvy činí:

- v roce 2016 částku 3 200 000 Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) včetně DPH;

- v roce 2017 částku 15 243 656 Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc šest set padesát šest korun českých) včetně DPH; a to následujícím způsobem:

  - po dokončení první etapy částku 5 971 484 Kč (slovy: pět milionů devět set sedmdesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých)

  - za skutečně realizovanou část druhé etapy na základě průběžné zprávy částku 9 272 172 (slovy: devět milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc jedno sto sedmdesát dva korun českých);

- v roce 2018, po dokončení celého díla, částku 7 053 820 Kč (slovy: sedm milionů padesát tři tisíc osm set dvacet korun českých)

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016, 2017 a 2018, a to vždy na základě faktury.

Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. tohoto článku smlouvy stanovená pro rok 2016, 2017 a 2018 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Smluvní strany konstatují, že celková cena díla ve výši 25 497 476 Kč se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.6. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Pavel Frelich ředitel České rozvojové agentury | V Brně dne: .......................................................... za dodavatele: Ing. Zdeněk Bittner jednatel PEBACO Brno, s.r.o. |
| --- | --- |