Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:		103/2015

číslo smlouvy zhotovitele:		14/261

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

„VD Jezeří - rekonstrukce,

projektová dokumentace”

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Ing. Mojmíra Hillermanová,

vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Bc. Eva Kašková,

manažer projektu

tel.:	+420 474 636 268

mobil:	+420 728 876 501

e-mail: 	kaskova@poh.cz

Zástupce pro výkon technického

dozoru:	Michal Gaj,

technický dozor staveb

tel.:	+420 474 636 318

mobil:	+420 724 155 127

e-mail:	gaj@poh.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

# Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.

adresa:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČ:	44567430

DIČ:	CZ44567430

zastoupená:	Ing. Martina Štrosová

tel: 	475 240 888

e-mail:	azconsult@azconsult.cz

číslo účtu:	454328/0300

Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:	Ing. Martin Komín

mobil:	602 685 979

e-mail:	komin@azconsult.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.02.2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění odst. 2, čl. V Cena díla odst. 1 a čl. VI Platební podmínky odst. 3 takto:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu

Dokončení prací:	do 1 měsíce od obdržení souhlasného stanoviska národního památkového ústavu.

Čl. V. Cena díla

- Původní cena za zpracování projektové dokumentace ve výši 778 000,- Kč se navyšuje o 13 000,- Kč bez DPH na celkem 791 000,-Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

- PD DSP včetně návrhu havar. a povodňového plánu  	430 600,00 Kč bez DPH

Provedení restaurátorského průzkumu	13 000,00 Kč bez DPH

Celkem PD DSP						443 600,00 Kč bez DPH

- PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací 347 400Kč bez DPH

Čl. VI. Platební podmínky

- Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

- první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V,

tzn. 354 880,00 Kč bez DPH

b)	druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.

c)	třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH

d)	celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH.

Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 19.02.2015 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

v Chomutově dne					v Ústí nad Labem dne 8.7.2015

……………………………………			…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová

investiční ředitel					jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			AZ Consult, spol. s r.o.

objednatel (podpis, razítko)				zhotovitel (podpis, razítko)