###### Smlouva o dílo č.0032/00663565/2018

**„Rekonstrukce vodoměrné šachty“**

#### Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

#### **I. Smluvní strany**

Zhotovitel: **STAVOKOMPLET spol. s.r.o.**

sídlo: Královická 251, 250 01 Zápy

IČ: 47052945

## DIČ: CZ47052945

bank. spojení: KB a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Fučík

oprávněnost jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475**

sídlo: Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00663565

## DIČ: neplátce

bank.spojení: KB a.s.,č.ú. xxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. Irena Mázlová

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: xxxxxxxxxxxx

 (dále jen objednatel)

##### **1 . Předmět plnění**

1. Předmětem plnění díla je rekonstrukce vodoměrné šachty včetně vystrojení pro objekt Střední školy oděvního a grafického designu, U Dráhy 1280, Lysá nad Labem.

##### **2. Rozsah díla**

1. Rekonstrukce vodoměrné šachty včetně vystrojení, výměny vodoměrné sestavy, likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, tlakové zkoušky a geodetického zaměření stavby. Podrobný rozsah díla je dán cenovým rozpočtem. Cenový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. (Příloha č. 1)

##### **3. Cena díla**

1. Cena za dílo byla stanovena na základě předloženého nabídkového rozpočtu. Toto ocenění je úplné a smluvní cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

 Cena celkem bez DPH 114.317,- Kč

Sazba DPH 21 %

DPH 24.007,- Kč

 **Cena celkem s DPH 138.323,- Kč**

**4. Platební podmínky a fakturace**

##### **4.1.** Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací.

##### **4.2.** Vyúčtování ceny za dokončené dílo se objednatel zavazuje zaplatit do 30-ti dnů po předání díla. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla fakturou - řádným daňovým dokladem. Objednatel je povinen při jakékoli bezhotovostní platbě uvést jako variabilní symbol číslo faktury. Za úhradu faktury se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

##### **5. Termín plnění**

##### **5**.**1.** Dílo bude provedeno v termínu do konce května 2018, za předpokladu vhodných klimatických podmínek pro provádění díla.

##### **5.2**. Na základě stanoveného přesného termínu je vlastník pozemků povinen zpřístupnit zhotoviteli místo provádění díla a zajistit stavební připravenost. V případě nepříznivých klimatických podmínek, neumožňujících dodržení technologického postupu prací, nebo překážek bránících v provádění díla, bude termín dokončení díla posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

##### **6. Povinnosti zhotovitele**

##### **6.1.** Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.

* 1. Zhotovitel se zavazuje:
1. dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi;
2. zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce či činnosti na Staveništi ve smyslu příslušných právních předpisů;
3. vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik na Staveništi.
	1. V případě přerušení dodávky vody do objektu školy je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost zástupci objednatele nejméně 7 dní před plánovanou odstávkou, pakliže by odstávka vody měla vliv na provoz v objektu školy.

##### **7. Smluvní pokuty**

##### **7.1**. Pro případ, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla o více než 30 dnů ode dne stanoveného v odst. 5.1. této smlouvy jako nejzazší den dodávky a montáže předmětu smlouvy, sjednávají smluvní strany povinnost zhotovitele zaplatit objednateli za každý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny.

##### **7.2.** Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou plateb za zhotovené dílo dle odst. 3 a 4 této smlouvy, sjednávají smluvní strany povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli za každý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

##### **7.3**. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč.

##### **7.4** Za každé porušení BOZP, PO a ŽP je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

**8. Odpovědnost za škodu**

##### **8.1**. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.

##### **8.2.** Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

**9. Ostoupení od smlouvy**

##### **9.1**. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: a) při opakovaném nezajištění stavební připravenosti ze strany objednatele.

##### **9.2.** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je zhotovitel v prodlení se započetím díla trvajícím déle než 10 dní od termínu sjednaného v čl. VI.

##### **9.3.** Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.

##### **9.4**. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

**10. Předání díla**

##### **10.1**. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který obsahuje prohlášení o bezvadnosti díla či soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakož i prohlášení objednatele, že dokončené dílo přejímá. Případné nedodělky a vady díla, které budou objednateli známy, budou zaznamenány v předávacím protokolu a odstraněny v termínech uvedených v předávacím protokolu. Objednatel je povinen provedené dílo převzít. Předáním a převzetím celého dokončeného díla dle smlouvy se rozumí stvrzení dodacího listu (předávacího protokolu) podpisem objednatele, které se uskuteční v místě provádění díla.

##### **10.2**. Pro případ, že zhotovitel vady a nedodělky specifikované v předávacím protokolu neodstraní ve stanovené lhůtě ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění těchto vad či nedodělků jiným subjektem na účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje prokazatelné náklady s tímto spojené objednateli uhradit ve lhůtě 10-ti dnů od doručení písemné výzvy do sídla zhotovitele, obsahující specifikaci těchto nákladů.

**11. Ostatní ujednání**

##### **11.1** Změny či doplňky smlouvy musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

**11.2**. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

**12. Závěrečná ustanovení**

**13.1**. Tato smlouva je vyhotovená ve 3 stejnopisech, dva pro stranu objednavatele a jeden pro stranu zhotovitele.

**13.2. S**mlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Má účinnost do vypořádání všech závazků a pohledávek ze strany objednavatele a zhotovitele. V případě, že objednavatel nevypořádá svoje finanční závazky vůči zhotoviteli ve smluvně dohodnuté době a písemně potvrdil řádné převzetí díla, má zhotovitel právo pozastavit záruční servis na dobu vypořádaní závazků. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ.

**13.3** Smluvní strany berou na vědomí uveřejnění smlouvy, a potřebu identifikovat takové informace, které nemohou být poskytnuta podle zákona o registru a z. 106/1999 Sb., typicky obchodní tajemství.

.

V Brandýse nad Labem, dne V Lysé nad Labem, dne

………………………………………… ………………………………………….

zhotovitel objednatel

 Ing. Martin Fučík Ing. Bc.Irena Mázlová

 jednatel společnosti ředitelka školy