Rámcová dohoda

na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina

pro oblast okresu Jihlava

1. SMLUVNÍ STRANY
2. Níže uvedené smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek") a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník") tuto rámcovou dohodu na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd (dále jen „Rámcová dohoda").
3. Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, MBA, ředitelem organizace

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem:  IČO:  DIČ:  plátce DPH:  bankovní spojení (číslo účtu):  telefon:  e-mail:  (dále jen „Objednatel")  a  3. Dodavatelé | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  00090450  CZ00090450  ANO  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Dodavatel A Skanska a.s.  zastoupená:  se sídlem: IČO:  DIČ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  oblastním manažerem závodu Čechy východ  Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8  26271303  CZ26271303 |

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 15904 bankovní spojení (číslo účtu): xxxxxxxxxxxx

|  |  |
| --- | --- |
| telefon: | +xxxxxxxxxxxxx |
| e-mail:  ID datové schránky:  (dále jen „Dodavatel A") | [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:ivo.zemanek@skanska.cz)  xxxxxxxxxxxxxxx |

Dodavatel B

|  |  |
| --- | --- |
| EUROVIA CS, a.s.  zastoupená: se sídlem:  IČO:  DIČ: | xxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 45274924 CZ45274924 |

|  |  |
| --- | --- |
| bankovní spojení (číslo účtu):  telefon:  e-mail:  ID datové schránky:  (dále jen „Dodavatel B") | Komerční banka, a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Dodavatel C COLAS CZ, a.s.  zastoupená: se sídlem:  IČO:  DIČ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem oblasti Jih Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000 26177005 CZ26177005 |

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6556

|  |  |
| --- | --- |
| bankovní spojení (číslo účtu):  telefon:  e-mail:  ID datové schránky:  (dále jen „Dodavatel C") | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Dodavatel D |  |

SWIETELSKY stavební s.r.o.

(SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD)

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx - vedoucím odštěpného závodu

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem:  IČO:  DIČ:  plátce DPH: | Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice (K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov)  48035599  CZ48035599  ANO |

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 8032 bankovní spojení (číslo účtu): UniCredit Bank Czech Republic, a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

|  |  |
| --- | --- |
| telefon:  e-mail:  ID datové schránky: (dále jen „Dodavatel D) | xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

xxxxxxxxxxx, prokuristou a xxxxxxxxxxxxxxx, prokuristou, (společně)

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Dodavatel E PORR a.s.

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

(dále jen „Dodavatel E")

Dodavatel F STRABAG a.s.

zastoupená: se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku bankovní spojení (číslo účtu): telefon: e-mail:

ID datové schránky:

(dále jen „Dodavatel F")

43005560

CZ43005560

ANO

vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1006 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, prokuristy

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000

60838744

CZ60838744

ANO

vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodavatel G

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

zastoupená: xxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti

se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno Medlánky

IČO: 41601645

DIČ: CZ41601645

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 2209 bankovní spojení (číslo účtu): xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxx](mailto:info@isbrno.cz)

ID datové schránky: xxxxxxxxxx

(dále jen „Dodavatel G")

1. Dodavatelé budou společně dále označováni jako „Dodavatelé" a jednotlivě jako „Dodavatel".
2. Tvoří-li Dodavatele více osob (např. z důvodu že tyto osoby podaly v zadávacím řízení uvedeném v odstavci [9](#bookmark11) Rámcové dohody společnou nabídku), platí následující:
   1. všechny osoby tvořící Dodavatele jsou z Rámcové dohody zavázány společně a nerozdílně;
   2. jednání kterékoli z osob tvořících Dodavatele je přičítáno Dodavateli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Dodavatele;
   3. za Dodavatele může jednat kterákoli z osob tvořících Dodavatele.
3. Ujednání Rámcové dohody se užijí na každého Dodavatele zvlášť, není-li stanoveno jinak.
4. Každý z Dodavatelů jedná sám za sebe, právní jednání jednoho Dodavatele nezavazuje ostatní Dodavatele.
5. Objednatel a Dodavatel budou dále společně označováni také jako „Smluvnístrany, nebo jednotlivě jako „Smluvní strana".
6. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
7. Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s názvem Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-005802 (dále jen „Zadávací řízení''). Rámcová dohoda je uzavřena pro část Kraje Vysočina, která je vymezena územím okresu Jihlava. Jednotlivá ujednání Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Zadávacího řízení a nabídkou Dodavatele podanou do Zadávacího řízení.
8. Uzavřením Rámcové dohody nevzniká Dodavateli bez dalšího právo ani povinnost poskytovat stavební práce, dodávky a služby, ani právo na zaplacení ceny. Objednatel bude zadávat veřejné zakázky na základě Rámcové dohody (společně dále jen „Veřejné zakázky", nebo jednotlivě „Veřejná zakázka") podle svých aktuálních potřeb a s ohledem na své rozpočtové možnosti a možnosti (spolu)financování Veřejných zakázek z rozpočtu Kraje Vysočina a Státního fondu dopravní infrastruktury.
9. Objednatel bude zadávat Veřejné zakázky v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi Dodavateli.
10. ÚČEL A PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY
11. Účelem Rámcové dohody je zabezpečení poskytování dále specifikovaných stavebních prací, dodávek a služeb Objednateli, a to v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a sjednanými v prováděcích smlouvách na Veřejné zakázky tak, aby Objednatel, jako správce silnic II. a III. tříd v Kraji Vysočina, mohl řádně a včas realizovat opravy a investice na těchto silnicích.
12. Předmětem Rámcové dohody je vymezení rámcových podmínek plnění Veřejných zakázek a úprava postupu Objednatele při zadávání Veřejných zakázek, jimiž bude zabezpečováno naplňování účelu Rámcové dohody.
13. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
14. Předmětem plnění Veřejných zakázek bude poskytnutí stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných v příloze Rámcové dohody [(Příloha č. 1](#bookmark14) Rámcové dohody), a to v rozsahu stanoveném Objednatelem pro příslušnou Veřejnou zakázku.
15. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
16. Prováděcí smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Dodavatelem v souladu s Rámcovou dohodou a postupem podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, na jejímž základě bude Dodavatel plnit Veřejnou zakázku (dále jen „Prováděcí smlouva").
17. Dodavatelé budou plnit Veřejné zakázky na základě Prováděcích smluv uzavíraných v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a Zákonem o zadávání veřejných zakázek na základě soutěže mezi Dodavateli (dále jen „Minitendr").
18. Účelem Minitendru je výběr konkrétního Dodavatele, který poskytne Objednateli předmět plnění Veřejné zakázky, a to v rozsahu stanoveném Objednatelem ve výzvě k podání nabídek do Minitendru (dále jen „Výzva").
19. Minitendr bude zahájen písemnou Výzvou Objednatele zaslanou všem Dodavatelům, s výjimkou případů podle § 136 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
20. Výzva bude obsahovat alespoň:
    1. identifikační údaje Objednatele,
    2. název Veřejné zakázky,
    3. odkaz na Rámcovou dohodu,
    4. předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky,
    5. vymezení rozsahu předmětu plnění Veřejné zakázky v podobě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
    6. projektovou dokumentaci, bude-li vypracována,
    7. označení částí Výzvy nebo jejích příloh a součástí, které vypracovaly osoby odlišné od Objednatele spolu s identifikací těchto osob, vyplývá-li taková povinnost z právních předpisů,
    8. dobu a místo plnění Veřejné zakázky,
    9. lhůtu a místo pro podání nabídek do Minitendru,
    10. požadavky na způsob zpracování ceny plnění Veřejné zakázky,
    11. podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídek do Minitendru,
    12. podpis osoby oprávněné zastupovat Objednatele, datum podpisu.
21. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky bude stanovena jako cena za Objednatelem ve Výzvě stanovený rozsah předmětu plnění Veřejné zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty Veřejné zakázky Objednatel vyjde z maximálních jednotkových cen stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení.
22. Doba plnění Veřejné zakázky bude stanovena ve Výzvě, přičemž platí, že doba plnění musí být přiměřená rozsahu Veřejné zakázky.
23. Zadávací řízení bylo rozděleno na části podle jednotlivých okresů Kraje Vysočina. V Zadávacím řízení tak bylo uzavřeno více rámcových dohod. Na základě Rámcové dohody budou zadávány Veřejné zakázky, jejichž místo plnění bude v okrese, pro který byla Rámcová dohoda uzavřena. Na základě Rámcové dohody mohou být zadány i Veřejné zakázky, jejichž místo plnění bude přesahovat hranice okresu, pro který byla Rámcová dohoda uzavřena, jestliže převážná část plnění takové Veřejné zakázky spadá do okresu, pro který byla Rámcová dohoda uzavřena.
24. Lhůta a místo pro podání nabídek do Minitendru budou stanoveny ve Výzvě, přičemž platí, že lhůta pro podání nabídek do Minitendru musí být přiměřená. Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 5 pracovních dní.
25. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění Veřejné zakázky budou stanoveny ve Výzvě, přičemž platí, že Dodavatel zpracuje cenu plnění v členění podle předlohy, jež bude součástí Výzvy.
26. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídek do Minitendru budou stanoveny ve Výzvě. Jednotlivé číselné údaje je Dodavatel povinen stanovit, případně zaokrouhlit, na dvě desetinná místa, nebude-li ve Výzvě stanoveno jinak.
27. Hodnocení nabídek podaných do Minitendru bude provedeno podle následujících pravidel:
    1. hodnocení nabídek podaných do Minitendru bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti,
    2. ekonomická výhodnost nabídek podaných do Minitendru bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny,
    3. jako jediné kritérium hodnocení Objednatel stanoví nabídkovou cenu, přičemž nabídky podané do Minitendru budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou,
    4. ekonomicky nejvýhodnější nabídkou podanou do Minitendru je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou,
    5. nabídkovou cenou se pro účely hodnocení rozumí Dodavatelem nabídnutá cena plnění Veřejné zakázky,
    6. pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.
28. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty pro podání nabídek do Minitendru změnit nebo doplnit podmínky Minitendru a případně prodloužit lhůtu pro podání nabídek do Minitendru, pokud to povaha změny nebo doplnění bude vyžadovat.
29. Dodavatel je povinen nabídku do Minitendru podat, a to v souladu s podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě a ve Výzvě, v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu s obecnými právními předpisy, přičemž nabídka do Minitendru bude obsahovat alespoň:
    1. identifikační údaje Dodavatele,
    2. cenu plnění Veřejné zakázky zpracovanou podle požadavků stanovených v Rámcové dohodě a ve Výzvě,
    3. další dokumenty a údaje odpovídající požadavkům Objednatele stanoveným ve Výzvě,
    4. podpis osoby oprávněné zastupovat Dodavatele, datum podpisu.
30. Podmínky nabídnuté Dodavatelem v nabídce do Minitendru nesmí být méně výhodné, než podmínky nabídnuté Dodavatelem v nabídce do Zadávacího řízení.
31. Objednatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku podanou do Minitendru, v níž bude u některé z jednotkových cen uvedena nulová, záporná nebo žádná hodnota, nebude-li ve Výzvě stanoveno jinak. Nabídka do Minitendru, jež byla vyřazena, nebude hodnocena.
32. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat objasnění nebo doplnění nabídky podané do Minitendru.
33. Pokud Dodavatel v nabídce podané do Minitendru nabídne méně výhodné podmínky, než v nabídce podané do Zadávacího řízení, nebo podá společnou nabídku do Minitendru s jiným Dodavatelem, bude se na takovou nabídku pohlížet jako by nebyla podána.
34. Objednatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek do Minitendru provede otevírání nabídek podaných do Minitendru a následně provede výběr Dodavatele.
35. Výběr Dodavatele s odůvodněním Objednatel oznámí vhodným způsobem všem Dodavatelům, kteří podali nabídku do Minitendru.
36. Objednatel uzavře Prováděcí smlouvu s vybraným Dodavatelem. Prováděcí smlouva může být uzavřena vždy pouze s jedním Dodavatelem.
37. Vybraný Dodavatel je povinen Prováděcí smlouvu uzavřít, bude-li mu oznámení o výběru doručeno do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru. Vybraný dodavatel je povinen, bude-li mu oznámení o výběru doručeno ve lhůtě podle předchozí věty, doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru návrh Prováděcí smlouvy, který bude doplněn v souladu s nabídkou Dodavatele podanou do Minitendru a který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za Dodavatele.
38. Pokud vybraný Dodavatel nesplní řádně a včas povinnost podle odstavce [36](#bookmark20) Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle výsledků hodnocení v Minitendru. Vyzvaný Dodavatel je povinen Prováděcí smlouvu uzavřít, bude-li mu výzva k uzavření Prováděcí smlouvy doručena do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru. Dodavatel vyzvaný podle předchozí věty je povinen, bude-li mu výzva k uzavření Prováděcí smlouvy doručena ve lhůtě podle předchozí věty, doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k uzavření Prováděcí smlouvy návrh Prováděcí smlouvy, který bude doplněn v souladu s nabídkou Dodavatele podanou do Minitendru a který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. Pokud vyzvaný Dodavatel nesplní řádně a včas povinnost podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle výsledků hodnocení v Minitendru. Objednatel může tento postup použít opakovaně.
39. Bude-li oznámení o výběru, nebo výzva k uzavření Prováděcí smlouvy Dodavateli doručena po uplynutí 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru, není Dodavatel povinen Prováděcí smlouvu s Objednatelem uzavřít, je k tomu však oprávněn. Pokud bude mít Dodavatel o uzavření Prováděcí smlouvy zájem, je povinen doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru, nebo výzvy k uzavření Prováděcí smlouvy návrh Prováděcí smlouvy, který bude doplněn v souladu s nabídkou Dodavatele podanou do Minitendru a který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. Pokud vybraný, nebo vyzvaný Dodavatel nesplní řádně a včas povinnost podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle výsledků hodnocení v Minitendru. Objednatel může tento postup použít opakovaně.
40. Prováděcí smlouva bude uzavřena v souladu se vzorem uvedeným v příloze [(Příloha č. 2](#bookmark15) Rámcové dohody), přičemž bude obsahovat alespoň:
    1. identifikační údaje Smluvních stran,
    2. odkaz na Rámcovou dohodu,
    3. název Veřejné zakázky,
    4. vymezení rozsahu předmětu plnění a ceny plnění Veřejné zakázky,
    5. dobu a místo plnění Veřejné zakázky,
    6. podpisy osob oprávněných zastupovat Objednatele a Dodavatele, datum podpisu.
41. Objednatel si vyhrazuje právo Minitendr kdykoliv v jeho průběhu zrušit a neuzavřít Prováděcí smlouvu s žádným Dodavatelem. Objednatel odešle oznámení o zrušení Minitendru s uvedením důvodu zrušení Dodavatelům, kterým odeslal Výzvu nebo Dodavatelům, kteří do Minitendru podali nabídky, a to bez zbytečného odkladu po zrušení Minitendru. Důvodem pro zrušení Minitendru může být zejména některý z důvodů uvedených v § 127 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zrušením Minitendru není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty z důvodu nesplnění povinnosti Dodavatele související s účastí v Minitendru vzniklé před zrušením Minitendru.
42. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY
43. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří přílohu Rámcové dohody [(Příloha č. 2](#bookmark15) Rámcové dohody).
44. Nedílnou součástí Prováděcí smlouvy jsou Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen *„Obchodní podmínky"),* které tvoří přílohu Rámcové dohody [(Příloha č. 3](#bookmark16) Rámcové dohody). Obchodní podmínky se použijí na Veřejné zakázky obdobně.
45. Dodavatel může, není-li v Rámcové dohodě stanoveno či v Prováděcí smlouvě sjednáno jinak, plnit část Předmětu plnění Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. Plní-li Dodavatel část Předmětu plnění Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, odpovídá Objednateli za poskytování řádného plnění jako by plnil sám.
46. Dodavatel není oprávněn plnit prostřednictvím poddodavatele významné činnosti při plnění Veřejných zakázek určené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, tj. strojní pokládku a hutnění živičných směsí.
47. V případě, že část plnění Veřejné zakázky bude plněna poddodavatelem, je Dodavatel povinen v příloze Prováděcí smlouvy uvést, jaká konkrétní věcně vymezená část plnění Veřejné zakázky bude zadána poddodavatelům a kteří poddodavatelé to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Dodavatele za poskytování řádného plnění.
48. Pro Prováděcí smlouvy platí odstavec [5](#bookmark9) Rámcové dohody obdobně.
49. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
50. Nejvýše přípustné jednotkové ceny za stavební práce, dodávky a služby (dále jen „Jednotkové ceny") tvoří, v členění podle jednotlivých Dodavatelů, přílohu Rámcové dohody [(Příloha č. 1](#bookmark14) Rámcové dohody). Dodavatel je povinen, kdykoli po dobu trvání Rámcové dohody, na žádost Objednatele, poskytnout Objednateli přílohu č. 1 Rámcové dohody v elektronické podobě, a to bez zbytečného odkladu po doručení žádosti Objednatele.
51. Bližší podrobnosti k cenovým a platebním podmínkám budou sjednány v Prováděcí smlouvě a stanoveny v Obchodních podmínkách.
52. SANKCE
53. Dodavatel bere na vědomí, že je, s ohledem na potřebu zajistit naplňování účelu Rámcové dohody, povinen:
    1. na základě Výzvy podávat řádné nabídky do Minitendrů, a to v souladu s podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě a ve Výzvě, v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu s obecnými právními předpisy,
    2. v případě výběru Dodavatele splnit povinnost stanovenou v odstavci [36](#bookmark20) Rámcové dohody, nebo odstavci [37](#bookmark21) Rámcové dohody, bude-li mu oznámení o výběru doručeno, nebo výzva k uzavření Prováděcí smlouvy doručena do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru.
54. Poruší-li Dodavatel povinnost podat řádnou nabídku do Minitendru, tj.:
    1. nepodá-li nabídku vůbec,
    2. podá-li nabídku po lhůtě pro podání nabídek,
    3. podá-li nabídku za podmínek méně výhodných, než za jakých podal nabídku do Zadávacího řízení,
    4. podá-li nabídku společně s jiným Dodavatelem,
    5. podá-li nabídku nezpůsobilou (tj. v rozporu s podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě nebo Výzvě nebo v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo obecnými právními předpisy a vadu nabídky neobjasní nebo neodstraní nebo vadu nebude možné objasnit nebo odstranit, aniž by došlo k porušení podmínek stanovených v Rámcové dohodě nebo Výzvě nebo povinností podle Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo obecných právních předpisů),

je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, ve vztahu ke které povinnost podat řádnou nabídku do Minitendru porušil.

1. Poruší-li Dodavatel povinnost stanovenou v odstavci [36](#bookmark20) Rámcové dohody nebo odstavci [37](#bookmark21) Rámcové dohody je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, ve vztahu ke které povinnost stanovenou v odstavci [36](#bookmark20) Rámcové dohody nebo odstavci [37](#bookmark21) Rámcové dohody porušil.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Dodavatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
3. Splatnost smluvních pokut podle Rámcové dohody činí 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty Dodavateli.
4. DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY
5. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to 2 roky od účinnosti Rámcové dohody.
6. Uplynutím doby trvání Rámcové dohody Rámcová dohoda zaniká.
7. Rámcová dohoda dále zaniká, dojde-li v průběhu jejího trvání k poklesu počtu Dodavatelů na méně než dva.
8. Zánikem Rámcové dohody nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran z Prováděcích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody do zániku Rámcové dohody.
9. Po zániku Rámcové dohody není Objednatel oprávněn na základě Rámcové dohody zadat Veřejnou zakázku. Objednatel je povinen po zániku Rámcové dohody zrušit všechny probíhající Minitendry. Zrušením Minitendru není dotčeno právo Objednatel na zaplacení smluvní pokuty z důvodu nesplnění povinnosti Dodavatele související s účastí v Minitendru vzniklé před zánikem Rámcové dohody.
10. ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ DOHODY
11. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit ve vztahu k jednotlivým Dodavatelům z důvodů stanovených právními předpisy pro odstoupení od smlouvy nebo sjednaných Rámcovou dohodou.
12. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody ve vztahu k jednotlivým Dodavatelům zejména:
    1. nesplní-li Dodavatel nejméně třikrát povinnost podat řádnou nabídku do Minitendru;
    2. nesplní-li Dodavatel nejméně třikrát povinnost uzavřít Prováděcí smlouvu;
    3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Dodavatele uvedené v odstavci [62](#bookmark26) Rámcové dohody nebo ocitne-li se Dodavatel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
13. Objednatel si vyhrazuje právo:
    1. zrušit Minitendr, v rámci něhož by byl povinen uzavřít Prováděcí smlouvu s Dodavatelem, vůči němuž od Rámcové dohody odstoupil;
    2. neuzavřít Prováděcí smlouvu s Dodavatelem, vůči němuž od Rámcové dohody odstoupil.
14. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
15. Dodavatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Dodavatele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
16. Dodavatel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele podle zadávací dokumentace Zadávacího řízení, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Rámcovou dohodou a Prováděcími smlouvami.
17. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
18. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
19. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku [I.](#bookmark1) Rámcové dohody odpovídají aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření Rámcové dohody jsou osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
20. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku [I.](#bookmark1) Rámcové dohody, jež nastanou v době po uzavření Rámcové dohody, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
21. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Rámcové dohodě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.
22. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
23. Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv uzavřených v souvislosti s ní a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Dodavatel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Dodavatel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli.
24. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
25. Dodavatel souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody a Prováděcích smluv v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody a Prováděcích smluv včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Rámcové dohody a Prováděcích smluv a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Rámcovou dohodu a Prováděcí smlouvy bude podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
26. Dodavatel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Rámcovou dohodou.
27. Dodavatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Dodavatelem.
28. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Dodavatelem vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou (zejména smluvní pokuty) na splatné i nesplatné pohledávky Dodavatele za Objednatelem.
29. Poruší-li Dodavatel v souvislosti s Rámcovou dohodou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Dodavatel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Dodavatele nebo vzniklá až v době, kdy byl Dodavatel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Dodavatel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.
30. Písemnou formou (podobou) se rozumí zejména:
    1. listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany,
    2. e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany,
    3. zpráva doručená do datové schránky Smluvní strany;
    4. komunikace učiněná prostřednictvím elektronického nástroje podle Zákona o zadávání veřejných zakázek.
31. Smluvní strany se budou při komunikaci při zadávání Veřejných zakázek na základě Rámcové dohody řídit Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími právními předpisy.
32. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
33. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouvy nestanoví jinak.
34. Smluvní strany se dohodly, že ujednání Rámcové dohody a Prováděcích smluv mají přednost před Obchodními podmínkami, pokud Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouvy nestanoví jinak.
35. Všechny spory vznikající z Rámcové dohody, Prováděcích smluv a v souvislosti s nimi budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
36. Rámcovou dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými Objednatelem a všemi Dodavateli. Jakékoli změny Rámcové dohody jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
37. Rámcová dohoda je sepsána v takovém počtu vyhotovení, aby každá Smluvní strana obdržela alespoň jedno vyhotovení.
38. Rámcová dohoda bude nejdříve podepsána Dodavateli a následně Objednatelem. Rámcová dohoda tak nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Objednatelem, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Přílohy

Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb a stanovení maximálních Jednotkových cen Vzor Prováděcí smlouvy

Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3

Obchodní podmínky Objednatele pro veřejné zakázky na stavební práce

V

dne

V

dne

Dodavatel A (Skanska a.s.)

Objednatel

V

dne

V

dne

Dodavatel B (EUROVIA CS, a.s.)

Dodavatel C (COLAS CZ, a.s.)

V

dne

V

dne

Dodavatel D (SWIETELSKY stavební s.r.o.) Dodavatel E (PORR a.s.)

V

dne

V

dne

Dodavatel G (Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.)

Dodavatel F (STRABAG a.s.)