2

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 10.7.2018

IV. 
Cena za dílo, platební podmínky, fakturace

- Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná po celou dobu výstavby.

Cena bez DPH: 1 377 129,- Kč DPH 21%: 289 197,- Kč

Cena včetně DPH: 1 666 326,- Kč

- Cena za dílo může být navýšena nebo ponížena samostatným dodatkem.

Cena za dílo byla mezi smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dle přiloženého rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla v článku IV. smlouvy na základě Zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů).

Cena díla bude hrazena průběžně dle postupu realizace díla, a to vždy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, za který jsou prováděné práce (včetně materiálu) účtovány.

- Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené části až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla.

Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny díla je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny díla. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

- Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla takto:

5% z ceny díla bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli nejdéle do 10 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebránících jeho provozování, zbylých 5% ceny díla bude uhrazeno do 5 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla, po vyklizení staveniště a předání dokumentace skutečného provedení.

6. Daňové doklady budou vystaveny zhotovitelem s 21 denní lhůtou splatnosti ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Závazek se považuje za splněný dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.