# **SMLOUVA O DÍLO**

číslo smlouvy: 06EU-003562 číslo smlouvy dodavatele/zhotovitele: 05/2018

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

# 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO, DIČ: | 65993390, CZ65993390 |
| bankovní spojení: | ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 |
| zastoupeno: | Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel |

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Hana Kobesová kontaktní osoba ve věcech technických: Lucie Paurová

(dále jen „objednatel”)

a

# 2. **Luboš Filip**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Chotíkov 322, 330 17 Chotíkov |
| IČO, DIČ: | 64878899, CZ530829023 |
| bankovní spojení: | Komerční banka,č.ú.4826900257/0100 |
| zastoupen: | Luboš Filip |

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Luboš Filip kontaktní osoba ve věcech technických: Luboš Filip

# (dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/26 a I/27 - nátěry mostních objektů,** ISPROFIN/ISPROFOND 500 1 I l 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3394961 ,50 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|  | (a) | (b) DPH z částky (a) | (c)= (a) + (b) |
| I/26 a I/27 - nátěry mostních objektů | 3 394 961,50 | 712 941,92 | **4 107 903,42** |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto•

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/26 a I/27 - nátěry mostních objektů, číslo veřejné zakázky 06EU-003562.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) [[1]](#footnote-1)
3. Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky[[2]](#footnote-2)
5. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky[[3]](#footnote-3)
6. Technická specifikace[[4]](#footnote-4)
7. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Za odběratele:

Za dodavatele/zhotovitele:

Datum: 14-03-2018 Datum: 13-03-2018

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: **I/26 a I/27 - nátěry mostních objektů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku  Smluvních podmínek | Číslo Podčlánku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | Luboš Filip Chotíkov 322, 330 17 |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Do 31. 10. 2018 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se. |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | 1. Smlouva o dílo 2. Příloha 3. Zvláštní podmínky 4. Obecné podmínky 5. Technická specifikace 6. Výkresy 7. Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele 8. Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | Lucie Paurová |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Lucie Paurová |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Nepoužije se. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se. |
| Odstranění vad | 9.1 | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Pod-článku  Smluvních podmínek | | Číslo Podčlánku Smluvních podmínek | | Příslušné údaje | |
| Průběžné platby | | 11.3 | | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)  10 % průběžné platby | |
| 11.3 | | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku  4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) IO % průběžné platby | |
| 11.3 | | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram)  10 % průběžné platby | |
| 11.3 | | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)  IO % průběžné platby | |
| Měna | | 11.7 | | koruna česká | |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | | 12.5 a) | | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)  30.000 Kč za každý případ porušení | |
|  | | 12.5 b) | | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)  8.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení | |
|  | | 12.5 c) | | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)  1.700 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení | |
|  | | 12.5 d) | | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze  1.700 Kč za každý započatý den prodlení | |
| Název Pod-článku  Smluvních podmínek | | Číslo Podčlánku Smluvních podmínek | | Příslušné údaje | |
|  | | 12.5 e) | | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)  3.400 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu | |
|  | | 12.5 f) | | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9. 1.  340 Kč za každý započatý den prodlení | |
| Maximální celková výše smluvních pokut | | 12.5 | | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH | |
| Výše pojistného plnění | | 14.2 | | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH | |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | | 14.2. | | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) | |
| Způsob rozhodování sporů | | 15 | | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem | |

Datum: 1 3 -03- 2018

1. Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-4)