Dodatek smlouvy o dílo na provedení pěstebních činností v lesnictví  č. 701/2017

Dodatek č. 13

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen" Občanský zákoník"), (dále jen smlouva).

Objednatel :	LESY MĚSTA BRNA, a.s.

sídlo:  		Křížkovského 247, 664 34 Kuřim

IČ :     		60713356

DIČ:  		CZ60713356

Registrace: 	KS v Brně, oddíl B, vložka 4713

Zastoupená: 	RNDr.Mojmírem Vlašínem předsedou

představenstva

K podpisu smlouvy je zmocněn  Ing. Jiří Neshyba, ředitel a.s.

Telefon:	541 231 101-4, fax 541 230 104

Bank.spojení: KB Brno-město, expozitura Kuřim č.ú. 102731621/0100

Zhotovitel :  FOJT Štěpán

se sídlem:	Drnovice 103, 67976 Drnovice

IČO:	75780739

DIČ:	CZ7501173746

zastoupený:	Štěpán  Fojt

s tel. kontakty: 	737927304

s e-mailem:	jancikoval@seznam.cz

bank. spojením:	Poštovní spořitelna , č. ú.: 165723290/0300

Článek 1

## Předmětem tohoto dodatku smlouvy o provedení těžební činnosti bez harvestorové technologie je prodloužení smluvního vztahu dohodou smluvních stran dle článku V bodu 2 smlouvy.

Článek 2

## Objednatel předpokládal plnění smlouvy do 31.12.2017. Vzhledem k nepřipravenosti prací na straně objednatele se smlouva prodlužuje do 31.3.2018.

Článek 3

## Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

## Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem dodatku Smlouvy seznámeny, a že dodatek Smlouvy uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Kuřimi	dne	V	dne

………………………………………………….	………………………………………………….

Ing. Jiří Neshyba

ředitel akciové společnosti