Dodatek č. 3

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitel:

č. smlouvy objednatele: 614/2017

Název díla:

„VT Blatenský příkop ř.km 5,780 - 6,738 -  oprava opevnění“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	NDCON s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 	64939511

DIČ:	CZ64939511

zastoupená:	Ing. Robert Michek

tel.:

email:

zástupce ve věcech smluvních:	Ing.

tel.:

email:

zástupce ve věcech technických:	Ing.

Tel

email

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 42028

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 6. 2017 (včetně dodatku č. 1 ze dne 19.10.2017 a dodatku č. 2 ze dne 18.12.2017) .

Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje následující:

Původní znění

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:				15.06.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	25.02.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.03.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

Nové znění

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:				15.06.2017

Dílčí plnění(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	30.03.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.04.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne …………..				v Praze dne ..................

……………………………………			…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Robert Michek.

investiční ředitel					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			NDCON s.r.o.