Dodatek číslo  04/2018

ke smlouvě o dílo číslo 09/2016

( spisová značka zadavatele 141328 , ID VZ0007701 )

uzavřené podle §2586 a násl., zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník a vyhlášky číslo 231/2012 Sb. v platném znění mezi níže uvedenými stranami na Opravu a modernizaci pavilonu č. 5 dle specifikace v článku II. této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I.

Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

580 23, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322

Za kterou jedná: MUDr. Jaromír Mašek, ředitel nemocnice

IČO: 00179230

DIČ: CZ00179230

a

Zhotovitel:	STAVOINTERIER , s.r.o.

580 01, Havlíčkův Brod, Termesivy 41

Za kterou jedná: Bc. Miroslav Šrámek – jednatel společnosti

IČO:  259 43 367

DIČ:  CZ 259 43 667

II.

Dne 9.6.2016 byla mezi stranami této smlouvy uzavřena smlouva o dílo č. 09/2016. Jejím předmětem byla oprava a modernizace pavilonu č. 5 objednatele. Předmět díla byl blíže specifikován projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr.

III.

Z důvodu, že po zahájení provádění díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku, se rozsah předmětu díla mění o vícepráce a méněpráce způsobem, který je blíže specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku .

IV.

Vzhledem ke shora uvedené dohodě o provedení víceprací a méněprací se cena díla mění o tuto částku:

- Cena – vícepráce :

Investice – vícepráce :

Cena celkem bez DPH                                                  +  140.153,17  Kč

Celkem DPH 21 %                                                              29.432,17  Kč

Cena celkem včetně DPH                                              + 169.585,34  Kč

Opravy – vícepráce :

Cena celkem bez DPH                                                   +    41.747,64  Kč

Celkem DPH 21 %	                                                                 8.767,00  Kč

Cena celkem včetně DPH                                              +    50.514,64  Kč

Cena díla celkem tak činí:

Cena celkem bez DPH	26.576.889,47  Kč

Celkem DPH 21 %	              5.581.146,78  Kč

Cena celkem včetně DPH                                           32.158.036,25  Kč

V.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 09/2016 zůstávají beze změny.

- Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek číslo 04/2018 uzavřít.

- Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž tři vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

e)  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

f)  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Strany této smlouvy berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je státní

- příspěvkovou organizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné

- dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele

- dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

- o registru smluv nebo postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům.

- Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další

- osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Příloha č. 1:	Položkový rozpis méněpráce / vícepráce

Příloha č. 2:	Zdůvodnění a odsouhlasení méněprácí/víceprácí – autorský dozor + PN HB

Objednatel:	Zhotovitel:

V Havlíčkově Brodě dne 09.03.2018	V Havlíčkově Brodě  dne  12.03.2018

………………………………………                                 …………………………………………….

MUDr. Jaromír Mašek                                                          Bc. Miroslav Šrámek

ředitel nemocnice                                                                    jednatel společnosti

v zastoupení na základě plné moci

Ivan Landa

ředitel