**SMLOUVA O DÍLO**

**(„Studie zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací v majetku   
VHS Turnov od roku 2021“)**

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „**Smlouva**“):

1. **Objednatel**

název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

jejímž jménem jednají: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

(dále jen **“Objednatel”**)

a

1. **Zhotovitel**

konsorcium společností: **Grant Thornton Advisory s. r. o.** a **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.**

zastoupené:  **Grant Thornton Advisory s. r. o.**

sídlo: Jindřišská 937/16, Praha 1, PSČ 11000

IČ: 26513960

DIČ: CZ26513960

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Válek, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 86927

bankovní spojení:

č. účtu: (dále jen **„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako **„Strany“**, nebo každý jednotlivě jako **„Strana“**)

uzavřely Strany tu to Smlouvu:

**ČLÁNEK I**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

* 1. Zhotovitel se podle této Smlouvy zavazuje vůči Objednateli na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení níže uvedeného díla a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení tohoto díla uvedenou v čl. III této Smlouvy.
  2. Dílem ve smyslu předchozí věty se rozumí:

1. zpracování Studie zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací v majetku VHS Turnov od roku 2021 (dále jen „**Studie**“);
2. projednání Studie u subjektů na území Objednatele v maximálním rozsahu 11 jednání (dále jen „**Projednání u Objednatele**“);
3. v případě potřeby projednání Studie u důležitých partnerů nebo institucí v maximálním rozsahu 5 jednání (dále jen „**Projednání u Partnerů**“); a
4. precizace dalšího postupu u v rámci Studie zvolené cesty řešení, kterou se rozumí věcné, odborné a časové doporučení dalšího postupu s určením základních nutných budoucích kroků v maximálním rozsahu 24 hod (dále jen „**Precizace**“);

a to vše na základě a v souladu se zadáním poptávkového řízení na zpracovatele Studie zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací v majetku VHS Turnov od roku 2021 realizovaným ze strany Objednatele, a dále na základě jednání o textu této Smlouvy před jejím uzavřením.

* 1. Studie bude obsahovat následující body:

1. Obecné informace a identifikaci a popis možných variant zajištění správy a provozování VaK v majetku VHS Turnov včetně posouzení a popisu zákonného a základního smluvního rámce pro provedení těchto variant v následujícím min. rozsahu (dále jen „**Identifikace**“):
   1. Vstupní informace o vodárenství v ČR, základní právní, věcné a ekonomické mantinely pro budoucí postupy VHS Turnov.
   2. Shrnutí klíčových údajů o VHS Turnov, tj. majetek, dotace a povinnosti z nich vyplývající, dosavadní koncesní smlouva, investiční úkoly, PFO apod.
   3. Identifikaci a popis možných variant zajištění správy a provozu majetku VHS Turnov v minimálním rozsahu:

* Plnohodnotný vstup celého svazku VHS Turnov do SVS;
* Vstup do SVS a zachování vlastní ceny pro VHS;
* Majetkové rozdělení VHS např. část vstupuje do SVS, část vstupuje do VaK Mladá Boleslav a ostatní zůstávají ve VHS Turnov;
* Založení nového provozního závodu na tzv. „zelené louce“;
* Ponechání současného koncesního modelu; a
* Odkoupení Provozního závodu SčVK Turnov ze strany VHS Turnov.

Objednatel na základě jednání o textu smlouvy očekává, že předložený výčet možných variant může být daleko obsáhlejší.

1. Posouzení proveditelnosti identifikovaných a popsaných všech v úvahu připadajících variant z hlediska právního, provozně-technického a časového včetně posouzení a identifikace neproveditelných variant a popis metodiky analýzy rizik, ekonomického hodnocení, multikriteriální analýzy a SWOT analýzy (dále jen „**Popis přístupu a proveditelnost**“).
2. Ve vztahu k proveditelným variantám:
   * 1. analýzu rizik a souvisejících odpovědnostních vztahů (legislativních, daňových, právních, časových, technických,…), včetně identifikace možných řešení jejich řešení pakliže nastanou skutečnosti tvořící toto riziko;
     2. ekonomické vyhodnocení vč. citlivostní analýzy, posouzení daňových dopadů a orientačního vyčíslení transakčních nákladů;
     3. hodnocení dle multikriteriální analýzy;
     4. SWOT analýzu; a
     5. harmonogram realizace včetně identifikace klíčových milníků.
3. Přehledný souhrn výsledků hodnocení variant na základě zpracovaných analýz.
4. Identifikaci nezbytných provozních podkladů (dat) pro realizaci proveditelných variant.
5. Doporučení dalšího postupu pro účely schválení příslušného postupu Radou svazku   
   VHS Turnov v roce 2019.
   1. Projednáním u objednatele se rozumí zejména projednání na pracovních a oficiálních jednáních Rady sdružení VHS a na zastupitelstvech obcí a měst dle konkrétních pokynů objednatele a vzájemných dohod.
   2. Projednáním u partnerů se rozumí zejména uspořádání jednání s důležitými partnery VHS Turnov, nebo institucemi, která by mohla nebo určitě budou mít zásadní vliv na kvalitu zpracované studie, nebo na klíčová budoucí rozhodnutí objednatele. Zhotovitel na základě svých zkušeností navrhne optimální výčet jednání, termíny jednání (ve fázi zpracovávání studie, projednání předané studie, nebo ve fázi precizace dalšího postupu) a předem navrhne obsah těchto jednání.
   3. Precizace dalšího postupu bude mimo jiné obsahovat i posouzení právního a organizačního rámce současného svazku obcí. Bude vyhodnocena zejména otázka zachování této právní formy vlastnického subjektu, nebo jen případné úpravy a změny svazku obcí formou vyhodnocení současných stanov svazku a navržení výčtu nejdůležitějších úprav k jejich vylepšení. Obě strany očekávají, že se otázkou optimální právní formy vlastnického subjektu budou zabývat dílčím způsobem i zpracovávaný obsah studie při výčtech a posuzování jednotlivých variant zajištění správy a provozování VaK v majetku VHS Turnov.

**ČLÁNEK II**

**PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

2.1 Zhotovitel se zavazuje předat či poskytnout jednotlivé dílčí části Předmětu Smlouvy, stejně tak i konečnou verzi Studie dle čl. I *výše* v následujících termínech:

1. Část Identifikace bude vyhotovena nejpozději do 15. 05. 2018;
2. Část Popis přístupu a proveditelnost bude vyhotovena nejpozději do 20. 06. 2018;
3. Studie bude vyhotovena nejpozději do 30. 10. 2018;
4. Projednání u Objednatele může být poskytnuto nejpozději do konce března 2019;
5. Precizace může být poskytnuta nejpozději do konce dubna 2019; a
6. Projednání u partnerů může být poskytnuto nejpozději do konce dubna 2019.

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat Předmět Smlouvy včetně jeho dílčích částí v rozsahu dle čl. I *výše*, které lze z povahy věci předat, v listinné podobě, v jednom vyhotovení a elektronické podobě na CD/DVD, a to ve formátu MS Word/MS Excel/Acrobat/MS Excel/PDF.

**ČLÁNEK III**

**Smluvní ceny, náklady a pokuty**

3.1 Celková smluvní cena za realizaci Předmětu Smlouvy činí **1.270.000**,- Kč bez (slovy: jeden milión dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). Z toho:

* + - 1. 30 % připadá na Identifikaci;
      2. 30 % připadá na Popis přístupu a proveditelnost;
      3. 20 % připadá na vyhotovení konečné verze Studie;
      4. 15 % připadá na Projednání u Objednatele; a
      5. 5 % připadá na Projednání u partnerů a na Precizaci.

Uvedená procenta jsou považována za platební milníky a Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) po dosažení každého z uvedených milníků.

3.2 Celková smluvní cena je stanovena jako konečná, nejvýše přístupná a zahrnuje, není-li stanoveno jinak, všechny náklady Zhotovitele související s provedením Předmětu Smlouvy, včetně možných rizik a inflačních vlivů a bude ze strany Objednatele uhrazena bez ohledu na to, zdali budou jednotkové dotace na plnění Projednání u Objednatele, Projednání u partnerů a Precizaci vyčerpána do dohodnutého maxima.

3.3 Veškeré částky k zaplacení Objednatelem podle této Smlouvy budou uhrazeny Objednatelem na bankovní spojení (účet) Zhotovitele uvedený v identifikaci Zhotovitele jako Strany na začátku této Smlouvy. Splatnost vystavených faktur je stanovena na 21 dní.

3.4 Veškeré faktury vystavované podle této Smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Faktura se pro účely této Smlouvy má za uhrazenou okamžikem odepsáním fakturované částky z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

3.6 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, Objednatel v žádném případě nepřebírá za Zhotovitele ani za jeho případné subdodavatele žádnou z jeho daňových či poplatkových povinností.

3.7 V případě, že (i) Zhotovitel je nebo byl ke kterémukoli dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této Smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo (ii) jakákoli úplata za zdanitelné plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je splatná na jiný účet než účet Zhotovitele, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, potom je Objednatel oprávněn uhradit za Zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně. Závazky Objednatele se tím považují za splněné v částce uhrazené správci daně a ke dni takové úhrady.

3.8 V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky Celkové smluvní ceny, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úhradu úroku z prodlení z dlužných částek ve výši stanovené příslušným právním předpisem, jímž je Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3.9 Zhotovitel není oprávněn jednostranně změnit Celkovou smluvní cenu, ledaže dojde ke změně zákonných sazeb DPH. V případě změny zákonné sazby DPH, dojde ke dni účinnosti takové změny k tomu odpovídající automatické změně Celkové smluvní ceny.

3.10 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu vznikne v důsledku realizace Předmětu Smlouvy Objednatelem, přičemž uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele uplatnit právo na náhradu škody.

3.11 Objednatel má právo odečíst splatné závazky Zhotovitele z fakturovaného plnění.

**ČLÁNEK IV**

**SOUČINNOST STRAN**

4.1 Strany prohlašují, že si jsou vědomy skutečnosti, že úspěšné plnění předmětu této Smlouvy je závislé na včasném a úplném vzájemném informování Stran a získání příslušných podkladů.

4.2 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Předmět Smlouvy s veškerou odbornou péčí, chránit jemu známé zájmy Objednatele a informovat Objednatele průběžně o plnění předmětu této Smlouvy.

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečným odborným, organizačním a administrativním zázemím, jakož i věcnými, finančními, lidskými a dalšími zdroji nezbytnými pro řádné splnění předmětu této Smlouvy a zavazuje se realizovat Předmět Smlouvy prostřednictvím následujících osob:

1. Prezentační tým
2. Pracovní tým

4.4 Objednatel se zavazuje dodávat průběžně Zhotoviteli veškeré podklady nezbytné pro řádné plnění Předmětu Smlouvy, tj. veškeré materiály potřebné pro plnění Předmětu Smlouvy, informace a podklady, a to v přiměřených lhůtách a dle přiměřených požadavků Zhotovitele, a to v elektronické a/nebo písemné (papírové) podobě (dále jen **„Podklady“**).

4.5 Podklady a další záležitosti spojené s předmětem této Smlouvy budou mezi Stranami konzultovány a v případě potřeby upřesňovány a doplňovány. Objednatel se zavazuje zajistit přiměřenou průběžnou spolupráci osob na straně Objednatele se Zhotovitelem pro plnění Předmětu Smlouvy.

**ČLÁNEK V**

**OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ**

5.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plněné této Smlouvy a které označí Objednatel za „DŮVĚRNÉ“. S informacemi poskytnutými Objednatelem jako „DŮVĚRNÉ“ za účelem splnění závazků plynoucích ze Smlouvy, je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi.

5.2 Za důvěrné informace se pro účel této Smlouvy nepovažují informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Stranami.

5.3 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:

1. Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy (členům projektového týmu a subdodavatelům), a to pouze za předpokladu, že je písemně předem zaváže k plnění závazku dle tohoto čl. V Smlouvy;
2. Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace s předchozím písemným souhlasem Objednatele;
3. tak stanoví obecně závazný právní předpis.

5.4 V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.

5.5 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

5.6 V případě, že se na poskytnuté plnění dle této smlouvy vztahují ustanovení zák. č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, Zhotovitel touto smlouvou uděluje ve smyslu § 46 a násl. zákona Objednateli oprávnění k výkonu práva poskytnutého plnění užít pro účely přípravy a realizace obdobných, věcně navazujících či souvisejících zakázek, které bude Objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí díla. Licence je poskytnuta bezúplatně.

Dále definována takto:

* Licence je poskytována jako nevýhradní což znamená, že autor smí poskytnout licenci třetí osobě.
* Časový rozsah licence se sjednává na dobu 10 let ode dne předání a převzetí bezvadného díla objednatelem.
* Věcný rozsah licence je sjednán tak, že objednatel je výslovně oprávněn ke všem způsobům užití díla dle § 12 odst. 4 Autorského zákona, tj. k rozmnožování, rozšiřování, pronájmu, půjčování, vystavování a sdělování předmětu díla veřejnosti a to jakýmkoli technickým způsobem, včetně uveřejnění prostřednictvím internetu.
* Objednatel je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě.
* Objednatel není povinen licenci využít.
* Objednatel je oprávněn licenci využít zcela nebo i jen z části.

**ČLÁNEK VI**

**OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ**

6.1 Jakékoliv **komunikace** předvídané touto Smlouvou či jejími případnými dodatky - oznámení, výzva, žádost, případně další kontakty budou uskutečňovány mezi Stranami a jejich příslušnými kontaktními osobami písemně a budou doručeny druhé Straně buď osobně, doporučenou poštou, (oproti potvrzení o přijetí nebo jeho ekvivalentu při odeslání) nebo mezinárodně uznávanou kurýrní službou, a to v případě:

* 1. komunikací obsahující právní úkon, týkající se vzniku, změny nebo zániku Smlouvy na níže uvedené adresy zástupců Stran pro věci smluvní;
  2. komunikací týkajících se řízení plnění Předmětu Smlouvy na níže uvedené adresy zástupců Stran pro věci technické;
  3. komunikací týkajících se fakturací a účetně-daňových otázek na níže uvedené adresy zástupců Stran pro věci finančně-účetní.

6.2 Komunikace v písemné formě, odeslaná v souladu s ustanoveními tohoto článku bude považována za doručenou v souladu s tímto článkem sedmého dne po jejím řádném převzetí poštovním úřadem k odeslání, nedojde-li mezitím k převzetí písemnosti jejím adresátem. Jakákoliv další oznámení, která nezakládají vznik, změnu či zánik práv podle Smlouvy, budou mezi Stranami přednostně vyřizovány telefonem, e-mailem či osobním setkáním.

6.3 Každá Strana může změnit svoji doručovací adresu či jiné kontaktní osoby a/nebo kontaktní údaje písemným oznámením druhé Straně.

**ČLÁNEK VII**

**SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

7.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou do okamžiku poskytnutí Předmětu Smlouvy, nejpozději však do 31. 04. 2019 a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Stran.

7.2 Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel taktéž jedno (1) vyhotovení.

7.3 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. Veškeré spory mezi Stranami vyplývající z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, se budou Strany snažit nejprve řešit smírnou cestou. V případě, že mezi Stranami nebude dosaženo smírného řešení sporu do 30 (slovy: třiceti) dnů, co jedna Strana oznámí druhé Straně existenci sporu, bude mít kterákoliv Strana právo podat návrh na vyřešení sporu věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

7.4 Tato Smlouva může být měněna, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, pouze písemnými, vzestupnou řadou číslovanými dodatky podepsanými oběma Stranami.

**ČLÁNEK VIII**

**PODPISY**

8.1 Obě Strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty mezi nimi svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:

V Turnově dne ............................... V Praze dne ................................

Vodohospodářské sdružení Turnov Konsorcium společností Grant Thornton Advisory s. r.o.aVodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Podpis: ……………………………… Podpis: …………………………………

Ing. Milan Hejduk Ing. Pavel Válek

předseda Rady sdružení VHS Turnov jednatel Grant Thornton Advisory s. r. o.