Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OS Praha 3 – výměna nákladního výtahu uzavřené dne 1. srpna 2017 mezi Českou republikou – Obvodním soudem pro Prahu 3 a společností VHL, s.r.o., evidovanou pod č. j. 50 Spr 886/2015- 190, dále jen Smlouva

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 3

se sídlem Praha 3, Jagellonská 5,

zastoupená Mgr. Radkem Maříkem, předsedou soudu

IČO: 00024406

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

č. účtu: 916-524031/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VHL, s.r.o.

se sídlem Praha 2, Mánesova 20

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37252

zastoupená Ing. Lubošem Holubičkou, jednatelem firmy

nebo zastoupená Karlem Sladkým na základě plné moci ze dne 27. 9. 2016

IČO: 636 775 21

DIČ: CZ63677521

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2

č. účtu: 102088277/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XVI odst. 1 Smlouvy, že k překonání události bránící v dodržení předání díla v termínu ve smlouvě dohodnutém (technické překážky, oznámené písemně zhotovitelem objednateli dne 4. ledna 2018 a evidované objednatelem pod č. j. 50 Spr 886/2015 – 401), se Smlouva mění, pokud jde o termín provedení a předání díla objednateli, a to takto:

1. V článku IV. se odstavec 2. ruší v celém rozsahu a nahrazuje se textem

„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat jej objednateli nejpozději do dne 5. března 2018.“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, pokud zákon nestanoví jinak.

V Praze dne 8. ledna 2017

za objednatele:

-----------------------

Mgr. Radek Mařík

předseda soudu

V Praze dne

za zhotovitele:

---------------------------

Ing. Luboš Holubička

jednatel firmy