Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo OS Praha 3 – výměna nákladního výtahu uzavřené dne 1. srpna 2017 mezi Českou republikou – Obvodním soudem pro Prahu 3 a společností VHL, s.r.o., evidovanou pod č. j. 50 Spr 886/2015- 190, dále jen Smlouva

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 3

se sídlem Praha 3, Jagellonská 5,

zastoupená Mgr. Radkem Maříkem, předsedou soudu

IČO: 00024406

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

č. účtu: 916-524031/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VHL, s.r.o.

se sídlem Praha 2, Mánesova 20

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37252

zastoupená Ing. Lubošem Holubičkou, jednatelem firmy

nebo zastoupená Karlem Sladkým na základě plné moci ze dne 27. 9. 2016

IČO: 636 775 21

DIČ: CZ63677521

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2

č. účtu: 102088277/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen Dodatek)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. V odst. 5 a 7 Smlouvy, že na základě vyčíslení přípočtů a odpočtů, tedy konečného a oběma stranami schváleného vyčíslení více prací a méně prací, které bylo zhotovitelem předloženo dne 15. ledna 2018 a které bylo objednatelem schváleno a je jím evidováno pod č. j. 50 Spr 886/2015 – 410, se Smlouva mění, pokud jde o cenu díla, a to takto:

1. V článku V. se odstavce 1. a 2. ruší v celém rozsahu a nahrazují se tímto textem

1. Cena díla uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1,783.211,10Kč (slovy jedenmilionsedmsetosmdesáttřitisícdvěstějedenátkorunčeských a deset haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a jím vyčíslených nezbytných víceprací, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů na straně objednatele nebo jeho nadřízených složek (např. odsunutí termínu zahájení, pozdější poskytnutí finančních prostředků nadřízenou složkou objednatele apod.).

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 1,473.728,18Kč (slovy jedenmiliončtyřistadesmdesáttřisedmsetdvacetosmkorunčeských a osmnáct haléřů)

- DPH 309.482,92Kč .(slovy třistadevěttisícčtyřistaosmdesátdvakorunčeských a devadesátdvahaléře)

- celková cena vč. DPH 1,783.211,10Kč (slovy jedenmilionsedmsetosmdesáttřitisícedvěstějedenátkorunčeských a deset haléřů)

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, pokud zákon nestanoví jinak.

V Praze dne

za objednatele:

-----------------------

Mgr. Radek Mařík

předseda soudu

V Praze dne

za zhotovitele:

---------------------------

Ing. Luboš Holubička

jednatel firmy