**SMLOUVA O DÍLO**

**č. NPÚ-450/96542/2017**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a předpisy souvisejícími, mezi smluvními stranami

**O b j e d n a t e l: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

 IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

 se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

 jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

 **kterou zastupuje: Územní památková správa v Kroměříži**

 **se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,**

 **jednající ředitelem Ing. Janem S l e z á k e m**

**zástupce pro věcná jednání PhDr. Zuzana Šulcová, kastelánka Státního hradu Bouzov,** xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „**objednatel**“)na straně jedné

**a**

**Z h o t o v i t e l Tomáš Mitvalský**
 IČ: 68653522, DIČ 6212100950

 se sídlem: Královopolská 544/54, 616 00 Brno

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna

 **reg. MK ČR pod čj. 5601/1995 ze dne 17.5.1995**

 Bankovní spojení: xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx

 (dále jen „**zhotovitel“)**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27. 2. 2018.
2. Objednatel je příslušný hospodařit s movitými kulturními památkami ve vlastnictví České republiky z mobiliárního fondu **Státního hradu Bouzov, a to s okny s vitážemi inv. č. BZ 1797, BZ 1799, BZ 1800, BZ 1801, BZ 1802** zapsanými pod rejstř č. 68483/38-7625 (dále jen „předmět restaurování“)**.**

**II.**

**Předmět smlouvy**

* + - 1. Předmětem této Smlouvy je restaurování „předmětu restaurování“, který je ke dni podpisu této smlouvy umístěn ve Státním hradě Bouzov (dále jako „SH Bouzov“). Zhotovitel za podmínek sjednaných touto smlouvou, jejími přílohami, se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo podle restaurátorských záměru zpracovaného xxxxxxxxxxxxxxxxxxx „Vitražovaná okna, Hrad Bouzov“ ze dne 20. 1. 2015, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, (dále jen „dílo“).
			2. Tato smlouva je evidována prostřednictvím elektronického tržiště Národního elektronického nástroje číslo zakázky N006/18/V00002219.
			3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a toto seznámení považuje za dostatečné, jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci předmětného díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné.
			4. Zhotovitel se tímto zavazuje osobně vytvořit a odevzdat dílo v nejlepší kvalitě s tím, že veškeré zásadní kroky při zhotovování předmětného díla budou prováděny podle *odsouhlasených technologických postupů* schválených závaznými stanovisky orgánu památkové péče **č.j. LIT 23868/2016 ze dne 07. 11. 2016**, které je jako příloha **č. 2** nedílnou součástí této smlouvy.
			5. Součástí předmětu díla je vyhotovení **závěrečné restaurátorské zprávy**, vypracované podle příslušného schématu NPÚ ÚPS v Kroměříži, se kterým je zhotovitel seznámen a tímto to potvrzuje. Zhotovitel závěrečnou restaurátorskou zprávu předá objednateli ve **třech vyhotoveních** v listinné podobě při zpětném předání předmětu restaurování a dvě kopie restaurátorské zprávy předá zhotovitel objednateli na **CD.**
			6. Zhotovitel se zavazuje vyhovět žádosti objednatele a kdykoliv předmětnou věc zpřístupnit ke kontrole jejího stavu a postupu prací prováděných dle této Smlouvy či k provedení inventarizace.
			7. Smluvní strany se dohodly, že dílo může provést ve smyslu § 2588 Občanského zákoníku pouze zhotovitel, protože provedení díla záleží na zvláštních osobních schopnostech zhotovitele, který je držitelem platného povolení k restaurování dle § 14a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
			8. Prováděním díla dle této smlouvy se rozumí doba ode dne převzetí předmětu restaurování k převozu na místo provádění díla do dne vrácení předmětu restaurování zpět na SH Bouzov.

**III.**

**Cena díla, způsob platby**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díladle této Smlouvy činí celkem **110 000,-Kč,** slovy: **Jedno sto deset tisíc korun českých**. **K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši**.
2. Cenová nabídka zhotovitele na restaurování ze dne 27. 2. 2018 tvoří **přílohu č. 3** této Smlouvy.
3. Cena uvedené v odst. 1 tohoto článku je pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele dle této Smlouvy, tedy vlastní dílo, fotodokumentaci, náklady spojené s dopravou a další náklady, vztahující se k předmětu této Smlouvy.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této Smlouvě za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla daňovým dokladem – fakturou po řádném ukončení I. etapy díla bez vad a nedodělků ve smyslu čl. IV. této Smlouvy.
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury **je 21 dní** ode dne jejího doručení objednateli.
7. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit a zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

**Fakturační adresa objednatele:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Konečný příjemce**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

**IV.**

**Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady převoz předmětu restaurování na místo provádění díla a po řádném provedení celého díla zajistí zpětný převoz předmětu restaurování na SH Bouzov.
2. **Zhotovitel je povinen převézt předmět restaurování k provádění díla za podmínek stanovených v této smlouvě do tří dnů od podpisu této smlouvy.**
3. O způsobu balení a přepravy předmětu restaurování při převzetí a zpětném předání vždy rozhoduje objednatel. Zhotovitel je povinen připravit si dostatečné množství obalového materiálu k zajištění bezpečného převozu věci.

4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ukončení prací a vyzvat ho k jejich fyzickému převzetí. Řádné provedení díla bude písemně potvrzeno smluvními stranami a zástupcem vlastníka na posledním kontrolním dni, který bude svolán emailem po ukončení restaurátorských prací na výzvu zhotovitele.

5. O předání díla a zpětném předání hotového díla bez vad a nedodělků bude sepsán Převozový reverz, jehož obsahem bude přesný popis předmětu restaurování, včetně fotografické dokumentace a jeho inventárního/ch čísel/a, stav nemovitých věcí před vydáním zhotoviteli a po převzetí zpět objednatelem a datum fyzického převzetí na SH Bouzov.

**6. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků a za podmínek stanovených touto Smlouvou do: 30. června 2018.**

**V.**

**Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se předmětu restaurování nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této smlouvy. Vždy však je třeba postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, o tuto dobu se rovněž prodlužuje lhůta pro předání provedeného díla. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran smlouvu vypovědět.
3. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu restaurování, ať už vznikly jakýmkoliv způsobem včetně škod způsobených při přepravě po celou dobu provádění díla ve smyslu čl. II. odst. 7. Zhotovitel je povinen během doby provádění díla zajistit ochranu předmětu restaurování, např. pojištěním.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození nebo znehodnocení či ztráty předmětu restaurování, které nebude možno nahradit uvedením do původního stavu na náklady zhotovitele, stanoví výši škody objednatel, případně znalecký posudek, jehož vypracování půjde k tíži zhotovitele.
5. Předmět restaurování smí být fotografován, filmován nebo jinak reprodukován pouze za účelem získání podrobné dokumentace původního stavu a aktuálního stavu během provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu, kdy bude předmět restaurování v jeho dispozici, jeho bezpečné uložení a dodržení klimatických podmínek vhodných pro jeho skladování.
7. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“). Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska.
8. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo provádění díla.
9. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele. Zápis z posledního kontrolního dne obsahuje potvrzení o dokončení díla a možnosti jeho převozu zpět do SH Bouzov.

**VI.**

**Záruka za jakost a záruční podmínky**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce dle této smlouvy budou provedeny podle podmínek této Smlouvy a v souladu s cílem předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se dostatečně seznámil s prostředím, do kterého bude věc uvedená v čl. I této Smlouvy po dokončení restaurování umístěna a při doporučení ohledně péče zohlední skutečný stav klimatických podmínek na SH Bouzov.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době odevzdání objednateli. Za vady zjištěné po předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, a to zejména použitím nevhodného technologického postupu, odpovídá po smluvně sjednanou dobu záruky.
4. Zhotovitel poskytuje záruku za provedené práce v délce 60 měsíců od fyzického předání předmětu restaurování ve smyslu čl. IV. této smlouvy - data na Převozovém reverzu podle čl. IV., odst. 5. této smlouvy.
5. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
6. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době.

**VII.**

**Ukončení smlouvy**

1. Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:
* písemnou dohodou smluvních stran,
* písemnou výpovědí
* odstoupením od smlouvy.
1. Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět pouze ze závažných provozních důvodů uvedených v čl. V. odst. 3, které mu nedovolují pokračovat v provádění díla, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně.
3. Výpovědní doba činí vždy jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů.
4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.

c) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 pracovních dnů.

d) Nedodržování technologických postupů Zhotovitelem vyplývající z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů Objednatele.

1. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručen do sídla druhé smluvní strany.

**VIII.**

**Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny.
3. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla – restaurátorské zprávy zpracované pro toto dílo. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci k autorskému dílu vzniklému v průběhu provádění díla. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně, a s právem zhotovitele s užitím autorského díla pro svou profesionální potřebu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla.
4. Pokud při řešení předmětu dle smlouvy budou zásadně využity vynálezy, zlepšovací návrhy, případně užitné vzory, zůstávají práva a nároky jejich autorů na odměnu zachovány.
5. V případě pochybností se má za to, že je písemnost doručena třetí den od jejího odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

**IX.**

**Smluvní pokuty**

1. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od Smlouvy v čl. VII. odst. 5 písm. b) této Smlouvy.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.
3. V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla, je tento povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
6. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Strany sjednávají, že ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
7. V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu - faktury je oprávněn zhotovitel požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3. Smluvní strany se seznámily s obsahem Smlouvy, bezvýhradně s ním souhlasí, což na důkaz své svobodné, vážné, určité a omylu prosté vůle níže stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

6. Změna smlouvy je možná jen formou písemných dodatků, které nabývají platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem jeho zveřejněním v registru smluv.

7. Smluvní strany konstatují, že objednatel zveřejní tuto smlouvu v registru smluv.

**Příloha:**

 1) Kopie Restaurátorského záměru

 2) Kopie závazného stanoviska

 3) Cenová nabídka zhotovitele

V Kroměříži dne 28. 2. 2018 V Brně dne 28. 2. 2018

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**............................................... ..............................................**

 **xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

 ředitel