# Smlouva o dílo č.  2018/29

Stavební práce  - oprava a montáž stropních podhledů v objektu školy

1.Účastníci smlouvy
1.1. Objednatel:

Základní škola a Střední škola Praha 4,Kupeckého 576, IČO:48135411, tel: 272 916 650

zastoupená ředitelem  školy PhDr. Karlem Kaprálkem

1.2. Zhotovitel:
Jiří  Huleš,  Rakovského 3142/9,  Praha  4,  143 00

bankovní spojení: ČS, a.s. Praha 4
číslo účtu: 76566369/0800, IČO 14719495, DIČ CZ560627/1693
zastoupená  majitelem firmy  Jiřím Hulešem

2. Účel smlouvy
2.1. Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
2.2. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla ve smlouvě specifikovaného a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení a umožnění potřebných, ve smlouvě dohodnutých činností.

3. Předmět a specifikace prací
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí:

Stavební práce  - oprava a montáž stropních podhledů v objektu školy dle cenové  nabídky  ze  dne 11. 2. 2018.

4. Doba plnění – smluvně dohodnuté termíny

Zahájení prací:              6.  březen  2018

Dokončení prací:         30.  duben  2018

5. Cena díla
5.1. Konečná celková cena za řádné a včasné provedení díla a dokončení a předání díla bez jakýchkoliv vad zhotovitelem objednateli činí podle dohody stran této smlouvy částku   119.600,- Kč (slovy: jednostodevatenáct tisícšestset korun českých bez DPH). Cena díla je cenou pevnou a konečnou, kterou lze měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
5.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na uhrazení celkové ceny díla.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel uhradí  zhotoviteli cenu uvedenou v této smlouvě  po ukončení a předání díla objednateli na základě faktury, a to do 10 dnů po jejím obdržení. Částka bude poukázána na bankovní účet zhotovitele.

7. Smluvní sankce

7.1. Účastníci smlouvy sjednali denní úrok z prodlení splatnosti faktur k dílu náležejícím ve výši 0,05% za každý den prodlení. Zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele.
7.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč z ceny díla.

8. Záruka na dílo

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že celé dílo i jeho jednotlivé části budou provedeny bez jakýchkoli vad a nedodělků, a bude e prováděno v souladu s nabídkovým listem a touto smlouvou.

8.2. Záruční doba počíná dnem převzetí díla objednatelem a stanovuje se na dobu 24 měsíců za následujících podmínek:

- záruka se nevztahuje na poškození nevhodným zásahem objednatele
reklamaci je možno uplatnit pouze písemně, v záruční době a neprodleně po zjištění závady
reklamace bude odstraněna do 20 dnů od písemného oznámení

9. Další ujednání
9.1. V případě, že dojde ze strany objednatele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu smlouvy.
9.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků Obchodním zákoníkem.
9.3. Dodané služby a materiály jsou až do plného uhrazení předmětu díla majetkem zhotovitele.

9.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Základní škola a Střední škola Praha 4, Kupeckého 576.

10. Všeobecná ustanovení
10.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
10.2. Změny a dodatky této smlouvy jsou možné jen písemnou formou po dohodě obou smluvních stran.

V Praze,  dne    5. března  2018

…………………………………………………….		………………………………………………
PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy				Jří Huleš

objednatel				                            zhotovitel